湛江中心人民医院

全院统一对账平台系统建设项目采购需求

目录

第一章 项目概述	2

1.1	项目名称	2

1.2	项目单位	2

1.3	医院概况	2

1.4	项目要求	2

第二章 建设要求	3

2.1 建设目标	3

2.2 建设原则	3

2.3 总体要求	4

2.4 建设内容	4

第三章 系统技术要求	5

3.1统一对账平台	5

3.1.1对账管理	5

3.1.2对账查询	7

3.1.2.2院内明细账查询	7

3.1.2.3支付渠道明细账查询	7

3.1.3系统维护	8

3.1.3.1厂商管理	8

3.1.3.2支付渠道管理	8

3.2 POS机收款改造	8

第四章 采购清单汇总	9

第五章 交付服务方案	9

5.1项目实施要求	9

5.2 项目培训要求	10

5.3项目验收要求	10

5.4售后服务要求	11

第六章 所有权和付款方式	11

第七章 其他要求	12

7.1  保密要求	12

7.2  知识产权	12

- 项目概述

项目名称：湛江中心人民医院全院统一对账平台系统建设项目

项目单位：中国建设银行股份有限公司湛江市分行

医院概况：

- 湛江中心人民医院始建于1938年，2017年10月易地搬迁，新院区占地面积216亩、建筑面积34.2万平方米，创下了广东省最大医疗单体建筑的纪录。规划床位3000张，现开放床位2800张，拥有64个临床医技科室。

- 随着搬迁，医院迎来了跨越式发展的历史性机遇，目前医院正在实施六大战略举措：全面提升信息化程度，助推现代医院管理制度体系的构建完善；出台人才引进培养措施，全面提升人才队伍素质；建设公共科研平台，提升医院的科研创新能力和核心竞争力；加强特色重点专科建设，打造特色显著的环北部湾急救医疗中心，拓展医院医疗服务的承接能力和辐射范围；以患者需求为核心，以“互联网+”为手段优化服务流程，提升医院的医疗服务质量和品牌影响力；美化医院环境，营造人文和谐的医院氛围，为医院的可持续发展和长远布局传承优秀文化基因并融入国际化元素。随着高水平医院建设的有力推进，医院正朝着“技术优良、服务优质、环境优美、人文和谐的医疗研究型的现代化综合医院”大步迈进，将建成医疗、教学、科研协调发展，省内一流，北部湾有影响力的区域性医教研中心。

- 在2019年7月根据省委、省政府关于实施高水平医院建设的部署，经择优遴选、省人民政府批准，医院顺利入选广东省高水平医院第三批重点建设医院名单，意味着医院在粤西医疗高地战略定位更加明确。

项目要求

随着医院信息化程度不断提升，业务量的增长，医疗支付结算业务的日益复杂，现有支付结算系统和临床费用管理系统功能已落后于医院业务的需要。存在诸如与多个厂商、渠道的对账问题、费用结算管理费时费力、数据准确性难以保障等问题。

因此，为了提升医院各支付结算厂商管理与支付渠道管理能力，实现准确对账，保障资金安全与账目准确，提高医疗业务支付和结算管理信息化水平，医院决定启动统一对账平台系统建设项目。

- 建设要求

- 2.1 建设目标

湛江中心人民医院医院统一对账平台系统项目建设目标旨在提升医院管理厂商与支付渠道能力，实现准确对账，保障资金安全与账目准确。提高湛江中心人民医院的医疗业务支付和账务管理信息化水平，通过系统支付和对账的改造与对接，实现医疗服务支付对账业务流程的优化和医疗管理效率的提升。具体目标包括：

1、建设统一对账平台。通过统一对账平台功能建设，方便医院对接多个厂商，保障支付渠道管理满足患者需求且便于统一有序管控。可以配置兼容多种格式账单，实现自动化采集。导入任务管理提高效率、确保数据准确。提供明细账查询便于财务分析。建设差异查询与手工平账功能，提高对账工作灵活性和准确性。

2、完成指定银行渠道收款建设。与指定渠道的支付接口对接，从而完成指定银行渠道收款功能的建设。建设需要充分考虑支付的安全、稳定，确保在不同场景下，用户能够便捷、快速地通过该指定银行渠道进行支付。

- 2.2 建设原则

项目的建设必须从实际出发，在满足现有需求的同时，能够保证随着网络和技术的发展，支持未来的平滑升级和扩容，有效保护投资。并能根据后续需求的变化和业务的发展，灵活支持各种业务的叠加和融合，满足未来业务的需求。

系统的建设应遵从以下原则：

1、经济、合理原则

系统应依据医院现有信息化系统的实际情况，尽可能利用现有的硬件条件，尽可能利用已有的系统和已建设的信息资源，建设适用的业务系统。

2、先进性原则

系统应严格遵循信息化国际标准、国家标准的规范要求符合行业的发展趋势，并确保采用当前成熟的产品技术，所有的系统采用新的技术，确保今后相当长的时间内技术上不会落伍。

3、开放、兼容原则

系统应完全符合标准框架协议，采用业界协议，采用开放式标准设计，能够兼容其他医疗系统，满足今后的发展，为未来业务扩展留有充分的扩充余地。

4、安全、可靠原则

系统应具有高度的安全性，具有分级权限管理和高级加密机制，对工作环境要求较低，环境适应能力要强，系统安装使用简单，无需专业人员维护。系统具有很好的备份机制，满足高可靠性需求，对于端到端的业务故障，有很好的备份、应对机制。

- 2.3 总体要求

项目要求对湛江中心人民医院的统一对账相关业务进行建设、改造，以满足现有及未来的业务需求。建设、改造过程中需遵循经济合理、先进、开放兼容及安全可靠的原则，确保系统能够平滑升级和扩容。要求投标人提供的系统支持与院内信息系统、集成平台、数据中心、HIS、EMR系统进行对接。

2.4 建设内容

本次项目建设内容如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 需求描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 统一对账平台 | 通过统一对账平台功能建设，方便医院对接多个厂商，保障支付渠道管理满足患者需求且便于统一有序管控。 | 1套 |
|  | POS机收款改造 | 完成对接HIS与POS机公司信息对接，精确获取每笔款项的收款环节信息，提供具体相应功能的POS机，实现线上原路返回退款。 | 1套 |

- 系统技术要求

- 3.1统一对账平台

统一对账平台实现医院诊疗缴费、营养缴费、饭堂缴费、体检缴费等场景，以及多种支付渠道结算数据与医院收费流水数据的核对，支持汇总、明细核对，并且实现对账差异数据管理，实现医院在财务做账前支付渠道流水与收费流水数据的一致性。

- 3.1.1对账管理

- 3.1.1.1对账配置

- 1、账单导入管理-HTTP

支持配置直接通过HTTP方式自动导入账单，支持配置HTTP的调用地址、调用入参格式等，获取账单文件。并且通过配置解析账单文件获取相关对账必要元素。

- 2、账单导入管理-Excel

支持通过配置，支持Excel账单的导入，支持配置Excel的起止行，支持配置内容转换格式，支持通过配置解析账单文件获取相关对账必要元素。

- 3、账单导入管理-TXT

支持通过配置，支持TXT账单的导入，支持配置文本的起止行，支持配置内容转换格式，支持配置转行符识别等，支持通过配置解析账单文件获取相关对账必要元素。

- 3.1.1.2账单信息导入

- 1、手动导入

选择支付渠道，选择对应对账单格式，实现账单信息导入，支持接口导入账单的支付渠道，支持通过定时任务自动下载账单。

- 2、自动导入

对支持接口导入账单的支付渠道，支持通过定时任务自动下载账单。

- 3、导入情况查询

支持按日期查询自动导入的导入执行时间、导入状态。

- 4、重新导入

支持主动触发指定日期的账单重新导入.

- 3.1.1.3医院收费数据对接

系统支持与医院收费系统实现接口，自动实现诊疗系统、体检系统、互联网医院、营养系统、病案复印缴费、订餐系统等收费数据导入账单对账功能界面。

- 3.1.1.4对账操作

- 1、账单对账

系统支持与门诊住院收费系统、体检系统、营养系统、饭堂收费系统实现接口，实现相关数据导入账单对账功能界面。

- 2、对账信息查询

支持按日期、按对账单信息查询对账后支付渠道、收费数据之间核对信息，展示账单的整体情况。

- 3、差异查询

支持查询指定支付渠道，指定时间段内的差异明细。差异明细按颜色及对账结果类型进行区分完全一致的账单、日期不一致金额一致的账单、对账方正负红冲的账单、金额不一致未处理账单。

- 4、差异导出

支持把差异结果导出到Excel文档中。

- 5、平账操作

支持把指定的差异账单进行平账处理。平账后的差异，会当做正常账单处理，不再纳入差异。

- 3.1.2对账查询

- 3.1.2.1汇总查询

支持按日期查询指定支付方式院内账单及下载账单分别的交易数合计，交易金额合计，展示账单的整体情况。

- 3.1.2.2院内明细账查询

支持查询院内的各支付渠道的明细账单情况。

- 3.1.2.3支付渠道明细账查询

支持查询导入的各支付渠道明细账单情况。

- 3.1.3系统维护

- 3.1.3.1厂商管理

1、新增厂商信息

管理医院支付渠道的厂商进行新增、修改、删除等操作，支持医院对应多个厂商。

2、查询厂商信息

查询已经设置的厂商信息，包括名称、系统、支付渠道信息等。

- 3.1.3.2支付渠道管理

1、新增支付渠道信息

管理医院所有支付渠道，支持新增、修改、删除等操作，支持医院一个厂商对应多个渠道例如（微信、微信个账、支付宝等）。

2、查询支付渠道信息

查询已经设置的支付渠道信息，包括支付渠道名称、系统、支付渠道文件格式等。

- 3.1.3.3用户权限管理

1、用户管理

支持新增使用本系统用户，并支持用户信息修改。

2、权限管理

配置系统菜单，并将菜单设置成不同权限，实现用户和菜单权限绑定。

3、修改密码

支持用户修改密码。

- 3.2 POS机收款改造

完成对接HIS与POS机公司信息对接，精确获取每笔款项的收款环节信息，提供具体相应功能的POS机，实现线上原路返回退款。

- 采购清单汇总

本项目的总预算70万元（含增值税，税率为13%），投标人的报价单价不能超采购清单的预算单价；总价不能超本项目的预算总价。

| 序号 | 名称 | 需求描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（含增值税）（单位：万元） | 合计（单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一对账平台 | 通过统一对账平台功能建设，方便医院对接多个厂商，保障支付渠道管理满足患者需求且便于统一有序管控。 | 套 | 1 | 50 | 50 |  |
| 2 | POS机收款改造 | 完成对接HIS与POS机公司信息对接，精确获取每笔款项的收款环节信息，提供具体相应功能的POS机，实现线上原路返回退款。 | 套 | 1 | 20 | 20 |  |

注意：投标人报价应包含该项目的运输、开发、安装、税金等达到可使用状态的所有费用。

- 交付服务方案

- 5.1项目实施要求

5.1.1项目实施工期：需按照采购人要求，在合同签订之日起90个日历日内完成开发改造。

5.1.2项目人员要求：功能建设阶段按要求派驻项目服务人员，项目服务人员具有同类型项目成功实施经验，熟悉本项目建设过程和运行情况，并且明确提供具体角色对应人员名单。

1、项目经理，全面负责项目实施的组织、领导、协调和控制，对项目的进度、质量以及安全全面负责。

2、项目实施人员，负责项目部署、测试、培训和上线工作。

5.1.3投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对本项目建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

5.1.4项目实施进度要求及控制：要求投标人根据项目建设单位的实际情况，科学合理的定出项目集成实施的时间进度安排；对项目实施的进度计划及控制中各阶段中投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排。

- 5.2 项目培训要求

为帮助用户使用、管理和维护系统，提高工作效率，需要为使用单位提供免费技术和日常操作培训，提供培训方案。使之在各个层次上掌握应用软件系统的操作、系统配置、运营、故障处理及日常测试维护，从而确保系统能正常安全的运行。

- 5.3项目验收要求

本项目由湛江中心人民医院、中国建设银行股份有限公司湛江市分行以及中标人三方验收。具体验收标准如下：

- 功能完整性：软件的主要功能是否按照招标文件的要求进行设计和实现，是否涵盖了所有的功能点和业务逻辑。

- 数据准确性：软件的数据输入、输出和处理过程中数据的准确性、一致性和完整性是否能够得到保证。

- 可靠性：软件在运行过程中是否稳定可靠，是否能够正确处理各种异常情况，如输入错误、网络中断等。

- 性能优化：软件在处理大量数据、并发用户和复杂业务流程时是否具有良好的性能表现，如响应速度和处理效率。

- 安全性：软件是否具备必要的安全机制和措施，如数据加密、权限访问控制、用户身份认证等，以保护系统的安全性和用户的信息安全。

- 可维护性：软件的代码是否具有良好的可读性和可维护性，是否方便对软件进行后续的升级和维护。

- 文档齐全：应提供完整的项目文档，包括但不限于需求说明书、设计文档、用户手册、测试报告、运维手册等。文档内容应准确、详细，能够全面反映项目成果。

8、整体验收：应在所有分项测试均满足招标文件及产品技术规格书要求，且系统已稳定试运行满6个月后进行。若试运行期间系统运行正常，未出现软件功能性、稳定性及安全性问题，用户方确认系统符合验收标准后，中标人需将系统相关的产品说明书、原厂技术文档、安装调试手册、测试记录及验收报告等全套资料汇编成册，提交用户方，三方在验收报告上签字确认。

- 5.4售后服务要求

1、服务期限：自项目验收合格之日起，提供为期不少于3年（含）的免费技术支持与运维服务。

2.、服务方案：需为本项目提供一套完整且切实可行的服务方案，确保系统长期稳定运行。包括但不限于提供充足而富有成效的技术支持和售后服务措施，质保期限、用户报障后的现场响应时间、故障排除时间等。

3、服务方式：至少提供以下三种服务方式：

（1）7×24小时热线电话

（2）远程网络支持

（3）现场服务

4、响应与解决时效：通过热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确响应并尝试解决。若电话或远程方式无法解决问题，将根据故障对系统的影响程度和紧急程度，在4-6小时内派技术人员到达现场处理（不可抗力因素除外）。

5、主动运维：需定期对系统使用情况进行跟踪和回访，主动了解潜在问题，并提供及时的技术支持与解决方案。

- 所有权和付款方式

中国建设银行股份有限公司湛江市分行享有系统软件的所有权；湛江市中心人民医院拥有系统软件的使用权。

1.第一期付款：自软件产品验收合格后，招标人在收到中标人开具的全额、合法有效完整的增值税专用发票（税率为13%）并审核无误后的30个工作日内，向中标人支付合同总价款的50%。

2.第二期付款：自项目全面上线，软件产品经招标人、中标人及院方三方验收合格，且系统运行正常6个月后，招标人在30个工作日内向中标人支付合同总价款的45%。

3. 第三期付款：合同总价款的5%作为质保金，在本项目免费维护期结束后，招标人在收到中标人付款通知书的30个工作日内，向中标人支付该笔质保金。

- 其他要求

- 7.1  保密要求

保证在项目履行过程中知悉或获得的所有有关的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密。包括保证对在服务过程中获知的企业信息、客户信息等，无论在服务期间或服务结束后，均予以保密；保证不得向第三方谈论招标人的客户以及与本邀请函和协议有关的其他信息。

- 7.2  知识产权

入选供应商应保证本项目的货物或服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担，并承担因侵权给招标人造成的一切损失。

最终确定的采购合同价格包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而须要向其他方支付的相关费用。

投标人不拥有相应的知识产权的，则在报价中必须包括有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由投标人承担责任。