中国人民银行金融基础数据中心服务用房和业务用房优化改造项目工程施工采购

项目

综合比选文件

采购编号：0701-25400706G061

中技国际招标有限公司

2025年11月

目   录

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	4

供应商须知前附表	4

1.总则	9

1.1 项目概况	9

1.2 资金来源和采购预算	9

1.3 采购范围	9

1.4 保密	9

1.5 供应商不得存在的情形	9

1.6 联合体（不适用）	10

1.7 费用承担	10

1.8 语言文字	10

1.9 计量单位	10

1.10分包(不适用)	10

1.11比选前答疑会	10

2.比选文件	10

2.1 比选文件的组成	10

2.2 比选文件的澄清或修改	11

3.响应文件	11

3.1报价要求	11

3.2报价有效期	11

3.3 响应文件的组成	11

3.4 响应文件编制	12

3.5响应文件的包装、密封和标记	12

3.6 响应文件的提交	12

3.7比选保证金	12

4.评审程序	14

4.1 比选小组	14

4.2 比选时间和顺序	14

4.3评审方法	14

4.4比选	15

4.5评审标准	16

4.6确定成交供应商	16

5.成交	17

5.1 成交通知	17

5.2 履约担保（不适用）	17

5.3 签订合同	17

6. 采购终止	17

7. 纪律和监督	18

7.1 对采购人的纪律要求	18

7.2 对供应商的纪律要求	18

7.3 对比选小组成员的纪律要求	18

7.4 对与比选活动有关的工作人员的纪律要求	18

8. 询问、质疑	18

9.采购代理服务费	19

9.1收费标准	19

9.2收费对象和时间	19

9.3收费类型	19

10. 需要补充的其他内容	20

第三章 合同草案条款	24

第四章 采购需求	42

第五章 响应文件格式	47

格式一：报价函格式	48

格式二：首次报价表报价格式	49

格式三：商务条款响应/偏离表格式	50

格式四：采购需求响应/偏离表格式	51

格式五：比选保证金证明材料（如有）	52

格式六：成交服务费承诺书格式	53

格式七：资格证明文件	54

格式八：授权委托书格式	55

格式九：供应商资料表格式	56

格式十：项目业绩表格式	57

格式十一：投保承诺书格式	57

格式十二：供应商递交响应文件登记表格式	59

格式十三：投标保函格式	60

- 采购邀请

项目概况

中国人民银行金融基础数据中心服务用房和业务用房优化改造项目工程施工采购项目的潜在供应商应在北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405获取采购文件，并于2025年11月28日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：0701-25400706G061

项目名称：中国人民银行金融基础数据中心服务用房和业务用房优化改造项目工程施工采购项目

采购方式：综合比选

预算金额：24.091527万元

最高限价：24.091527万元

采购需求：对部分服务用房和业务用房的功能和布局进行局部调整和改造等。

合同履行期限：合同签订日起30日内完成施工。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，查询截止时间为比选当日；

8.供应商须具有主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目（子项）项下的采购活动；

10.本项目不接受联合体，不得转包、分包；

11.供应商应购买本项目比选文件。

三、获取采购文件

时间：2025年11月18日至2025年11月24日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心标书室。

方式：

（1）本项目采购文件以纸质形式发售（无法到达现场可以在中国通用招标网下载电子版）。

（2）文件发售时间：2025年11月18日至2025年11月24日16:00时。

（3）供应商在中国通用招标网（www.china-tender.com.cn）免费注册后，可在网上浏览采购文件主要内容。如需购买，应按照网上操作流程在线购买。

（4）采购文件售价：500元人民币，售后不退。

（5）标书室地址：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

（6）联系电话：

网上操作技术支持：400-680-8126，联系人：李先生

标书室：400-680-8126，联系人：邵先生

标书室工作时间：上午9:00－11:00时、下午14:00－16:00 时。

四、响应文件提交(现场递交）

截止时间：2025年11月28日14点00分（北京时间）

地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心第二评标室。

五、开启

时间：2025年11月28日14点00分（北京时间）

地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心第二评标室。

六、其他补充事宜

无。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国人民银行金融基础数据中心

地    址： 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心21层

联系方式：010-88632872

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地　　址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座

联系方式：010-81168493

3.项目联系方式

项目联系人：陈刚、王昕

电　　 话：010-81168493、8289

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采用综合比选的原因 | ■符合采购人采购制度规定 |
| 1.1.7 | 信息发布媒体 | 中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com)、金采网（www.cfcpn.com） |
| 1.10 | 分包 | ■不允许 □允许 |
| 1.11 | 综合比选现场踏勘 | □不召开 ■召开，召开时间：2025年11月25日早上9:00 召开地点：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心 |
| 3.2.1 | 报价有效期 | 90天 |
| 3.3 | 响应文件的组成 | 响应文件应包括下列内容： （1）*报价函（格式见第五章）； （2）*首次报价表（格式见第五章）； （3）*商务条款响应/偏离表（格式见第五章）； （4）*采购需求响应/偏离表； （5）*比选保证金证明材料； （6）*成交服务费承诺书； （7）*法定代表人授权书（委托代理人签署适用，格式见第五章）。 （8）*采购需求中要求的投保承诺书（格式见第五章） （9）资格证明文件： 1）*营业执照等证明文件复印件； 2）*供应商2024年度经审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）或2025年度内开户银行出具的资信证明复印件； 3）*依法缴纳税收记录：供应商提供比选公告发布之日起近一年内任意一个月纳税证明文件（依法免税的供应商应提供相应证明文件）； 4）*社会保障资金缴纳记录：供应商提供比选公告发布之日起近一年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的证明等复印件（自行编写无效，依法不予缴纳的提供相关说明）； 5）*具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行编写）； 6）*参加本次采购前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（自行编写）； 7）*供应商提供有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书复印件； 8）*供应商承诺单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目（子项）项下的采购活动的承诺函； 9）*供应商承诺本项目不进行联合体响应，成交供应商不得转包或分包本项目的承诺函； （10）商务评审文件： 1）供应商资料表（格式见第五章）； 2）供应商类似工程业绩证明材料； 3）供应商资质证明文件； 4）根据评分标准，供应商认为需要提供的其他商务文件。 （11）技术文件 1）施工方案及相关保证措施； 2）施工主材及设备配置； 3）施工人员配备； 4）工程保修服务方案； 5）应急预案； 6）根据评分标准，供应商认为需要提供的其他技术文件。 (12）供应商认为需要提供的其他文件或证书或承诺书。 |
| 3.4.4 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份，电子文件1份 |
| 3.5.1 | 响应文件包装 | 外包装; 封装内容; 备注. 包装1; 响应文件的正本、副本及电子版U盘。 （电子版须注明单位名称，并应封装在响应文件正本最后1页的内侧）; 密封. 递交响应文件登记表（格式见第五章）. |
| 3.5.2 | 封套上写明 | 项目名称、项目编号、包号、供应商名称 |
| 3.6.2 | 是否退还响应文件 | ■否 □是 |
| 3.7.1 | 比选保证金 | □不需要 ■需要 金额：0.4万元 形式：支票、汇票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函。 - 请供应商优先考虑通过中国通用招标网电子招标平台汇款，在购买/下载标书页面中，在已购买过标书的招标项目处，点击保证金支付，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金自动退回原账号。特别提示：每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款(保证金允许一个账户多次汇款)；供应商支付保证金的账户名称必须与其在中国通用招标网注册供应商的名称相同，否则将会被退款。 （2）如供应商以保函形式交纳，请登录中国通用招标网 www.china-tender.com.cn ，在网站首页部位点击“通宝函”链接申请，并按本文件第五章格式中投标保函所附格式及要求制作。保函最晚需在开标日 4个工作日前申请，出函大约需 2-3 个工作日。出函后可在网站下载电子版，纸质原件会寄送联系地址处，通宝函办理及售后电话：40000-93933。 |
| 4.2.1 | 比选日期和地点 | 比选日期：2025年11月28日14：00时 比选地点：同响应文件提交地点 |
| 4.2.2 | 比选顺序 | ■供应商提交响应文件的顺序 □供应商提交响应文件的逆顺序 □供应商现场抽签决定 |
| 4.4.2 | 比选中可能实质性改变的内容 | □技术 ■服务要求 ■合同草案条款 |
| 4.4.6 | 提交最后报价的方式 | ■比选文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的 |
| 4.6.1 | 推荐候选成交供应商数量 | 3个 |
| 4.6.3 | 确定成交供应商 | □由采购人确定 ■由比选小组确定 |
| 5.2.1 | 履约保证金 | 不适用 |
| 9 | 采购代理服务费 | ■由成交供应商支付 □由采购人支付 |
|  | 采购代理服务费收取类型 | □按照货物类 □按照服务类 ■按照工程类 |

注：响应文件中缺少*号条款将导致其响应无效。

# 1.总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据有关制度规定，本项目按照采购人大额零星采购-综合比选方式进行。

1.1.2 本项目采购人：见第一章《采购邀请》。

1.1.3 本项目采购代理机构：见第一章《采购邀请》。

1.1.4招标采购单位：指采购人和采购代理机构。

1.1.5本采购项目名称：见第一章《采购邀请》。

1.1.6专业担保机构：采用担保函形式出具比选保证金和履约保证金的，担保函应由本章《供应商须知前附表》规定的担保机构出具。

1.1.7信息发布媒体：本项目比选公告、变更公告等信息在本章《供应商须知前附表》规定的媒体发布。

# 1.2 资金来源和采购预算

1.2.1本项目的资金已落实。

1.2.2本项目的采购预算见第一章《采购邀请》。

# 1.3 采购范围

本项目采购范围见第四章《采购需求》。

# 1.4 保密

参与比选各方应对比选文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.5 供应商不得存在的情形

供应商不得存在下列情形之一：

（1）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（2）为本项目的招标代理机构；

（3）与以上单位同为一个法定代表人的；

（4）与以上单位相互控股或参股的；

（5）被责令停业的；

（6）参加本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

# 1.6 联合体（不适用）

（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目或同一包（如果一个项目分为多个包时）中投标；

（3）联合体对外承担连带责任。

# 1.7 费用承担

供应商准备和参加比选活动发生的费用自理。

# 1.8 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.10分包(不适用)

本章《供应商须知前附表》规定允许分包的，供应商可以分包，分包应按本章《供应商须知前附表》规定的可分包部分分包。供应商如分包必须在响应文件中载明拟分包供应商的情况。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 1.11比选前答疑会

招标采购单位可以视采购项目的具体情况，组织供应商召开比选前答疑会。本章《供应商须知前附表》规定召开比选前答疑会的，招标代理机构按本章《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开比选前答疑会。

# 2.比选文件

# 2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）采购邀请；

（2）供应商须知；

（3）合同草案条款；

（4）采购需求；

（5）响应文件格式。

根据本章第2.2款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

# 2.2 比选文件的澄清或修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求招标代理机构对比选文件予以澄清或者修改。

2.2.2 第一章《采购要求》规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者比选小组可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者比选小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取比选文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清或者修改内容后，应以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改。

# 3.响应文件

# 3.1报价要求

3.1.1各供应商根据第四章《采购需求》，报出所有采购内容的单项价和总价。本项目为固定单价。

3.1.2供应商的报价应包含完成本项目所需要的全部费用。如果成交，供应商不得再向采购人收取除报价以外的任何费用。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商自行承担。

# 3.2报价有效期

3.2.1供应商在响应文件中的报价和在比选中的报价的有效期应在本章《供应商须知前附表》规定的有效期内。在报价有效期内，供应商不得撤销或修改其报价，否则应承担法律责任。

3.2.2出现特殊情况采购人需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改最后报价或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其保证金。

# 3.3 响应文件的组成

见本章《供应商须知前附表》。

# 3.4 响应文件编制

3.4.1供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.4.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。签字形式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。响应文件内容应双面印刷，采用胶装方式装订，并编制目录。

3.4.3电子文件中文本文件应采用DOC、RTF、TXT、PDF格式；图像文件应采用JPEG、TIFF格式；影像文件应采用MP4、AVI格式；声音文件应采用WAV、MP3格式。电子文件以优盘方式提交，优盘上应标明供应商名称，并应封装在响应文件正本最后一页的内侧。

3.4.4 响应文件正本一份, 副本份数见本章《供应商须知前附表》。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；纸质文件和电子文件不一致时，以纸质文件为准。

# 3.5响应文件的包装、密封和标记

3.5.1供应商应按照本章《供应商须知前附表》的规定密封包装响应文件。

3.5.2 响应文件的封套上应写明的内容见本章《供应商须知前附表》。

# 3.6 响应文件的提交

3.6.1 供应商应当在第一章《采购邀请》规定的时间和地点提交响应文件。招标代理机构拒收逾期送达的响应文件。

3.6.2 除本章《供应商须知前附表》另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

3.6.3供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、招标代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

# 3.7比选保证金

3.7.1 本章《供应商须知前附表》规定设立比选保证金的，供应商按本章《供应商须知前附表》规定的金额和递交时间向招标代理机构递交比选保证金。联合体投标的，其比选保证金可由联合体中的一方或共同提交。以一方名义提交比选保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.7.2比选保证金应当以支票、汇票、本票或专业担保机构、金融机构出具的保函形式提交。如比选保证金以保函形式提交，保函的保证期必须和投标有效期一致或长于投标有效期。

3.7.3比选保证金以支票、银行汇票或本票形式提交的，投标人应在投标时，将支票、汇票或本票原件与投标文件同时递交。

3.7.4比选保证金采用专业担保机构出具担保函形式递交的，投标人应在投标时，将投标担保函原件与投标文件同时递交。

3.7.5比选保证金采用金融机构出具保函形式提交的，银行保函应由中国境内合法注册的商业银行出具。投标人应在投标时，将银行保函原件与投标文件同时递交。

3.7.6投标人通过中国通用招标网电子招标平台汇款的，在购买/下载标书页面中，在已购买过标书的招标项目处，点击保证金支付，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金退回原账号。

特别提示：

每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款（保证金允许一个账户多次汇款）；

投标人支付保证金的账户名称必须与其在中国通用招标网注册投标人的名称相同，否则将会被退款。

3.7.7投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的比选保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.7.8招标代理机构自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的比选保证金，自采购合同签定之日起5个工作日内退还成交供应商的比选保证金。

采用商业银行出具银行保函形式递交比选保证金的，比选保证金将按照供应商购买比选文件时登记的地址，将银行保函原件邮寄退还。比选保证金采用担保函形式递交的，无论是否中标，担保函失效后不予返还。

退还成交供应商的比选保证金前，成交供应商应通过邮寄或传真方式向招标代理机构提交已经签订的采购合同复印件，以证明合同已经签订。

3.7.9有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）比选文件规定的其他情形。

# 4.评审程序

# 4.1 比选小组

4.1.1比选小组负责本项目的比选和评审。比选小组由评审专家、采购人代表共3人以上单数组成。

4.1.2比选小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.1.3比选小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应比选文件的响应按无效响应处理，比选小组应告知提交响应文件的供应商。

# 4.2 比选时间和顺序

4.2.1招标代理机构将在本章《供应商须知前附表》规定的日期和地点组织比选，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

4.2.2比选顺序按照本章《供应商须知前附表》规定的顺序进行。比选轮次由比选小组现场决定。

# 4.3评审方法

4.3.1比选小组按照资格性审查、符合性审查的顺序对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.3.2比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3.3响应文件有以下情形的，视为未实质性响应比选文件，按无效响应处理，比选小组将告知有关供应商。

- 未按比选文件要求签字或盖章的；

2）未按比选文件要求编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

3）按比选文件规定应交未交保证金或金额不足的或担保公司不符合规定的或担保期不足的；

4）供应商不符合资格条件或未按比选文件规定提供资格证明文件的；

5）未能实质性响应比选文件商务和技术要求的；

6）最终报价超过采购预算或最高限价的；

7）报价有效期不足的；

8）供应商串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

9）供应商未按比选小组要求澄清、说明或补正的；

10）供应商符合第1.5条任何一种情形的；

11）附有采购人不能接受的条件；

12）违反国家法律、法规规定的。

# 4.4比选

4.4.1比选小组根据比选文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。比选小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加比选的供应商平等的谈判机会。

4.4.2在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款（具体变动内容见本章《供应商须知前附表》），但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人确认。在此情况下，比选小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加比选的供应商。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分。

4.4.3每轮比选中，参加比选的供应商代表应认真、准确、完整地记录比选小组提出的问题和要求，并据此准备下一轮比选。

4.4.4供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.4.5供应商都可以根据上一轮比选情况对比选报价内容进行调整和提出新的报价。

4.4.6供应商应按照本章《供应商须知前附表》中规定的方式提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.4.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据比选情况退出比选。

4.4.8最后报价时间过后，供应商不得对报价进行修改、撤回或撤销，否则按照本章第3.7条的规定没收其比选保证金。

# 4.5评审标准

4.5.1综合评分法

经比选确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分细则见本章《附表》。

# 4.6确定成交供应商

4.6.1比选小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐候选成交供应商（推荐数量见本章《供应商须知前附表》），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.6.2评审报告，其主要内容包括：

- 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

- 响应文件开启日期和地点；

- 获取比选文件的供应商名单和比选小组成员名单；

- 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、比选情况、报价情况等；

- 提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由比选小组全体人员签字认可。比选小组成员对评审报告有异议的，比选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的比选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由比选小组书面记录相关情况。比选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4.6.3确定成交供应商

本章《供应商须知前附表》规定由采购人确定成交供应商的，采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

本章《供应商须知前附表》规定由比选小组确定成交供应商的，比选小组直接确定成交供应商。

# 5.成交

# 5.1 成交通知

成交供应商确定后，由招标代理机构向供应商发出成交通知书。

# 5.2 履约担保（不适用）

5.2.1在签订合同前，成交供应商应按本章《供应商须知前附表》规定的（金额、担保形式）和比选文件第三章《合同草案条款》规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人提交。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不超过采购合同金额的10%。

5.2.2成交供应商不能按本章第5.2.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其比选保证金不予退还。给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

# 5.3 签订合同

5.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出比选文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5.3.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# 6. 采购终止

出现下列情形之一的，采购人将终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

- 因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

# 7. 纪律和监督

# 7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通比选或者与采购人串通比选，不得向采购人或者比选小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响比选工作。

# 7.3 对比选小组成员的纪律要求

比选小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及比选有关的其他情况。在比选活动中，比选小组成员不得擅离职守，影响比选程序正常进行，不得使用比选文件没有规定的评审因素和标准进行评审。

# 7.4 对与比选活动有关的工作人员的纪律要求

与比选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及比选有关的其他情况。在比选活动中，与比选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响比选程序正常进行。

# 8. 询问、质疑

8.1供应商在招标投标中有疑问的，可以向招标采购单位提出。招标采购单位将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

8.2供应商对比选文件提出质疑的，应当在收到比选文件之日起7个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应当在相关招标程序结束之日起7个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交公告期限届满之日起7个工作日内提出。逾期提出的质疑招标采购单位不予受理。

8.3供应商应以书面形式并加盖单位公章后向招标采购单位提出质疑，质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.4招标采购单位在收到质疑后7个工作日内作出答复。

8.5招标代理机构接收质疑函的联系方式：联系人：陈刚/联系电话：010-81168493/邮箱：563014890@qq.com/通讯地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座909室。

# 9.采购代理服务费

# 9.1收费标准

招标代理机构按照如下标准，采用差额累进方式计算服务费。

具体标准见下表：

| 服 费 务 类 率 型 计费基数（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

计费方法：以成交金额为计算基数，按上述标准计算金额的50%收取成交服务费，不足7000元的按7000元收取。

计算公式：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=（1.5+4.4+4+20+2.5）*50%=16.2（万元）

# 9.2收费对象和时间

收费对象见《供应商须知前附表》。采购代理服务费由成交供应商支付的，向成交供应商发出成交通知书的同时收取服务费。

代理服务费发票分为：1、增值税普通发票；2、增值税专用发票(成交供应商为一般纳税人适用)。

# 9.3收费类型

收费类型见《供应商须知前附表》。

# 10.需要补充的其他内容

10.1指定网站上发布的比选公告与本比选文件内容不一致的，以指定网站上发布的公告为准。

10.2 比选文件的解释权归招标采购单位。

附表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分（61分） |  |  |
| 1.1 | 施工方案及相关保证措施 | 30 | 1.工期安排评审： A、工程工期安排合理，保证提前或如期完成，得 6 分； B、工期安排较为合理，保证提前或如期完成，得 4 分； C、工程安排不完整、方案存在瑕疵，保证提前或如期完成，得 2 分； D、未提供或未保证提前或如期完成的，不得分。 2、施工方案评审： A、施工方案详尽可行、完善、科学、合理，得 6 分； B、施工方案可满足项目实际需要但欠缺科学合理性，得 4 分； C、施工方案存在施工内容缺项或不完整、方案存在瑕疵，得 2 分； D、未提供的不得分。 3、进度控制评审： A、进度控制严格，有相应控制措施，得 6 分； B、进度控制符合要求但措施的有效性不足，得 4 分； C、进度控制存在内容不完整、方案存在瑕疵，得 2 分； D、未提供的不得分。 4、安全文明防保措施评审： A、施工安全措施防护规范（有安全警示标志牌、现场围挡、牌图、场容场貌、垃圾清理、材料堆放、通道防护、施工现场临时电话等），有明确的质量措施、技术措施、施工规范和完善的施工人员质量培训，得 6 分。 B、有相关施工安全措施防护（现场围挡、牌图、场容场貌、垃圾清理、通道防护、施工现场临时电话等），有相关质量措施和技术措施，有施工人员质量培训，但内容通用简单，得 4 分。 C、施工安全措施防护、质量措施、技术措施、施工人员质量培训的相关内容不全，有欠缺，得 2 分； D、未提供的不得分。 5.减少噪音、降低环境污染措施等评审： A、有合理且完整的减少噪音、降低环境污染措施且描述详实的，6 分； B、减少噪音、降低环境污染措施完整，但内容通用且满足需求，得 4 分； C、存在缺项或不完整、方案存在瑕疵，得 2 分； D、未提供的不得分。 本项应提供包括上述内容的施工方案及相关保证措施。 |
| 1.2 | 施工主材及设备配置 | 8 | 施工主材及设备配置评审： A、拟投入本项目施工所用的主要设备、主材材质质优，符合国家消防、环保要求，提供主要材料清单，得 8 分； B、符合国家消防、环保要求，提供主要材料清单，得 5 分； C、主要材料清单中有品牌、技术参数等但描述有所欠缺，得3 分； D、未提供的不得分。 本项应提供主要材料清单（需包含品牌、规格、型号等关键信息） |
| 1.3 | 施工人员配备 | 8 | 施工人员配备评审： A、项目部人员配备齐全合理、项目部人员技术力量雄厚，各专业技术力量齐全，能够切实保证项目顺利实施，得 8 分； B、项目部人员配备完整，满足项目实际需要，得 5 分； C、存在缺项或人员配备不合理，技术力量薄弱，各专业技术力量不齐全，得 3 分； D、未提供的不得分。 本项应提供施工人员配备方案。 |
| 1.4 | 工程保修服务方案 | 8 | 工程保修服务方案评审： A、工程保修服务方案完整、具体，详尽可行、科学，得 8 分； B、工程保修服务方案满足项目实际需要，得 5 分； C、工程保修服务方案存在缺项或不完整、方案存在瑕疵，得 3分； D、未提供工程保修服务方案的，不得分。 本项应提供工程保修服务方案。 |
| 1.5 | 应急预案 | 7 | 应急预案评审： A、根据突发事件应急预案详实、明确、合理可行，应急物资齐全的得 7 分； B、预案基本合理可行，应急物资一般的得 4 分； C、预案不合理难以实现，应急物资不足的得 2 分； D、未提供的不得分。 本项应提供突发事件应急预案。 |
| 2 | 商务部分（9分） |  |  |
| 2.1 | 类似工程业绩 | 6 | 供应商2022年1月1日至今，具有类似项目经验。 类似项目是指工程内容至少包括装饰装修工程、机电安装工程和消防设施工程的项目。 每提供1份有效合同得2分，最高分6分。提供2022年1月1日至今的合同复印件作为证明材料。（须提供合同的首页、服务内容页、签字盖章页的复印件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准。） 与同一个单位分年度多次签订的案例仅计入1个案例；同一个项目，分两期或以上完成的，计入1个案例。 |
| 2.2 | 供应商资质 | 3 | 供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，此项满分3分。 （提供有效的证书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分） |
| 3 | 价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(评审基准价/最终报价)*30%*100 |

第三章 合同草案条款

北京市装饰装修工程施工合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

承包人资质等级：

二〇二五年  月

使用说明

一、	本合同适用于在北京市行政区域内施工的新建、改建、扩建的公用设施、写字楼、娱乐场所、饭店、酒楼、商场、车船、飞机等非家庭居室的装饰装修工程及其他环境艺术装饰装修工程。承包人应具有市场监督管理机关核发的营业执照与行业主管部门核发的施工企业资质等级证书。

二、	按照《招标投标法》采用招投标方式确定承包人的，合同应依照中标文件要求执行，但中标书内容、工程图纸、招投标合同条款、技术规范和承诺书，有与法律法规相悖之处的，应以法律法规规定为准。

北京市装饰装修工程施工合同

发包人（甲方）：（全称）

承包人（乙方）：（全称）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1工程概况

1.1工程名称：                                。

1.2工程地点：                                。

1.3工程内容：                                。

1.4承包范围：                                。

1.5承包方式：

■乙方包工、包全部料	□乙方包工、包部分料（见附件）

□乙方只包工

1.6工程结构：                        。

1.7装饰装修施工面积：                        。

2工程质量

2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

2.2国家、北京或专业标准：包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、参照北京市《居住建筑装修装饰工程质量验收规范》（DB11/T 1076-2014）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）。

2.3约定标准：符合发包人招标文件、承包人投标文件约定，符合发包人提供的设计文件要求。

3工期

3.1总工期：                        日（为日历工期，并包括法定节假日）。

3.2开工日期：       年       月       日。

3.3竣工日期：       年       月       日。

3.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前7日以书面形式通知甲方，如甲方7日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，甲方应提前书面通知乙方，并相应顺延工期。

3.5暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在2日内向乙方提出有关停工期限、工期安排等处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。甲方要求乙方暂停施工的，相应顺延工期。

3.6工期顺延

3.6.1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

（1）	甲方未能按合同约定提供开工条件的。

（2）	甲方要求或经甲方认可的工程量增加、设计变更的。

（3）	甲方未按时验收隐蔽工程的。

（4）	甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。

（5）	7日内由于非乙方原因停水停电累计24小时以上不能施工的。

（6）	甲方未按时支付工程款的。

（7）	因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

（8）	不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

3.6.2出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

3.7工期提前

3.7.1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

3.7.2提前竣工协议应包含以下内容：

（1）	提前的时间。

（2）	乙方采取的技术措施。

（3）	甲方为实行新技术措施提供的条件。

（4）	实行新技术措施增加的费用。

4设计

4.1设计图纸及技术文件的提供方式

■由甲方于开工3日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

□由乙方于开工/日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于_/日内审批完毕并交还乙方。

□由甲方委托的专业设计公司于开工/ 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

4.2 设计变更

4.2.1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

4.2.2由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。

4.2.3已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

4.2.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。

4.2.5涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。

5工程价款

5.1本工程价款根据约定的固定单价和竣工结算审定的工程量最终计算确定本工程价款。

5.2本工程约定采用固定单价模式。本工程价款总计：人民币              元，¥               元。

5.3本工程价款可在出现下列情况时调整：

（1）甲方确认的工程量增减。

（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。

（3）按工程竣工后的结算审计要求调整。

（4）双方约定的其他增减或调整。

为免疑义，乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量，工程价款不予增加。

5.4工程价款支付

5.4.1双方同意，本合同生效后，发包人按下表约定分  3  次向承包人预付或支付工程款。

| 拨付工程款时间 | 占工程总价百分比 | 金 额 (人民币/元) |
| --- | --- | --- |
| 合同签订生效后，承包人提交付款申请和增值税发票，付款资料合格后10个工作日内，发包人支付预付款。 | 20% |  |
| 竣工验收合格，且工程结算审计完成后，承包人提交付款申请、结算定案表和增值税发票，付款资料合格后10个工作日内，发包人支付工程款。 | 支付至结算审定金额的97% |  |
| 预留结算审定金额的3%作为质保金，在工程竣工验收合格满两年后支付。 | 结算审定金额的3% |  |

甲方每次付款前，乙方应提供等值、合法有效的增值税专用发票。如乙方未能提供符合甲方要求的发票，甲方有权延迟付款，直至乙方依约提供发票，且不承担延期付款的违约责任。

5.4.2在工程竣工后，发包人将组织开展竣工验收，并组织第三方工程审计机构开展项目竣工结算审计工作。第2期、第3期工程款将根据结算审定金额计算和支付，原则上审定金额较签约价不做调增。承包人应积极配合发包人的竣工结算审计工作。同时，乙方承诺，如果甲方或甲方指定的第三方单位进行结算审计中出现审减金额超过送审金额10%以上的情况，超出部分的审计费用由乙方承担。

5.4.3乙方收款账户：

开户名称：

开户银行：

收款账号：

5.4.4甲方开票信息：

户名：

税号：

注册地址：

注册电话：

开户行：

账号：

6材料设备供应

6.1本工程全部材料设备由乙方采购，乙方应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。乙方应在设备采购前向甲方提供拟采购材料设备一览表（如乙方已在投标文件中列明的，相关文件作为本合同附件）写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，经甲方确认后执行。

6.2乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知甲方，双方应对材料、设备进行共同验收。

6.3本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

6.4乙方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》及其他国家有关室内环境及人体健康的标准及规定。

7双方派驻本工程项目的代表

7.1甲方派驻本工程项目的代表为                   ,职务：                        ，职称：                        。

7.2本工程项目甲方委托                        公司依法对工程施工实施监理。监理工程师：                   职务：                  职称：             注册证书号：                    。

7.3乙方派驻本工程的项目经理为                     ，是乙方在本工程项目中的代表。

7.4双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

7.5甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。

8双方权利

8.1 甲方权利

8.1.1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。

8.1.2有权监督乙方履行各项合同义务。

8.1.3有权审批乙方编制的施工进度计划。

8.1.4有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

8.2乙方权利

8.2.1有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。

8.2.2乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

9双方义务

9.1甲方义务

9.1.1按约定向乙方支付工程款。

9.1.2办理施工许可证及其他施工所需的审批证件，乙方应予以必要的协助。

9.1.3组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

9.1.4提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。

9.1.5提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。

9.1.6提供施工所需水、电、冬季供暖设备，保证施工期间的需要。

9.1.7协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。

9.2乙方义务

9.2.1制定并组织落实施工进度计划。

9.2.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。承包人必须遵照国家或北京市的有关规定，避免或减少由于施工造成的噪声、震动、光线、空气污染等因素影响正常办公的问题，如承包人在北京市有关规定中所允许的施工时间以外进行施工，因此而发生噪声、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人自行承担；如因发包人提出的临时停工产生的额外费用由承包人自行承担。

9.2.3安全施工

9.2.3.1应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

9.2.3.2发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

9.2.3.3按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

9.2.3.4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

9.2.3.5在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：

（1）	随意改动房屋主体和承重结构。

（2）	在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

（3）	增加楼、地面荷载。

（4）	破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

（5）	其他违章作业施工的行为。

9.2.4已竣工工程在未正式交付甲方之前，承包人应负责工程成品和半成品保护工作，保护措施必须取得发包人同意，不能影响现场正常办公。如造成损坏，损失费用全部由承包人负责。

9.2.5负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。承包人需保证施工现场工完场清，办公区干净整洁，将垃圾运至发包人指定地点并及时清运出场，否则发包人将安排其他单位人员清理，相关费用由承包人承担并在结算时从结算款中扣除。拆除的设备等可利旧物品移交发包人处理，未经发包人同意不得擅自处理。

9.2.6交付甲方的竣工工程需符合工程规范、质量规范并达到环保要求。

9.2.7承包人在施工过程中发生的一切安全事故及全部责任后果均由承包人自行承担。

9.2.8承包人保证其具有承包和履行本工程所需的一切政府审批、许可及相关资质，且承包人不得将本合同项下的各项义务转包或分包给任何第三方履行。如在本合同履行过程中承包人丧失或被吊销相关政府审批、许可或资质，承包人应在该等事实发生之日起两日内通知发包人，发包人有权随时终止本合同。

10工程验收

10.1隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

10.2竣工验收

10.2.1工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收，并在验收后30日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

10.2.2甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

10.2.3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。

10.2.4工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用；如甲方强行使用，则视为竣工验收合格，由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。

10.2.5因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。

10.2.6竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起30日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。

10.3承包人应向发包人免费提供3套竣工图。

11违约责任

11.1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

11.2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款 0.3 %的违约金。

11.3由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方按合同约定工程总价款的 0.3 %支付违约金。

11.4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。且乙方应自行承担返工修理及综合治理产生的全部费用，直至工程达标为止。

11.5违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：

（1）合同已无法履行。

（2）甲、乙方协议停止施工。

（3）调解要求停止施工。

（4）仲裁要求停止施工。

（5）法院要求停止施工。

12保险及保修

12.1承包人应就本工程项目投保金额不低于贰佰万元的建筑安装工程一切险和不低于本合同金额的安全责任险。

12.2承包人应按法律法规及国家有关规定对工程进行保修，保修期自竣工验收合格之日起算：防水不得低于5年；其他均不得低于2年。如在保修期内工程出现质量问题，而承包人在发包人通知的维修期间内不能履行维修职责，发包人有权每次扣除质保金的20%作为违约金，并自行委托具有相应资质的第三方进行维修，实际发生的维修费用从预留的质保金中扣除，不足扣除的，承包人应予以补偿。

12.3承包人应按合同中承诺的设备、材料的品质供货，采购前须向发包人提供样品，并接受发包人的监督。承包人提供的设备、材料不符合合同规定的，承包人应重新免费提供符合规定的设备、材料。

13不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，受到不可抗力影响的一方可部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

14争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第  1  种方式解决：

（1）依法向  发包人所在地有管辖权的   人民法院提起诉讼。

（2）提交 /仲裁委员会仲裁。

15合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

16合同文本

16.1本合同正本一式陆份，甲乙双方各执叁份。

16.2本合同附件作为合同的一部分，与正文具有同等效力，当与正文内容约定冲突时，正文约定优先，正文无约定的，以附件约定为准。

16.3本合同履行过程中，如双方对合同有任何更改，应签署书面补充协议。

17补充约定：

17.1承包人须遵守发包人对施工现场的防火及动火规定，施工动火须办理动火证，并承担因自身原因造成的事故责任和费用。

17.2承包人在工程施工中拖延工期，发包人、监理人认为工程进度过慢，无法确保工程按规定的时间完成时，发包人向承包人发出要求加快进度的通知，承包人应立即采取必要的措施，加快工程进度，确保工程按期完成，承包人无权因采取此措施而获得任何追加款项。

17.3不论何时，若发包人认为承包人自行施工范围内所提供设备、材料不能满足工程需要的，发包人有权要求承包人进行更换，承包人应在收到发包人、监理人书面通知后10天内完成更换，否则承包人应承担违约责任。

| 甲方(签章)： | 乙方(签章): |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订时间： | 签订时间： |
| 签订地点： | 签订地点： |

合同附件：

1 成交通知书

2 承包人承揽工程项目及报价表

3 采购文件

4 响应文件

5 发包人材料供应及设备一览表

6 工程验收

验收时间：

验收地点：

工程名称：

工程地点：

验收意见：

发包方（甲方或用户单位）：

施工单位：

7 环境检测记录：

检测时间：

检测地点：

检测部位：

检测结果：（报告书）

8 保修书

房屋建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对            （工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

1.设备、材料质量问题；2.施工安装质量问题；3.其他工程质量问题。

对于上述内容按照国家法律、法规、规范及质量标准承担保修责任。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

卫生间防渗漏为5年；

装修工程为2年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

其他项目保修期限约定如下： 其他项目保修期为2年。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项： /

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：              （公章）     承包人：              （公章）

法定地址：                         法定地址：

法定代表人或其                             法定代表人或其

委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                   电子邮箱：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

邮政编码：                                   邮政编码：

第四章 采购需求

## （一）项目概况

| 序号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 2025年3月中心续租中海国际中心办公用房和业务用房以来，随着业务持续发展，相关部门在运维监控室、数据开发室、档案室和库房等方面提出了进一步需求，干部职工在房屋使用过程中也反映了一些使用不便利问题，需要对服务用房和业务用房的功能和布局进行局部调整和改造。 |
| 2 | 项目目标 | 满足系统运维监控、数据开发、档案管理和物资设备存放需求等。 |
| 3 | 项目范围 | 拟利用现有开放工作区、运维监控室、档案室、更衣室等，扩建运维监控室和档案室，新建1间数据开发室，改建1间库房，改造15层和21层卫生间。 |

## （二）采购项目预算

### 总预算：240,915.27元。

## （三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 （编号-名称） | 计量 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国人民银行金融基础数据中心服务用房和业务用房优化改造项目工程施工采购 | B07000000装修工程 | 项 | 1 | 240,915.27元 |

## （四）技术商务要求

### 指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

#### （1）技术要求

本技术要求共有“★”指标  1  项，“#”指标  5  项，“△”指标  0  项。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 施工方案及相关保证措施 | - 工期安排：工程工期安排合理，保证提前或如期完成。 - 施工方案：施工方案详尽可行、完善、科学、合理。 - 进度控制：工程进度控制严格，有相应控制措施。 - 安全文明措施：施工安全措施防护规范（有安全警示标志牌、现场围挡、牌图、场容场貌、垃圾清理、材料堆放、通道防护、施工现场临时电话等），有明确的质量措施、技术措施、施工规范。 - 减少噪音、降低环境污染措施：有合理的减少噪音、降低环境污染措施且描述详实。 | 提供包含全部要求的施工方案及相关保证措施 |
| 2 | # | 施工主材及设备配置 | 提供施工主材及设备配置清单，要求所用的主要设备、主材材质可靠，符合环保要求。 | 提供主要材料清单（需包含品牌、规格、型号等关键信息） |
| 3 | # | 施工人员配备 | 提供施工人员配备方案，要求施工人员配备齐全合理、技术力量雄厚，各专业技术力量齐全，能够切实保证项目顺利实施。 | 提供施工人员配备方案 |
| 4 | # | 工程保修服务方案 | 提供工程保修服务方案和措施，要求完整、具体，详尽可行、科学。 | 提供工程保修服务方案 |
| 5 | # | 应急预案 | 提供突发事件应急预案，要求详实、明确、合理可行，应急物资齐全。 | 提供突发事件应急预案 |
| 6 | ★ | 保险 | 承包人应就本工程项目投保金额不低于贰佰万元的建筑安装工程一切险和不低于本合同金额的安全责任险。 | 提供书面承诺书 |

#### （2）商务要求

本商务要求共有“★”指标  0  项，“#”指标 2  项，“△”指标  0  项。

A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 类似工程业绩 | 承担过类似工程。 | 提供2022年1月1日至今的合同复印件作为证明材料。 （须提供合同的首页、服务内容页、签字盖章页的复印件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准。） 与同一个单位分年度多次签订的案例仅计入1个案例；同一个项目，分两期或以上完成的，计入1个案例。 |
| 2 | # | 供应商资质 | 供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 | 供应商须提供有效认证证书复印件并加盖本单位公章。 |

B、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款（第一次） | 合同签订生效后，承包人提交付款申请和增值税发票，付款资料合格后10个工作日内，发包人支付预付款。 | 20% | 银行转账 |  |
| 2 | 工程款（第 二次） | 竣工验收合格，且工程结算审计完成后，承包人提交付款申请、结算定案表和增值税发票，付款资料合格后10个工作日内，发包人支付工程款。 | 支付至工程结算审定金额的97% | 银行转账 |  |
| 3 | 质保金（第三次） | 预留工程结算审定金额的3%作为质保金，在工程竣工验收合格满两年后支付。 | 工程结算审定金额的3% | 银行转账 |  |

- 附件

1、工程量清单（工程量清单中的物业收费按固定金额报出，不允许更改。）

2、图纸

第五章 响应文件格式

格式一：报价函格式

报价函

日期：

采购编号：

致：（采购人和招标代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目采购工程的邀请书（采购编号：），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本1份、副本2份及电子文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附价格表中规定的应提交和交付的工程总价为    （注明人民币，并用文字和数字表示的比选总价）。

- 如果我方成交，我方将按照技术要求提供服务。

- 无论在正式合同准备好和签字前后，贵方的比选文件、本响应文件和贵方的成交通知书均将构成约束我们双方的合同。

- 我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部比选文件，包括比选文件修改书（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本响应文件有效期为自比选日起   天，在这期间对我方有约束，我方在有效期满前均有可能成交。

- 我方承诺，不存在第二章供应商须知第1.5条规定的情形。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其比选有关的一切数据或资料。

- 与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：

电话：             传真：

开户行：           账号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

格式二：首次报价表报价格式

按照工程量清单进行报价，工程量清单中的物业收费按固定金额报出，不允许更改。

格式三：商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

供应商名称（盖单位公章）：                 采购编号：

| 比选文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

格式四：技术要求响应/偏离表格式

技术要求响应/偏离表

供应商名称（盖单位公章）：                      采购编号：

| 比选文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

格式五：比选保证金证明材料（如有）

格式六：成交服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

致：（招标代理机构）

我们在贵公司组织的							项目采购中若获成交（比选文件编号：						），我们保证在收到成交通知书同时，按比选文件的规定，以支票或汇票现形式，向贵公司一次性支付应该交纳的成交服务费用。

请贵单位收到我公司交纳的成交服务费后，给我公司开出（增值税普通发票/增值税专用发票）。

特此承诺！

供应商名称（盖单位公章）:

地址：					邮编：

电话：							传真：

纳税人识别号：

开户行：账户：

法定代表人或其委托代理人（签字）:

承诺日期：

格式七：资格证明文件

至少包括以下内容：

1）*营业执照等证明文件复印件；

2）*供应商2024年度经审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）或2025年度内开户银行出具的资信证明复印件；

3）*依法缴纳税收记录：供应商提供比选公告发布之日起近一年内任意一个月纳税证明文件（依法免税的供应商应提供相应证明文件）；

4）*社会保障资金缴纳记录：供应商提供比选公告发布之日起近一年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的证明等复印件（自行编写无效，依法不予缴纳的提供相关说明）；

5）*具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行编写）；

6）*参加本次采购前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（自行编写）。

7）*供应商须具有主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书复印件；

8）*供应商承诺单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目（子项）项下的采购活动的承诺函。

9）*供应商承诺本项目不进行联合体响应，成交供应商不得转包或分包本项目的承诺函；

格式八：授权委托书格式

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月     日生效。

代理人无转委托权。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人:（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人:（签字）

身份证号码：

附法定代表人及委托代理人身份证复印件

格式九：供应商资料表格式

供应商资料表

供应商名称（盖单位公章）：                      采购编号：

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地点 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 注册资本 （万元） |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 办公场所面积 |  | 平方米 |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 姓名： |  | 电话： |  | 传真： |  |
| 企业员工 | 员工总数 人 | 按照劳动合同签订情况： 无固定期限合同人； 5年（含）至25年（含）人； 5年以下人。 |  |  |  |  |
| 单位组织构架 |  | 请附图 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表人（签字）：

格式十：项目业绩表格式

供应商名称（盖单位公章）：                      采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 主要内容 | 服务 起止时间 | 甲方联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字：

格式十一：投保承诺书格式

投保承诺书

我司承诺，成为“中国人民银行金融基础数据中心服务用房和业务用房优化改造项目工程施工采购项目”承包人后，就该项目投保金额不低于贰佰万元的建筑安装工程一切险和不低于合同金额的安全责任险。

供应商名称（盖单位公章）:

承诺日期：

格式十二：供应商递交响应文件登记表格式

递交响应文件登记表

| 项目名称： 采购编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 办公电话 |  | 传真号码 |  |
| 移动电话 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 响应文件 | 包号; 响应文件份数; 电子响应文件份数; 备注. |
| 邮寄退还响应保证金 | 邮寄地址：邮政编码： 收件人：收件人手机号码： |  |  |  |  |  |
| 电汇退还响应保证金 | 户名： 开户银行： 账号： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商代表签字： |  |  |  | 递交时间：年月日时分 |  |  |

说明：1、此表请供应商填好后，于比选当日单独递交。

2、此表无需密封，无需装订在响应文件中。

格式十三：投标保函格式

通宝函

保函编号：

查询码：

致：（以下称“受益人”）

鉴于（以下称“申请人”）将参加受益人的（工程/物资机械采购、租赁）的投标，开立人基于自愿审慎的原则向受益人开立本独立保函：

一、本保函的最高金额为（大写）人民币整（¥）。

二、本保函的有效期间自本保函开立之日起至                           （工程/采购/租赁）确定中标单位之日后28日（含28日）止，受益人或申请人延长投标有效期无须通知我方。但无论如何，本保函有效期最晚不超过年月日。

三、在本保函的有效期内，受益人基于下列事由，可以向我方提出书面索赔通知，此书面索赔通知即为开立人据以付款的单据，我方将立即向受益人支付本保函最高金额：

1.申请人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2.申请人违反相关法律法规、政策的规定，进行串通投标、围标、骗标；

3.申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署书面合同；

4.申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

5.招标文件中规定的其它扣留、不予退还或没收比选保证金或投标保函的情形。

四、本保函为见索即付、不可撤销保函。在本保函的有效期内，我方将在收到受益人的书面索赔通知后 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保函项下最高金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保函的有效期间内送达我方，但无需证明索赔事由是否确实恰当。

六、本保函的有效期间届满，或我方已向受益人足额支付本保函的全部金额，我方责任免除。本保函涂改无效，本保函保证项下的权利不得转让。

七、本保函适用中华人民共和国法律。

八、因本保函发生争议协商解决不成，由我行所在地法院管辖。

开立人：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：

2025年    月     日