采购需求

一、供应商要求

1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规（提供营业执照原件扫描件并加盖公章）。

2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。如发现存在上述情形，将取消相关供应商的中标资格。

5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于中国建设银行股份有限公司供应商禁用或退出期内。

7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其中标资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.本项目不接受联合体报名申请。

9.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

10. 财务要求

（1）需具备经第三方机构出具审计的完整的2022年-2024年度财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；（公司成立时间短于要求年份的，提供成立以来经第三方机构出具审计的完整的财务状况审计报告或银行出具的近三个月的资信证明）。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。

（2）具有依法缴纳税收和社保资金的良好记录，提供投标文件递交截止日前连续6个月的税收和社保缴纳凭证

二、采购需求要求及目标

（一）拟达成的目标

通过我行结算系统与第三方系统对接，实现水电费自助缴纳、图书借阅费用及罚没款缴纳，并新增食堂及生活服务区消费场景；完成与学校财务系统的对接，实现网上报账、结算及电子回单功能；新增服务器存储容量，满足业务数据增长需求。

（二）系统及设备清单

| 建设内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 数量 | 单位 | 说明 |
| 一、一校通 |  |  |  |  |  |  |
| （一）软件平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共业务运营中心 | 综合业务工作台 | 基础管理平台 | 1 | 套 | 一校通应用管理平台，集收费中心、财务中心、密钥中心、补助中心等，实现在校消费、充值、账目结算等功能。 |
|  |  | 学生公寓电控升级改造 | 学生公寓电控模块升级 | 1 | 套 | 通过对学生公寓2000个宿舍的电控设备700个控制点进行改造，实现学生线上自助缴纳电费，自助购电送电。 |
|  |  | 集中水控升级改造 | 水控管理模块升级 | 1 | 套 | 通过对学生浴室200个控制点的水控器模块升级，实现学生线上自助缴纳水费，自助购水送水。 |
| 2 | 开放对接服务中心 | 第三方系统对接 | 对接数字化校园及第三方应用对接 | 1 | 套 | 通过对接图书管理系统，实现学生借还书费用罚没统一管理。 |
| 3 | 运维服务 | 数据中心运维服务 | 数据中心运维服务 | 1 | 年 | 存储维保 |
| 4 | 数据支撑硬件资源 | 服务存储扩容相关软件系统 | 计算与存储综合告警管理平台 | 1 | 套 | 服务存储扩容相关软件系统 |
|  |  |  | 虚拟化国产软件 | 1 | 套 | 服务存储扩容相关软件系统 |
|  |  |  | 国产化数据库 | 1 | 套 | 服务存储扩容相关软件系统 |
|  |  |  | 国产化中间件 | 1 | 套 | 服务存储扩容相关软件系统 |
|  |  |  | 人脸识别数据安全保护系统 | 1 | 套 | 服务存储扩容相关软件系统 |
| （二）硬件设备终端 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消费场景 | 消费终端 | 消费POS | 240 | 台 | 用于食堂更换和商业中心及超市消费统一管理 |
| 6 | 数据支撑硬件资源 | 服务存储扩容 | 数据服务器 | 6 | 台 | 服务存储扩容 |
|  |  |  | 刀片服务器 | 2 | 台 | 服务存储扩容 |
|  |  |  | 数据中心级交换机 | 2 | 台 | 服务存储扩容 |
|  |  |  | 存储扩容 | 2 | 套 | 服务存储扩容 |
|  | 二、财务系统升级 |  |  |  |  |  |
| 7 | 移动端报账系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 建行网银和电子回单 |  |  |  |  | 电子发票报销、查询系统升级、网上报账、出差单接口 |

采购物品所属的商品品类为软硬件设备，具体参数详见：附件1（其中：3.2数字孪生管理平台部分本次项目不进行建设），三年维保服务，所有硬件为国产化设备。

三、现有的条件和环境配置简要说明

本次建设内容是在已建成一期项目的基础上对软硬件进行升级、扩容，现有条件和环境配置能够满足学校运营需求。

（一）安全性要求

系统建设的安全性是整个工程中非常重要的问题，网络的安全可靠和重要信息安全加密是系统建设所必须考虑的特性。为了使系统安全运行，应严格按科学的行之有效的方法，运用目前流行的技术，保障系统的正常、高效运行。

（二）数据保密性要求

系统涉及敏感数据的网络传输、存储和发布等诸多环节，对数据的安全性提出了很高的要求,对客户个人信息、交易信息等需进行严格加密保存并签订保密协议。

（三）硬件质量要求

硬件设备不能有油漆脱落、碰伤、变型等影响外观的现象，应对物品进行防水、防潮处理。设备标示粘贴整齐，朝向一致，无涂抹现象。所购产品应为需求方所指定品牌型号的原厂商生产的、完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。

四、项目进度要求

（一）供货要求

采用安全运输方式供货，并安装调试完毕，产品须具有适于运输的坚固包装，供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费由供应商承担。软硬件产品交货时应同时附有技术规格、使用说明、配套软件、质量合格证书等相关文件或技术资料，文件或技术资料应当清晰、准确和完整。

（二）配送时间

软件在合同签订后的60日内完成系统部署工作，硬件在合同签订后30日内到货。

（三）配送地点

青海师范大学

（四）包装要求

所交产品的外包装完好无损、产品品牌、规格型号、数量、产地或生产厂商等符合合同约定进行初验。如有损坏或短缺，或产品品牌、规格型号、配置性能不一致的情况将拒绝验收。

（五）安装和调试

供应商提供安装调试服务，由此产生的任何费用皆有供应商承担。安装调试服务应当在约定期限内完成并验收合格。

五、实施过程的责任界定和分工说明

为了明确项目实施不同阶段供应商的角色和责任，并有利于评估工作量以给出合理报价，下表中给出了供应商应负责的工作任务，供应商可以作为项目计划编制、项目组织设置以及工作量评估的依据，允许供应商对下表中的工作职责安排给与补充、修正，并简要陈述理由。

| 编号 | 工作任务 | 学校 | 建设银行 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求研究与分析 | 共同负责 | 协调 | 共同负责 |
| 2 | 软件安装、调试 | 配合 | 协调 | 负责 |
| 3 | 人员培训 | 配合 | 协调 | 负责 |

六、项目实施最后提交件要求、验收标准等

（一）文档要求

本行要求提交的文档是一套可保存的、并容易查阅的中文文件，文档要求以纸质和电子格式提供，文档内容包括但不仅限于：

（1）项目实施方案。

（2）项目详细设计方案。

（3）项目实施计划。

（4）巡检报告。

（7）故障诊断报告。

（8）验收报告。

对于项目实施阶段目标设定的硬件以及软件和文档交付物，将作为本阶段工作完成的标志之一。对于文档交付物的描述应包含但不限于：各个阶段名称、阶段目标、交付物描述、形式（即文件、演示文稿、软件系统等）、建议的接受标准、阶段负责人等。

（二）验收标准

按照使用方验收相关规定执行，到货的品名，型号、数量与投标清单一致；符合标书技术要求。所有设备及其相关软件必须全部调试完成且正常使用，达到标书建设要求。安装调试完成后，试运行满一个月且无故障运行，可申请项目最终验收。验收合格后，在安装调试完成报告上签字、盖章，承建方将项目成果(包括设备、系统、文档等)移交建设方。随箱附带产品说明书、合格证等资料。验收证明文件包含但不限于设备到货确认单（含序列号）、开箱检验记录表、软件安装报告、测试报告、图像照片、质量证明材料、服务器部署信息等。

七、对公司投入的人员数量、质量、经验等方面的要求

（一）在项目实施阶段，项目实施队伍是以供应商一方的技术力量为主，负责整个项目的设计、实施、进度和质量控制等，对整个项目的完成进度负责；校方派出一定数量的业务与技术人员配合项目建设，审核设计方案，明确细化业务需求，为将来的运行维护作技术准备，并监督项目的质量，确保按时完成工程；

（二）项目管理人员应具有学校软硬件系统部署实施的实际经验，根据本项目要求制订出切实可行的项目管理流程和项目实施时间进度计划表，并严格执行，保障项目按进度高质量的完成；

（三）需提供项目各阶段的工作范围、实施团队组织结构、成员构成以及成员职责（现场对接系统开发人员至少一名，后台对接开发人员至少三名）。并提供应对实施团队人员变动风险的防范机制（包含与雇员的特别协定、应急预案等）。

八、培训要求

在服务期内，供应商在学校指定地点为学校技术人员安排关于设备及系统的技术培训和硬件操作培训，以帮助学校提高系统管理水平，具体培训方式、内容由双方协商决定。双方确认本培训费用已包含在合同价款中，供应商不再收取任何费用。

供应商应向学校提供采购产品的相关培训，培训次数不限、形式不限，具体每次培训须按学校要求进行组织，并提供完整的培训材料。

九、技术支持和保修服务要求

采购在项目实施及日后的运维中，供应商应提供足够的服务和支持，以确保项目的完成和系统平稳运行。技术方面要求供应商提供的平台应满足校方对于学校系统的整体规划，满足学校系统集成规范。维护服务方面，供应商需提出具有可行性的服务支持方案，包括但不限于：

（一）3年软硬件维保服务，主要工作内容包括：定期升级、系统缺陷修复、故障解决、重大变更现场支持、例行巡检、性能优化等，提供7*24小时服务支持；维保期结束后软硬件维保费用每年不高于总价的10%。

（二）项目实施期间提供驻场服务，主要工作：日常巡检、故障处理、现场支持等。

（三）凡遇到国家政策性业务调整，供应商必须保证第一时间响应并提供技术支持，免费维保期内应免费实现。

（四）在项目实施过程中，针对关键问题，应能调动全部资源给予支持，不得影响项目的整体进度。

（五）服务方案中请明确服务方式、服务级别、响应时间、服务收费等情况，

（六）在系统运行过程中，如遇到重大事故（系统不能运行或业务运作有严重影响）时，保证第一时间响应，如果由于产品缺陷问题，造成采购人损失的，成交供应商应给予赔偿。

十、报价要求

根据“系统及设备清单”（结合附件1内容）逐项报价，整体项目需对接建行建融慧学平台，对接所有费用包含在项目报价中。

项目所含包装、运输、安装、调试、软硬件实施、集成费、驻场费、三年维保费、税费及售后费用等均由入选供应商承担，采购人不承担除成交价以外的任何费用。

十一、其他要求

款项支付要求：自合同签订,签署硬件到货单、系统部署报告后20个工作日内，支付合同总额的45%；自签署项目验收合格证明文件后20个工作日内，支付合同总额的50％；自维保期满后20个工作日内，支付合同总额的5％。