2026年签名验签改造项目

采购需求

2026年4月

目录

一、项目介绍	1

二、 服务一览表	1

三、业务要求	2

四、技术要求	3

五、服务要求	5

六、项目团队要求	8

七、安全要求	9

八、交付或实施时间、地点	10

九、财务支付要求	10

十、履约验收方案	11

# 一、项目介绍

（一）项目背景概述

我行拟对行内签名验签功能进行优化。包括但不限于签署电子版协议时，可协议上加盖的电子印章并完成数字签名，进行加签、验签等。

（二）功能或目标

本项目按照中国电子口岸数据中心技术规范要求，在我行现有签名验签服务器的基础上，开发电子签章和协议加签功能，并配合中国电子口岸数据中心完成系统开发、联调测试、投产验收等工作。

- 服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 配合我行开展以下工作：制定项目计划，监督和控制项目进度；负责管理安排项目资源；开展实施项目配置和交付管理以及项目质量管理；开展项目问题管理和项目风险管理；按照要求定期进行工作报告等。 |
| 2 | 需求分析 | 根据业务要求，梳理转化为业务对系统功能性和非功能性等具体要求，形成需求规格说明书 |
| 3 | 设 计 | 完成相关物理子系统的概要设计、详细设计等相关工作，形成相应设计说明书 |
| 4 | 开 发 | 根据功能设计按计划完成开发，实现设计功能，完成单元测试等工作 |
| 5 | 测 试 | 开展产品、系统集成等测试工作，包括测试计划、准备和执行，完成测试案例、脚本及数据的编制和准备，及时组织系统修补和必要的回归测试，形成测试报告；协助开展用户验收测试相关工作 |
| 6 | 投产运维 | 为系统投产演练和投产上线等提供必要支持，包括但不限于各类方案计划和流程策略的制定、现场人员支持及运维培训等工作 |
| 7 | 重保期 | 本项目投产后3个月重保期内，安排人员负责本项目开发、改造功能的响应支持、故障修复等工作 |
| 8 | 培训及知识转移 | 通过必要培训使我行业务及运维等相关人员，以及我行指定的人员，熟悉系统内容和功能，以及使用权限划分与操作方式，包括系统架构、部署运维、参数配置等内容 |

# 三、业务要求

在符合中国电子口岸数据中心的技术要求基础上，实现包括但不限于以下功能：

1.业务端将待签署协议原始文件（PDF格式，以下简称原始文件）、图章文件（PNG格式）以及盖章坐标等信息发送到签名验签服务器，签名验签服务器对原始文件进行签名，包括：

（1）对图章文件进行签名处理，生成签名后图章文件；

（2）将签名后图章文件加盖到原始文件每一页的指定盖章坐标上，生成盖章后文件；

（3）对盖章后文件进行签名处理，将签名串写入指定的签名域中，生成待返回文件；

（4）将新生成的待返回文件以PDF格式返回给业务端。

2.签名验签服务器对业务端发来的普通文件进行Hash计算并返回Hash值给业务端。

3.业务端发起获取公钥请求报文，签名验签服务器将进出口银行的公钥值返回给业务端。

4.数字信封加封、解封，普通文件加签、验签功能的SDK封装及配合联调测试等工作。

在开发、联调测试过程中，若中国电子口岸数据中心更新技术规范，则投产时须按照最新技术规范上线。

# 四、技术要求

| 序号 | 技术要求项目 | 重要性 | 技术要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用架构规范要求 |  | 1.遵循我行企业级架构原则进行系统设计，制定系统架构方案。 2.融入我行企业级架构，遵循渠道、服务、产品分离的架构原则。 3.遵循我行服务集成原则，服务需通过我行统一的应用调度平台进行注册与发布。 4.遵循我行外联服务设计原则及接入模式。 5.按照我行联机、批量、文件传输、事件消息等接口和相关报文标准与行内相关系统进行交互。 6.遵循我行全局事件跟踪号编码规范。 7.融入我行统一的用户权限控制机制。 8.对接我行用户认证等系统按照统一标准实现单点登陆等功能。 9.采用高内聚、低耦合原则进行模块设计。 10.按照我行开源软件管理的要求引入开源软件。 |
| 2 | 系统安全要求 |  | 按进出口银行安全制度规范要求，系统建设应从网络传输、应用防护、数据保护、终端安全等多维度保障系统安全性。符合并通过国家和金融行业安全等保要求，遵从等保定级及测评工作要求，依据定级级别开展系统设计及开发，在等保测评中负责完成相应整改工作。包括但不限于下列具体工作： 1.交付产品应完成出厂前安全测试（包括但不限于代码审计、渗透测试等），并提交安全测试报告；符合进出口银行安全测试评估要求，及时整改各类安全问题，及时修复各类安全漏洞。 2.应用安全测试 （1）代码审计 供应商应配合开展代码审计，完成漏洞整改工作。 （2）渗透测试 供应商应配合完成不同类型客户端的渗透测试，完成漏洞整改工作。 （3）交互式应用安全测试 供应商应根据实际需求配合完成交互式应用安全测试，完成漏洞整改工作。 在进出口银行开展的基础环境漏扫及安全配置检查中，如基础环境升级涉及应用系统验证工作时，供应商应及时配合验证，出具验证结论。 在进出口银行各类内外部检查及审计过程中指出的本项目系统相关问题，供应商应配合完成整改。 |
| 3 | 等级保护及密码评估要求 |  | 1.符合国家和金融行业安全等保要求，遵从等保定级及测评工作要求，依据定级级别开展系统设计及开发，在等保测评中负责完成相应整改工作。 2.承诺后续按需配合我行开展商用密码应用安全性评估，将测评问题纳入问题缺陷及时开展整改。 |
| 4 | 系统运维 |  | 1.细分运维权限，严格管理系统用户。针对系统管理、软件部署升级、日常维护，设置不同的用户管理权限。关闭系统默认账号，定时账号登出，只开通SSH安全登录。 2.提供系统维护管理方案，要求系统能够提供运行指标监控、预警、报警、故障隔离和故障排除支持。提供完善的备份恢复策略、运行管理监控流程和故障处理手段来保障系统的安全、稳定，说明可能导致故障的因素以及相应的冗余容错和故障恢复策略。 3.提供系统故障应急预案，根据各种可能的故障场景（包括但不限于应用故障、系统故障、数据库、中间件故障、服务器硬件故障等）制定处置措施，确保系统在突发状况后能够及时发现、补救、恢复。 4.要求系统具备完备的应用日志输出，并阐述具体的分级、分类情况，以及如何用于问题故障定位和排查，并满足监管对日志要求。 5.列出软件包中涉及的服务器端所支持的操作系统、数据库、中间件及其版本。 6.要求系统所采用的软硬件平台应具备开放性。阐述推荐的软硬件配置方案，包括硬件配置、操作系统、虚拟化平台、数据库、中间件、应用系统以及网络传输带宽要求，并给出推荐依据。 （1）服务器要求支持国产芯片，如海光信息、华为鲲鹏、飞腾等芯片。 （2）应支持国产操作系统，如银河麒麟高级服务器操作系统等国内主流操作系统软件。 （3）应支持国产虚拟化平台，如云宏CNWare、新华三CAS、华为FusionSphere、华为云、阿里云等国内主流虚拟化软件。 （4）应支持国产数据库，如GoldenDB、达梦等国内主流数据库软件。 （5）应支持国产中间件，如东方通、金蝶、宝蓝德等国内主流中间件软件。系统如果采用中间件技术，阐述该中间件产品特点及其在系统中的应用情况。 （6）应支持国产存储设备，如华为存储。阐述系统对存储环境的要求，以及对存储设备的支持情况。 7.如果系统运行需要使用独立的中间件、数据库软件，应优先使用商业软件，原则上不允许使用开源软件。 8.软硬件产品及其版本，应符合行内软硬件基线要求，以项目实施中行内具体要求为准。 9.系统运行维护中对采用开源软件，视同应用系统组件，须由应用系统厂商提供后续运维支持，如运维相关手册、漏洞修复、补丁更新等内容，并按照我行相关制度规定，配合我行开展软件成分分析工作，负责本系统所引入开源软件的开源技术风险问题整改。 10.供应商发布的更新软件版本，结合进出口银行现有系统情况，定期提供升级建议。如需要升级，供应商应协助进行升级工作，并解决升级过程中出现的问题。 |
| 5 | 性能要求 |  | 响应时间低于1s，保持使用流畅，服务时间为7*12小时。 供应商应提供上述指标的出厂性能测试报告。 |
| 6 | 源代码安全要求 |  | 供应商应确保我行享有对核心产品软件系统拥有永久的、不可撤销的、不可转让的修改权、复制权及其他使用权，以及对客户化软件及核心产品软件系统中客户化部分的全部知识产权。使用非自身产品的，必须有原厂商授权或授权经销商对该产品的授权，或者原厂商对本项目的书面授权。（第三方授权相关信息应明确告知，包括被授权产品名称、授权方式、授权期限、授权费等） |

# 五、服务要求

- 服务要求

服务要求根据重要性分为“★”、“＃”和一般性指标。★代表实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝，＃代表重要性参数，无标识则表示一般指标项。

| 序号 | 服务要求项目 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  | 针对进出口银行业务特点阐述系统实施方法论，并结合方法论，描述完整、可行的系统实施方案，包括但不限于项目管理、需求确认、系统设计、系统开发、系统测试、系统切换、系统推广等方案，以及试运行策略。 阐述项目实施的组织架构（其中应包含进出口银行人员），并描述实施预期的时间进度表，提供具有明确里程碑的项目实施计划。 完成项目实施及系统投产工作。对于其中进出口银行有模板要求的交付件，应使用要求的模版进行编写。 提供初步的验收测试计划以及充分的验收标准，并提供系统集成测试和投产测试的测试方案、测试案例和测试工具。 提供本项目中所有交付物清单（包括但不限于项目文档、产品技术文档、用户手册和系统管理手册）。 阐述系统运维手册和知识库，提供系统运维和指示转移必要的指导。如有涉及第三方产品及服务，阐述相关产品及服务内容，报价及后期维护方式和费用。 |
| 2 | 项目实施要求 |  | 以下列出了本项目实施过程中重要的实施任务，供应商应承诺完成所有实施任务，并遵守其中相关约定。相关要求参照项目工作说明书。 （一）项目管理 负责制定项目计划，并按照进出口银行的要求进行必要的调整。监督和控制项目进度。 负责管理安排项目资源。 负责管理分包商/供应商（如适用）在项目的各项任务执行、人力资源、相互工作配合与交付承诺。 负责管理项目范围和需求变更，并协调变更要求的签署。 负责实施项目配置和交付管理以及项目质量管理。 负责项目问题管理和项目风险管理。 负责与进出口银行进行沟通并按照要求进行工作报告。 （二）业务功能分析和设计 负责编写《技术方案说明书》，提交行方审核同意后，再开展项目设计开发工作。 负责对本项目需求梳理细化。 负责业务需求差异分析和评估。 负责业务功能分析和制定。 负责编写需求规格说明书。 负责系统配置设计、界面设计、扩展功能开发设计、数据转换设计等。 负责进行客户化部分的详细设计，并编写概要设计说明书（如有）和详细设计说明书。 负责接口开发、扩展功能开发、数据转换开发。 （三）产品测试和性能测试 负责产品测试的计划、准备和执行。 负责系统修补，并完成产品测试报告。 负责性能测试的计划、准备和执行。 负责系统调优和进一步的性能测试，并负责完成性能测试报告。 （四）系统集成测试 负责提出系统集成测试计划和方案。 负责完成系统集成测试案例、测试脚本以及相关的测试数据。 负责在进出口银行统一管理下执行系统集成测试，进行系统修补和必要的回归测试。 负责完成相应的系统集成测试报告。 （五）用户验收测试 协助提出用户验收测试计划和方案。 协助准备用户验收测试案例、测试脚本和测试数据。 协助执行用户验收测试。 负责系统缺陷修复。 协助进行回归测试、协助完成用户验收测试报告。 （六）投产和推广（包括投产、试运行、正式运行、最终验收） 根据需要负责制定上线演练计划和方案。 负责运维培训，配合行方完成投产演练、和运维测试工作。 负责配合制定本项目投产上线计划。 负责制定投产上线操作方案、流程和策略，并制定应急和恢复方案。 负责制定试运行方案、流程和策略，并制定应急和恢复方案。 协助进出口银行完成投产上线。 协助进出口银行完成系统最终验收。 |
| 3 | 培训及知识转移要求 |  | （一）培训对象：培训对象包括进出口银行的开发人员、系统运行维护管理人员，以及其他相关人员。 （二）培训目标：通过培训，应使上述人员掌握系统提供的内容和功能，以及使用权限划分与操作方式。 （三）培训内容：需向进出口银行提供系统在配置、开发、安装、使用、监控和维护等方面的培训。详细列出各阶段培训的服务清单和培训费用，服务清单包括培训内容、授课方式、培训对象、时间计划安排和培训反馈处理等，对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用和运维团队进行全面、有效的知识转移，确保进出口银行形成一支熟悉系统运用和维护的队伍。 （四）培训材料：为所有被培训人员提供完备的文字资料（书面及电子版）和讲义（书面及电子版）等相关用品。 |

- 主要交付物

- 在项目工作说明书中明确交付物类型、内容及交付形式，包含但不限于以下内容。

| 过程域 | 文档 |
| --- | --- |
| 项目管理 | 《项目详细实施计划》 |
|  | 《关键人员简历》 |
|  | 《关键人员人力资源变动报告》（如有） |
| 需求分析 | 《功能需求规格说明书》 |
|  | 《非功能需求规格说明书》（如有） |
| 设计开发 | 《技术方案说明书》 |
|  | 《概要设计说明书》（如有） |
|  | 《详细设计说明书》 |
|  | 应用系统部署架构（如有） |
|  | 基础软硬件配置清单（如有） |
| 测试 | 《集成测试案例》 |
|  | 《集成测试报告》 |
|  | 通过用户验收测试后的源代码 |
| 业务培训 | 《培训讲义》（如有） |
|  | 《用户操作手册》（如有） |
| 技术培训 | 《培训讲义》 |
| 系统投产 | 《投产任务跟踪表》（按版本） |
|  | 《操作控制表》 |
|  | 待投产的应用程序版本 |
|  | 《应急预案》（如有） |
|  | 《投产报告》（按版本） |
|  | 《运维手册》、《日志报错代码表》、《批量手册》、《监控手册》、《知识库》（如有） |
| 系统应用维护 | 知识转移文档：《运维手册》（含《日志存储备份清理方案》等日常运维的必要件）、《日志报错代码表》、《批量手册》、《监控手册》（如有） |
|  | 知识库（包含《上线运行问题报告和问题跟踪表》、《重大问题分析报告》（如有）） |
|  | 《重保期总结报告》 |
|  | 《工作总结报告》 |

# 六、项目团队要求

在中国境内需拥有稳定的专业化开发队伍。供应商需针对本项目成立专门的开发团队和服务团队，派遣有经验、负责任的项目经理和开发工程师参与本项目工作。

（一）人员能力要求

| 岗位名称 | 人数 | 工作内容 | 资质和经验具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 1.负责项目的整体控制和协调，保证工程的进度和质量。负责项目合作协议的签订、合同签订以及工程验收。 2.负责制定项目详细进度计划，并监督执行、定期核查项目基线，保障项目保质保量按期完成。 3.在进行项目管理工作同时，参与项目实施工作。 | 1.精通或熟练掌握本项目相关技术领域，在项目管理、硬件设备调试和软件开发方面经验较为丰富。 2.能够组织、指导系统设计、功能设计、程序设计及相关测试。 3.具有良好的口头及书面沟通能力。 4.具备本科及以上学历，5年以上工作经验，具有1年以上银行业同类项目实施经验。具备有效的高级项目管理师(或PMP）资格优先。 |
| 实施服务岗 | 满足本项目建设的人员数量，至少1人 | 1.负责本项目的开发、测试、投产、软件部署、安装、调试、联调，产品试运行及项目验收等工作，及时处理项目实施过程中所遇到的各种问题，核查问题原因，提出建议，检验修复情况，编写并提交材料； 2.项目实施组根据项目的具体需求和现状，开展项目具体实施工作。 | 1.在签名验签开发方面经验丰富。 2.具备良好的开发及设计实战能力，能够完成程序设计、功能设计及相关测试。开发技能包括但不限于： （1）熟练使用weblogic、tongweb中间件； （2）熟练使用Java、BD开发语言； （3）熟练使用linux、麒麟操作系统。 3.具有良好的口头及书面沟通能力。 4.具备本科及以上学历，5年以上工作经验。 |

（二）人员管理要求

1.项目经理及实施服务人员应具有履行本项目需求所必需的技术能力、专业资质、安全意识和综合素养，所有人员应与供应商签署正式劳动合同，并向进出口银行提供人员学历证书、资质证书、身份证、社保证明并加盖供应商公章。

2.承诺已进入项目组的关键核心岗位人员不得随意更换。如确实需要更换人员须经过我行审核通过后方可换人。同时要求新换人员必须通过我行的审核，且由供应商保证人员更换期间工作的连续性。其他岗位人员如有更换需书面告知我行，并承诺不因此降低服务质量。

3.承诺已进入项目组的服务人员，须提供人员简历、学历证明复印件及人员相关认证资质复印件，签署安全保密承诺书，并满足我行管理要求，严格按照我行各项规章制度合规开展工作。如服务人员因违反我行工作纪律或相关运行制度，并给我行造成了损失，则供应商有责任进行赔偿，具体赔偿标准见合同。

4.如供应商提供的人员态度与能力不符合项目要求，进出口银行有权提出更换（或退出）人员。供应商必须在15个自然日内提供补充人员直至符合标准，并对此而延误的项目工期负责。

# 七、安全要求

在未征得我行同意的情况下，供应商供应商必须保证所提供的人员能够严格遵守各项规章制度，主要包括但不限于以下内容：

（一）法律合规方面，应有效规避实施过程中给我行带来的法律风险。

（二）信息安全方面，应有效规避因服务人员导致的银行信息（如业务数据和商务信息等）泄漏风险。

（三）生产安全方面，应严格规避因人员操作不当，导致的银行系统出现安全性和稳定性风险事件。

（四）安全审计方面，应确保针对银行设备的相关操作留有纸质或视频记录。

（五）保密要求方面，供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。本项目所形成的数据成果归我行所有。未经我行同意，供应商不得向第三方泄露、公开或用于提供法律服务之外的其他目的，对掌握的我行、我行客户的资料，供应商应采取措施与其他客户资料施行有效隔离。

# 八、交付或实施时间、地点

（一）项目周期

合同签署本项目所有需求投产，投产后3个月重保期，重保期结束满12个月且无遗留重大生产事件故障，通过最终验收之日止。

（二）服务地点

中国进出口银行信息科技部（北京或其他指定地点）。

# 九、财务支付要求

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例(或金额) |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 首付款 | 合同签署后，在收到供应商出具的付款申请及相应金额经认可的合法有效发票之日起20个工作日内 | 付款至合同金额的60% |
| 2 | 验收款 | 项目通过验收后，自收到供应商出具的付款申请及相应金额经认可的合法有效发票之日起20个工作日内 | 付款至合同金额的90% |
| 3 | 尾 款 | 重保期结束满12个月且无遗留重大生产事件故障，供应商提交工作总结报告并通过最终验收后，收到供应商出具的付款申请及相应金额经认可的合法有效发票之日起20个工作日内 | 付款至合同金额的100% |

注：

- 具体付款节点和比例应根据项目实施进度而定。

- 以上尾款的付款金额为根据合同约定扣除违约金后（如有）的金额。

# 十、履约验收方案

（一）履约验收的主体、时间、程序

- 1.验收主体

- 中国进出口银行。

- 2.验收时间及程序

- 首次验收时间：本项目投产上线完成并稳定运行满3个月，各项功能满足验收标准。

- 最终验收时间：重保期结束后满12个月，无遗留重大生产事件故障。

验收程序：具备验收条件后，由供应商向我行提出验收申请，我行收到申请后，自行或授权第三方监理依照合同及本工作说明书对其工作进行验收评估，如验收评估中发现其工作存在瑕疵、问题或遗漏，供应商须按照要求限时解决，解决后再次进行验收。验收通过后，出具验收报告。

（二）履约验收内容和标准

本项目按我行计划前完成上线，供应商应严格按实施计划完成设计、开发、测试、投产等各阶段内容，并确保项目总体目标。

- 1.验收内容

- 首次验收包括：

- （1）交付件，包括文档资料、源代码等

- （2）适配改造的物理子系统应用软件

- （3）以量化的SLA考核指标为依据，对供应商服务及项目完成情况进行量化评价

- 最终验收包括：工作总结报告等。

- 2.验收标准

- （1）文档验收标准

- 文档内容应包含对应工作阶段所有工作任务的最终成果

- 文档内容无重大分歧，进出口银行能够接受文档中的主要观点、认可文档中所体现的工作成果

- 所有正式交付件表达清晰、内容完整，符合我行要求。交付文档的描述不存在实质性的错误（包括不真实、遗漏、误差、以及对使用者可能产生误导的信息）；文字无重大或误导性错误

- 文档交付齐备

- 除特别指明的并经我行同意的英文提交文档之外，要求提供中文文档

- 提交项目全部交付件并通过我行审核，在此基础上形成项目的《交付件交付情况一览表》，经过我行核对认可

- （2）系统验收标准

- 系统符合项目工作说明书的要求

- 新增系统的安全等级保护基本要求满足国家标准和监管要求中对本系统的相应要求

- 系统通过用户接收测试，若有遗留问题须在本项目首次验收启动前解决

3.SLA 考核指标：

| 序号 | 指标名称 | 量化标准 | 评估方式 （优100-良80-中60-差0） | 指标占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目进度及计划执行率 | 各阶段累计工作延后完成天数/各阶段累计计划天数 | 1. 计划延误率为0 优 2. 0＜计划延误率≤1% 良 3. 1%＜计划延误率≤3% 中 4. 3%＜计划延误率 差 | 60% |
| 2 | 项目投产后问题数量 | 投产后至验收时累计问题数 | 1.发现问题数<2 优 2.发现问题数<=5 良 3.发现问题数<=10 中 4.发现问题数>15 差 | 40% |

评级标准：SLA>=95的为优，SLA在80-95的为良 ，SLA在60-80的为中。SLA<60的为差。

（三）违约责任

1.供应商在合同签署后，需要按上线计划完成投产上线。如因供应商原因导致未能按期投产上线，将按照每逾期一日，扣除“合同价款”的千分之五（5‰）。

2.逾期超过90日，我行将扣除项目全部未付款项，追索全部已付价款，且有权要求供应商须继续履行完成合同内容。

3.SLA考核的罚则。

（1）SLA考核为C：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实；

（2）SLA考核为D：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实，从本次付款起每期付款顺次延迟半年支付，如有多次延迟的，延迟期限叠加。

（3）SLA考核为E：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实，暂停本次及以后各期款项支付，直至下次考核时服务质量达到中级以上，接续按以上标准执行。如已是最后一次验收，则扣除“合同价款”的百分之五（5%）。