人保财险广东佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换采购项目（第三次）

项目编号：ZJZB-2025-22522

招标文件

招标人：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司

招标代理机构：中捷通信有限公司

日期： 2025年11月

目  录

第一章 招标公告	5

一、招标条件	5

二、项目概况与招标范围	5

三、投标人资格要求	5

四、资格审查方法	6

五、招标文件的获取	6

六、投标文件的递交	7

七、发布公告的媒介	7

八、联系方式	7

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1.总则	14

1.1 项目概况	14

1.2 资金来源和落实情况	14

1.3招标方式	14

1.4招标组织形式	14

1.5资格审查	15

1.6投标费用	15

1.7保密	15

1.8计量单位	15

2.招标文件	15

2.1招标文件的组成	15

2.2踏勘现场	15

2.3投标预备会	16

2.4招标文件的修改	16

2.5招标文件的异议	16

3.投标文件	16

3.1 投标文件的组成	16

3.2 投标文件的编制	17

3.3 投标报价	17

3.4 投标有效期	17

3.5 投标保证金	18

3.6 备选投标方案	18

3.7 纸质投标文件的式样、密封和标记	18

3.8 电子招投标的投标文件上传形式	19

4.投标	19

4.1 投标文件的递交	19

4.2 投标文件的修改、撤回和撤销	19

5.开标	19

5.1 开标时间	19

5.2 开标程序	19

5.3 开标异议	20

5.4 电子招投标的其他开标要求及异常处理	20

5.5不得开标的情形	20

6.评标	20

6.1 评标委员会	20

6.2 评标原则	20

6.3 评标方法	21

6.4 中标候选人推荐原则	21

6.5 评标报告	21

7.中标	21

7.1 中标候选人公示	21

7.2 确定中标人	22

7.3 中标结果公示	22

7.4 中标通知	22

8.合同签订	23

8.1 履约保证金	23

8.2 合同签订	23

9.招标代理服务费	23

10.纪律和监督	23

10.1 对招标人的纪律要求	23

10.2 对投标人的纪律要求	24

10.3 对评标委员会成员的纪律要求	24

10.4 对招标代理机构的纪律要求	24

10.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25

11. 需要补充的其他内容	25

第三章 评标办法	26

评标办法前附表	26

1、初步评审标准	26

2、否决投标情形汇总	28

3、详细评审标准	30

一、评标方法	31

二、评审标准	31

三、评标程序	31

3.1初步评审	31

3.2 详细评审	32

3.3 投标文件的澄清、说明	32

3.4 中标候选人推荐原则	33

3.5 评标结果	33

第四章 合同条款	34

第五章 技术规范书	35

第六章 投标文件格式	36

一、商务文件	37

初步评审索引表	37

详细评审索引表	38

（二）法定代表人（负责人）身份证明	40

（三）法定代表人（负责人）授权委托书	41

（四）资格证明文件	42

（五）投标人须知应答偏离表	51

（六）合同条款应答偏离表	52

（七）供应商行为准则承诺书	53

（八）供应商廉洁诚信承诺书	55

（九）其他材料	58

二、技术文件	59

详细评审索引表	59

（一）技术规范书应答偏离表	60

（二）技术方案	61

（三）其他材料	64

三、报价文件	65

（一）投标一览表	65

（二）分项报价表	66

第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目人保财险广东佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换采购项目（第三次）（项目编号：ZJZB-2025-22522）由中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司（以下简称“招标人”）批准并落实资金，组织本项目的相关招标工作，采购合同由中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司（以下简称“人保财险佛山市分公司”）根据中标结果与中标人签署。现委托中捷通信有限公司 （以下简称“招标代理机构”）进行公开招标，有意向且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称“投标人”）可前来投标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目名称：人保财险广东佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换采购项目（第三次）

2.2招标范围：更换分公司本部大楼电梯3部（E1、E2、E3），南海支公司大楼电梯1部（E4），顺德支公司大楼电梯1部（E5）。包括且不限于上述旧电梯拆除，新电梯设备及随机附件的采购、设计、制造、检测、试验、包装、运输、货物装卸、仓储、保险、安装、调试、验收、办证、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、税费（含进口关税、增值税）、以及电梯安装过程中的配套改造项目等。

2.3项目性质：货物类。

2.4标包划分：本项目不划分标包，情况如下：

| 项目 | 含税总预算 | 中标人数量 |
| --- | --- | --- |
| 佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换项目 | 140万元 | 1家 |

投标人须对本项目采购标的进行整体投标，任何只对采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2.5服务期限：本工程项目预计工期120天，其中实际开工日期以承包方进场时间为准。分公司和顺德支公司在完成采购流程及相关审批流程后即可开工，南海支公司需要在完成大楼加固工程后开工。

2.6服务地点：佛山市

三、投标人资格要求

3.1在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照（复印件）；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件（复印件）。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

3.2投标人应为所投产品的原厂商或其授权的代理商。

①投标人为本项目所投产品的制造商（提供声明函（格式自拟）或相关证明，并加盖投标单位公章），否则其投标将被否决。

②投标人为本项目所投产品的制造商唯一授权的代理商（须提供制造商出具的针对本项目所投产品唯一授权函，如制造商同时授权多个代理商参与本项目投标，则所有代理均否决投标资格）。

③制造商和其代理商不得同时参与本项目的投标，若原厂商和其代理商同时参与本项目投标，只接制造厂商投标。

3.3所投产品制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（证书级别须为B级或以上），或取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）。

3.4投标人必须取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（证书级别须为B级或以上），或取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）。

3.5财务状况良好：需提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表（至少包含会计师事务所或审计机构签章页、资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）或开标日前6个月内开具的银行资信证明。

3.6 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近6个月任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证。

3.7投标人应经营状况良好，且近三年内（2022年1月1日至今）无违法违规记录。违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人需提供自招标公告发布之日至投标截止之日期间对以上三项内容的查询截图。

信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun

3.8 严禁列入招标人及其所隶属的中国人民保险各级机构的供应商黑名单且在禁入期内的供应商参与采购活动。

3.9单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段/标包投标或未划分标段/标包的同一招标项目投标，需填写《投标人控股及管理关系情况申报表》。

3.10 本项目不接受联合体投标。

四、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查方法为合格制，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”。未通过资格后审的投标人，投标将被否决。

五、招标文件的获取

5.1招标文件获取时间：2025年11月14日至2025年11月21 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至12时00分，下午14时00分至17时30分（北京时间，下同）。

5.2凡有意向参加本项目投标的潜在投标人，均须在招标文件获取时间内完成以下操作：

（一）招标人平台：登录“人保e采”外网门户（ec.picc.com）申请注册入库，审核通过后进行项目报名（相关详见“人保e采”外网门户的《人保e采管理系统供应商入库操作指南》）。

（二）招标代理机构平台：

（1）招标文件获取方式（以下方式任选其一即可，推荐方式②）：

①电子招标系统获取文件：登录中捷通信有限公司电子招标系统（链捷招）（zjzb.chinaccsscm.cn）完成获取并下载文件，账号为贵公司组织机构代码或统一社会信用代码，登录/注册后请及时完善信息并更改密码。

②邮件获取文件：将营业执照复印件盖章+授权委托书+标书款汇款底单+标书售卖登记表（盖章）打包发以邮件方式发送给文件售卖联系人。

③现场获取文件：携带营业执照复印件盖章、授权委托书及受托人身份证或工作证于广州市越秀区较场西路21号中捷通信有限公司4楼标书售卖室获取文件。

文件售卖联系人：黄小姐，联系电话：020-83820346/020-83800940/020-83806127，QQ：2959505405，联系邮箱：zhongjbss2@zjscs.com。

（2）招标文件每套售价300元人民币，售后不退。

开户银行：中信银行广州花园支行

户    名：中捷通信有限公司

账    号：3110910043850058771（每个项目的汇款账号会有所不同，请在汇款前认真核对账号，由于投标人的汇错账号等因素造成的一切后果由投标人自行承担）

六、投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间：2025年12月05日09时00分00秒。

6.2投标文件递交地点：须现场递交/邮寄至佛山市禅城区澜石二路36号展弘大厦二座8楼中捷通信有限公司佛山分公司，逾期送达或者未送达指定地点或者未按照招标文件要求封装的纸质投标文件不予接收。

6.3本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人代表准时参加。

6.4出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

6.4.1逾期送达或者未送达指定地点的；

6.4.2未按照招标文件要求密封的；

6.4.3未按照招标公告要求获取招标文件的。

七、发布公告的媒介

本项目招标公告同时在“人保e采”外网门户（ec.picc.com）、中国招标投标公共服务平台（bulletin.cebpubservice.com）、中国金融集中采购网（www.cfcpn.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）及中捷通信有限公司电子招标系统（链捷招）（zjzb.chinaccsscm.cn）上发布，除上述外，招标人/招标代理机构不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何招标采购信息，其他任何媒介上转载的、以招标人/招标代理机构为采购主体的招标采购信息均为非法转载，均为无效。对于非法转载、篡改招标公告信息的组织或个人，招标人/招标代理机构保留追究其法律责任的权利。

八、联系方式

采购人：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司

地址：广东省佛山市禅城区季华五路9号

招标代理机构：中捷通信有限公司

地址：广州市越秀区较场西路21号

项目经理：丁海军（招标师）、叶家良、李叔文

电话：13660559868、13168804301

电子邮件：13660559868@163.com

户    名：中捷通信有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：3110910043850058771

招标人：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司

招标代理机构：中捷通信有限公司

日期：2025年11月14日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 资金来源及比例 | ■招标人或其子公司（含分支机构）自筹（比例100%） □使用财政资金 □银行贷款 □国家融资 □其他： |
| 1.3 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 |
| 1.4 | 招标组织形式 | □自行招标 ■委托招标代理机构代理招标 招标代理机构名称：中捷通信有限公司 |
| 1.5 | 资格审查方式 | □资格预审 ■资格后审 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 本招标文件由以下部分组成： 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 评标办法 第四章 合同条款 第五章 技术规范书 第六章 投标文件格式 第七章 供应商黑名单 |
| 2.1.3 | ★实质性要求的标识 | 招标文件中标识“★”条款、注明“投标将被否决”等的条款，均为实质性条款，不满足任意一项实质性条款的投标将被否决。 |
| 2.2 | 踏勘现场 | □不组织 ■组织，踏勘现场时间： 2025年11月25日 地点： 1.佛山市禅城区季华五路9号人保大厦（E1、E2、E3） 联系人：徐志伟 13702745883 2.佛山市南海区桂城街道南海大道北86号（E4） 联系人：蔡美达 13302818393 3.佛山市顺德区大良鉴海北路346号（E5） 联系人：陈团欣 13679852957 |
| 2.3 | 投标预备会 | ■不召开 召开，召开投标预备会的时间、地点： |
| 2.4.1 | 投标人提出澄清的截止时间和方式 | 截止时间：2025年11月24日24时00分 提出澄清的方式：书面方式 1、所有需要澄清的疑问应通过电子邮箱发送至采购代理机构邮箱（需提供可编辑版word格式与电子扫描件两种形式，扫描件需加盖公司公章），在规定的时间未收到投标人的疑问函视为无疑问，投标人不得以未提出疑问作为招标文件存在错漏的理由。 2、招标人将以书面形式予以解答并向所有投标人进行传达，招标人的书面答疑文件为《招标文件》的组成部分，与招标文件具备同等法律效力。 |
| 2.4.3 | 投标人确认收到澄清或修改的截止时间和方式 | 确认收到澄清或修改的时间：收到招标文件澄清或修改通知后1个工作日内。 确认收到澄清或修改文件的方式：通过电子邮件查看确认，将该函件加盖公章扫描后发至招标代理机构邮箱。若投标人未在规定时间内确认的，将视为已收到和确认该答疑文件，该答疑文件对投标人具有约束力。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （1）投标文件按照招标文件第六章分成三册（商务文件一册、技术文件一册、报价文件一册）编制。 ★（2）所有报价文件务必单独成册，不得与商务册、技术册文件合并装订，并且商务册、技术册文件不得有任何明示、暗示投标报价的内容，否则投标将被否决。 |
| 3.2 | 投标文件应答和编写 | （1）投标人应当逐条对照第二章投标人须知、第四章合同条款进行偏离表应答，只能使用“满足”和“不满足”进行应答。如有“不满足”项，在偏离表中标明条款序号，应答“不满足”并加以详细的解释说明；如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可，不应再附加任何说明（招标文件中要求进行解释或提出建议的除外）。 （2）投标人应当逐条对照第五章技术规范书进行偏离表应答。只能使用“满足”和“不满足”进行应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。投标人认为满足并优于技术规范书要求的条款，应答“满足”并解释说明优于的具体程度；如有“不满足”项，在偏离表中标明条款序号，应答“不满足”并加以详细的解释说明；如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可，不应再附加任何说明（招标文件中要求进行解释或提出建议的除外）。 （3）对于招标文件中提及的原件或复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件等与其具有同等效力（招标文件有特殊要求的除外）。 |
| 3.2.4 | ★投标文件的盖章或签字要求 | （1）《法定代表人（负责人）身份证明》的落款处应加盖公章。 （2）《法定代表人（负责人）授权委托书》的落款处应加盖公章并由法定代表人（负责人）和其委托代理人双方签字。 （3）投标文件格式中其他有落款的文件，均需加盖公章。 （4）投标文件的所有签字处均指手写签字或签名章/印章或CA签名章，不得以打印体代替。 （5）除上述文件以外的其他投标文件组成部分必须逐页盖章或加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有投标文件），或由法定代表人逐页签字或签章或其委托代理人逐页手签。 |
| 3.3.4 | ★最高投标限价 | □不设置最高投标限价 ■设置最高投标限价 本项目最高投标限价：含税总价最高投标限价140万元，投标报价超过最高投标限价或区间值的，投标将被否决。 |
| 3.3.5 | 投标报价的具体要求 | 本条款增加以下内容： （1）投标总价为完成本项目规定工作所需的全部税费，包括但不限于产品费用、提供技术服务人员、必要工具设备的所有费用及税金等，除此之外，招标人不再支付任何费用。 （2）投标人应根据技术规范书的要求并遵照“第六章 投标文件格式”给出的投标一览表、分项报价表进行报价，不得缺省或回避填写，否则视为非实质性响应，投标将被否决。 （3）如国家后续对增值税税率进行调整，在不含税（单）价报价不变的基础上，按照新税率重新计算含税（总）价。 |
| 3.4.1 | ★投标有效期 | 投标有效期：90天。 |
| 3.5.1 | ★投标保证金的金额 | 投标保证金金额：15000元。 |
| 3.5.1 | ★投标保证金的形式 | （1）投标保证金的形式：银行电汇/银行转账/在中国注册的银行出具的银行保函/电子保函/投标保证保险。 （2）缴纳方式： 银行账号：3110910043850058771 开户银行：中信银行广州花园支行 户 名：中捷通信有限公司 注：如采用银行电汇/银行转账形式缴纳的，投标保证金须从投标人基本账户转出；如采用在中国注册的银行出具的银行保函/电子保函/投标保证保险形式缴纳的，保函或保险有效期应大于或等于投标有效期，若投标有效期延长的，保函或保险有效期应相应延长，且延长后的有效期应满足前述要求。投标人提供的保函或保险应为无条件、见索即付、不可撤销的。 （3）未在投标文件递交截止时间前提交投标保证金的或者提交的投标保证金有瑕疵的，投标将被否决。 |
| 3.5.2 | ★投标保证金不予退还情形 | 投标人或中标人出现下列行为之一，投标保证金不予退还： （1）投标人在投标截止后至投标有效期期满前，要求撤回已递交的投标文件； （2）中标后放弃中标的； （3）中标或成交后无正当理由不与招标人订立合同的； （4）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或要求变更实质性合同条款的； （5）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的； （6）投标人有恶意欺诈、弄虚作假、围标串标、哄抬标价、徇私行贿等法律法规中所列违规行为的。 |
| 3.6 | 备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.1 | 投标文件的份数 | 电子文件1份【电子投标文件以可移动的USB存储介质提交，应包含商务文件、技术文件、报价文件、述标PPT（如有）中所有文件的电子档，要求如下：所有电子文档应包含可编辑WPS兼容格式1份及正本PDF格式扫描件1份（按招标文件要求签字/签章或盖章后的文件扫描件），文件应不做压缩处理、不留密码】；纸质文件正本 1 份，副本 4 份。 |
| 3.7.3 | 纸质投标文件的密封、 标记要求 | （1）采用A4纸胶装，双面打印，商务、技术、报价文件分别装订成册。建议投标人将全部投标文件包装成两包，一包为电子文件，一包为商务、技术、报价纸质文件（含正本、副本）。密封粘接缝隙加盖投标人公章或由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字。未按要求密封的纸质投标文件不予接收。 （2）外层包封具体样式如下： 项目名称： 招标人名称： 招标人地址： 本文件于【XX】年【XX】月【XX】日【XX】时【XX】分（北京时间）（开标时间）前不得开封 投标人名称： （公章） 投标人地址： 封装文件内容： 投标人联系人及联系电话： |
| 3.8 | 电子招投标的投标文件上传形式 | 本项目不适用。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交截止时间 | 详见第一章 招标公告“六、投标文件的递交” |
| 4.1.1 | 投标文件递交地点 | 详见第一章 招标公告“六、投标文件的递交” |
| 4.1.2 | 投标文件退还 | ■不退还 □退还 |
| 5.1 | 不得开标情况 | 不得开标情况： ■到投标截止时间，中标人为1家的项目，如果有效投标人少于3家（不含本数），不进行开标，本项目（标包）招标失败，招标人将进行重新招标。 □到投标截止时间，中标人为N家（1＜N≤3）的项目，如果有效投标人少于2N家（不含本数），不进行开标，本项目（标包）招标失败，招标人将进行重新招标。 □到投标截止时间，中标人为N家（N＞3）的项目，如果有效投标人少于1.5N家（不含本数），不进行开标，本项目（标包）招标失败，招标人将进行重新招标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会组成人数 | 5 人及以上单数 |
| 6.3.1 | 评标方法 | □经评审的最低投标价法 ■综合评分法 □其他： |
| 6.4 | 中标人候选人推荐原则 | 评标委员会按照招标文件规定的评分标准进行打分，评分均四舍五入保留小数点后两位，按综合得分高低次序排出名次，并推荐不超过N+2个中标候选人。 其中综合得分（综合得分由高到低的顺序排名）排名第一的投标人将被推荐为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人推荐为第二中标候选人，以此类推。综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分也相同时，以技术得分高者排名优先。如中标人放弃中标的，则按评标委员会推荐的中标候选人排名依次递补，或重新招标。 |
| 7.2.1 | 中标人确定 | □评标委员会直接确定中标人，中标人数量： 个 ■招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单确定中标人，中标人数量：中标人数量详见招标公告 |
| 7.2.2 | 中标原则 | 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单确定综合排名第一的中标候选人为中标人。综合排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、存在重大经营或法律风险，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者重新招标。 |
| 8.1.1 | 履约保证金金额和方式 | □收取，形式及比例：详见招标文件第四章或招标文件第五章。 不收取 |
| 9 | 招标代理服务费 | （1）服务费金额： ■工程类、服务类、货物类总价项目：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号文）按项目含税总预算或含税中标金额以及对应类别以差额定率累进法计算后并下浮35%计算，服务费低于6000元的按6000元收取。 □框架入围项目：3000元/家，服务费低于6000元的按6000元收取。 （2）缴纳时限：中标人在收到招标代理服务费付款通知书后10日内，向招标代理机构一次性支付。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | （1）当投标人承诺内容与所提供的证明材料不一致时，评标委员会有权以不利于投标人的内容为准进行评审； （2）投标人提供的数据材料及相关承诺必须真实有效，招标人将在项目完成评审后，对投标文件进行不定期抽检，若发现投标文件存在虚假内容的，将根据招标人采购供应商负面行为最新管理规定对相关合作商进行处理； （3）若投标人为分支机构，且提供了具备独立法人资格的上级机构授权证明，则本招标文件所要求的投标文件格式中，所有要求对象为“法定代表人”的内容皆可变更为投标分支机构的法定“负责人”（即由投标分支机构的法定“负责人”出具即可）。 （4）本招标文件所要求的资质证书、业绩、财务实力等必须是投标人的，分公司投标的，认可总公司资质证书、财务实力，其他不予认可。有母公司、子公司关系的，其资料不得通用。评分标准另有规定的，从其规定。 |

1.总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等有关法律、法规和规章以及招标人采购管理制度的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金已落实。

1.3招标方式

1.3.1 公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

1.3.2 邀请招标：是指招标人以投标邀请函的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

1.3.3 本项目招标方式见投标人须知前附表。

1.4招标组织形式

本次招标由招标人自行组织/委托招标代理机构采用代理招标的方式进行，招标组织形式、代理机构名称见投标人须知前附表。

1.5资格审查

1.5.1资格预审：是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。采用资格预审方式的，资格条件已经在招标文件发出前的“资格预审文件”中作出规定。

1.5.2资格后审：是指在开标后由评标委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式的，招标人必须在招标文件中详细规定资格审查标准和方法，投标人应具备的资格条件见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

1.5.3资格后审不合格的投标人，评标委员会应否决其投标。

1.5.4本项目资格审查方式见投标人须知前附表。

1.6投标费用

不论结果如何，投标人自行承担所有准备和参与投标有关的费用。

1.7保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件的组成见投标人须知前附表。

2.1.2 招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章 “招标公告”或者“投标邀请书”与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以第一章 “招标公告”或者“投标邀请书”为准；投标人须知前附表与投标人须知正文在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以投标人须知前附表为准。

2.1.3招标人在招标文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的投标将被否决的提示，实质性要求的标识见投标人须知前附表。

2.2踏勘现场

2.2.1招标人根据招标项目的具体情况，可以按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织潜在投标人踏勘项目现场。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

2.2.2投标人应全面踏勘项目现场，应对可能影响投标报价及技术管理方案的现场条件进行全面踏勘。

2.2.3投标人根据踏勘项目现场做出的投标分析、推论和判断，应当自行负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.2.4投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.3投标预备会

招标人认为必要时，将按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会(标前会)，公开解答潜在投标人对招标文件提出的疑问。

2.4招标文件的修改

2.4.1投标人对招标文件有疑问的，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，要求招标人对招标文件进行澄清。

2.4.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.3投标人收到澄清或修改后，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清或修改。

2.4.4所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人（是与招标项目或者招标活动有直接或者间接利益关系的法人、其他组织和自然人）对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并提交投标文件。投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.2 投标文件的编制

3.2.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其投标文件的真实性、合法性承担法律责任，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。投标文件应答和编写的具体要求见投标人须知前附表。

3.2.3投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提交的证明文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4纸质投标文件应当使用不褪色的材料书写或打印，并加盖公章或者由投标人的法定代表人（负责人）或者其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应当附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字确认。电子投标文件的签章要求及纸质投标文件盖章或者签字另有要求的，见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1投标人应当根据招标文件要求进行报价，投标人应当报出符合招标文件要求的拟提供投标货物或服务的单价、总价、费率、税率等内容。

3.3.2 除招标文件另有规定外，投标报价一律用人民币填报，招标人不接受任何非人民币币种的投标报价。

3.3.3除招标文件另有规定外，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

3.3.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。最高投标限价或者其计算方法见投标人须知前附表。

3.3.5投标报价的具体要求见投标人须知前附表。

3.4 投标有效期

3.4.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。投标人承诺的投标有效期必须不短于招标文件规定的投标有效期，否则将构成对招标文件的非实质性响应，投标将被否决。

3.4.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.5 投标保证金

3.5.1招标人要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且不超过人民币80万元。投标保证金有效期与投标有效期一致。本招标项目的投标保证金金额、形式见投标人须知前附表。

3.5.2投标人或中标人出现下列行为之一，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标截止后至投标有效期期满前,要求撤回已递交的投标文件；

（2）中标后放弃中标的；

（3）中标或成交后无正当理由不与招标人订立合同的；

（4）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或要求变更实质性合同条款的；

（5）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（6）投标人有恶意欺诈、弄虚作假、围标串标、哄抬标价、徇私行贿等法律法规中所列违规行为的。

3.6 备选投标方案

招标人可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案，但应当在招标文件中做出说明，并提出相应的评审和比较办法。除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 纸质投标文件的式样、密封和标记

3.7.1 投标人应当编制一份投标文件“正本”和投标人须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”，副本为正本复印件。电子文件与纸质文件不一致时，以纸质文件为准，纸质文件正本与副本不一致时，以正本为准。

3.7.2 投标文件的正本、副本应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”字样。

3.7.3 纸质投标文件应当按照招标文件规定密封包装，外层包封应当写明招标人名称、地址、项目名称、招标编号以及投标人的名称、地址、邮政编码等信息，明确标明“正本”“副本”字样，注明“开标时间以前不得开封”。招标人对于纸质投标文件密封、标记另有要求的，见投标人须知前附表。

3.8 电子招投标的投标文件上传形式

投标文件应当按照投标人须知前附表要求的形式上传。

4.投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1递交投标文件的截止时间、递交地点、递交方式及要求见第一章招标公告。

4.1.2 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.3 出现下列情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期递交电子投标文件的投标人；

（2）逾期递交或者未在指定地点递交纸质投标文件的投标人；

（3）电子投标文件未按招标文件要求加密的；

（4）未通过资格预审的申请人递交的；（资格预审项目适用）

（5）未按招标公告或者投标邀请书要求获得本项目招标文件的。

4.2 投标文件的修改、撤回和撤销

4.2.1投标人在招标文件要求的投标截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应当在投标截止时间前按照招标文件的规定进行加密、递交。

4.2.2 投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销其投标文件，投标保证金不予退还。

5.开标

5.1 开标时间

本项目在招标公告要求的投标截止时间的同一时间进行开标。

5.2 开标程序

5.2.1 开标会议由招标人或其委托的招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或其代表出席。招标人应当当众宣布参加本次招标的投标人个数，由投标人代表或招标人委托的公证机构或招标人委派的采购监督人员对投标文件密封情况进行检查，检查结果由主持人宣布。

5.2.2 招标人在递交投标文件截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当当众予以拆封、宣读。但按照招标文件规定递交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。

5.2.3 开标时，招标人应当宣读所有未撤回的投标文件中的投标一览表，内容一般包括：投标人名称、投标总报价、税率以及招标文件中规定的其他内容，并将唱标内容如实记录在开标记录表，由唱标人、记录人、投标人代表签字确认，存档备查。

5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在开标现场提出异议，并在评标完成前向招标人递交书面材料，招标人应当及时将书面材料转交评标委员会。

5.4 电子招投标的其他开标要求及异常处理

招标人采用电子招标投标方式的，开标的其他要求及异常处理方式见投标人须知前附表。

5.5不得开标的情形

按照招标文件要求递交电子投标文件的投标人数量少于3个（中标人为1家时）或者少于投标人须知前附表规定的数量时，招标人不得开标，应当重新招标。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见投标人须知前附表。国有金融采购的一般采购项目从评审专家库中随机抽取选定评审专家，对技术复杂、专业性强或者有特殊要求的采购项目，通过随机抽取方式难以确定合适评审专家的，可由国有金融企业按程序自行选定。

6.1.2 评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

6.1.3 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

6.2 评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标委员会应当按照第三章“评标办法”规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较、提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

6.3 评标方法

6.3.1 招标文件中详细载明下述评标方法之一作为本次评标所采用的评标方法。评标方法见投标人须知前附表。

6.3.2 经评审的最低投标价法：能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标，应当推荐为中标候选人，但是价格低于成本的除外。

6.3.3 综合评分法：最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人，量化的标准和权重应当在招标文件中明确规定。

6.3.4 法律、法规允许的其他评标方法。

6.4 中标候选人推荐原则

评标委员会根据投标人须知前附表约定的原则推荐中标候选人。

6.5 评标报告

6.5.1评标完成后，评标委员会应当及时向招标人提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，中标候选人应标明排序。

6.5.2评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

7.中标

7.1 中标候选人公示

7.1.1公开招标的采购项目，招标人将在完成评标报告之日起3日内在招标公告发布的同一平台发布中标候选人公示，公示期不少于3个日历日，如公示期最后一日为法定节假日，公示期将顺延至下1个工作日。

7.1.2投标人或者其他利害关系人（是与该招标项目或者招标活动有直接或者间接利益关系的法人、其他组织和自然人）对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间以书面形式通过邮件或信函方式提出，应有具体明确的异议事项、与异议事项相关的请求和必要的证明材料。

7.1.3异议采取实名制，如异议人为自然人，应提交个人签名的异议函以及必要的证明材料、有效的身份证明材料、个人与招标项目直接或间接利益关系说明函。如异议人为法人、其他组织，应提交加盖公章并由法定代表人（负责人）或受其委托的授权代表签字的异议函及必要的证明材料。

7.1.4招标人对投标人和其他利害关系人提出的异议作出答复后，投标人和其他利害关系人在异议期内依然存在同样异议的，不应当就同样的问题反复提出同样的异议。

7.1.5 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料提出异议，以及假冒他人名义提出异议的，认定为供应商不良行为，按照招标人供应商管理办法有关规定处理。

7.2 确定中标人

7.2.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见投标人须知前附表。

7.2.2 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定中标人，具体中标原则见投标人须知前附表。

7.2.3在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

7.2.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3 中标结果公示

采用公开招标方式的采购项目，应当发布中标结果公示，内容包括但不限于招标项目名称、招标人、招标代理机构、招标公告日期、中标人、中标内容及价格等基本要素。中标结果公示应与招标公告在同一渠道公开。

7.4 中标通知

7.4.1 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

7.4.2中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任，投标保证金不予退还。投标保证金以投标保证保险方式递交的，招标人作为被保险人有权发起保证保险赔偿，保险人有权向投保人（投标人）进行等额追偿。

8.合同签订

8.1 履约保证金

8.1.1 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。履约保证金金额和方式见投标人须知前附表。

8.1.2中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。投标保证金以投标保证保险方式递交的，招标人作为被保险人有权发起保证保险赔偿，保险人有权向投保人（投标人）进行等额追偿。

8.1.3中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

8.2 合同签订

8.2.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或要求变更实质性合同条款的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。投标保证金以投标保证保险方式递交的，招标人作为被保险人有权发起保证保险赔偿，保险人有权向投保人（投标人）进行等额追偿。

## 9.招标代理服务费

中标人应当按照招标文件规定交纳招标代理服务费，招标人和招标代理机构另有约定的从其规定。招标代理服务费的金额、形式及交纳时限见投标人须知前附表。

10.纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

10.1.1招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的，标底必须保密。

10.1.2招标人不得向评标委员会明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况

10.1.3招标人不得与投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

10.2.1投标人不得相互串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

10.2.2投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

10.2.3禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

10.2.4投标人不得以低于成本的报价竞标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

10.2.5投标人不得非法干扰、影响评标的过程和结果。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

10.3.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

10.3.2评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动回避，不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换。

10.3.3评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处。

10.3.4评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10.3.5评标委员会成员不得按照招标文件规定外的评标标准和方法进行评标，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见。

10.3.6评标委员会成员不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

10.4 对招标代理机构的纪律要求

10.4.1招标代理机构不得泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况，不得与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.4.2招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标、代理投标，不得为所代理的招标项目的投标人编制投标文件、提供咨询，不得接受委托编制标底的中介机构参加受托编制标底项目的投标。

10.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

本项目采用综合评分法，总分共100分。

1、初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 公章名称与企业营业执照、资质证书（如有）等其他证书一致。 |
|  |  | 法定代表人（负责人）身份证明 | （1）提供法定代表人（负责人）身份证复印件。 （2）落款加盖公章。 |
|  |  | 法定代表人（负责人）授权委托书 | （1）提供委托代理人身份证复印件。 （2）落款加盖公章并由法定代表人（负责人）签字和其委托代理人双方签字。 |
|  |  | 人保e采登录截图 | 供应商提供在“人保e采”外网登录进入系统后的截图。（应显示供应商名称） |
|  |  | 投标文件的签字、盖章 | （1）投标文件格式中其他有落款的文件，均需加盖公章。 （2）投标文件的所有签字处均指手写签字或签名章/印章或CA签名章，不得以打印体代替。 （3）电子投标文件加盖公章处须使用CA印章。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 唯一授权代理证明 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 特种设备制造许可证 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 特种设备安装改造维修许可证 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 财务状况良好 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 无违法违规记录 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 未被列入黑名单 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 投标人控股及管理关系 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
|  |  | 不接受联合体投标 | 符合第一章“招标公告”要求。 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定。 |
|  |  | 投标函 | 除填写投标人名称、项目名称外，未修改原文内容。 |
|  |  | 供应商行为准则承诺书 | 除投标人填写内容外，未修改原文内容。 |
|  |  | 供应商廉洁诚信承诺书 | 除投标人填写内容外，未修改原文内容。 |
|  |  | 投标一览表 | 报价项未缺省或回避填写，符合第二章“投标人须知”规定。 |
|  |  | 偏离表应答 | 《投标人须知应答偏离表》、《合同条款应答偏离表》、《技术需求书应答偏离表》进行了符合投标人须知的应答。 |
|  |  | 其他实质性响应情况 | 招标文件中标识“★”号的条款、注明“投标将被否决”的条款均为实质性条款，不满足任意一项实质性条款的投标将被否决。 |
| 说明： （1）评标委员会按照审查项目顺序为每一符合的项目打“√”，不符合的打“╳”；当审查项出现一个“╳”后，该投标人记录审查结论为“不合格”； （2）对于各项审查内容实行少数服从多数的原则，超过半数评委认为符合的，则该项的结果为符合，否则为不符合。 |  |  |  |

2、否决投标情形汇总

| 章节 | 内容 | 条款 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 招标公告 | 不完全符合“三、投标人资格要求”的投标将被否决 |
| 第二章 | 投标人须知 | 2.1.3 招标文件中标识“★”条款、注明“投标将被否决”的条款，均为实质性条款，不满足任意一项实质性条款的投标将被否决。 3.1★所有报价文件务必单独成册，不得与商务册、技术册文件合并装订，并且商务册、技术册文件不得有任何明示、暗示投标报价的内容，否则投标将被否决。 3.2.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。 3.3.4 本项目最高投标限价：含税总价最高投标限价140万元，投标报价超过最高投标限价或区间值的，投标将被否决。 3.3.5（2）投标人应根据技术规范书的要求并遵照“第六章 投标文件格式”给出的投标一览表、分项报价表进行报价，不得缺省或回避填写，否则视为非实质性响应，投标将被否决。 3.4.1 投标人承诺的投标有效期必须不短于招标文件规定的投标有效期，否则将构成对招标文件的非实质性响应，投标将被否决。 3.5.1 投标保证金的金额及形式。 3.5.2（3）未在投标文件递交截止时间前提交投标保证金的或者提交的投标保证金有瑕疵的，投标将被否决。 |
| 第三章 | 评标办法 | 3.1.1有一项不符合初步评审标准的，评标委员会应当否决其投标。 3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： （1）按照招标公告要求已经递交电子投标文件，但未按时递交纸质投标文件； （2）投标文件未经投标单位盖章或单位负责人签字； （3）允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议； （4）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； （5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； （6）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； （7）投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应； （8）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； （9）不接受或不确认因算术性错误进行的价格修正； （10）投标文件附有招标人不能接受的条件； （11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不确认修正后价格的，评标委员会应当否决其投标。 （1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2） 总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 3.1.4在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 3.1.5 中标人为1家的项目，如果有效投标人少于3家（不含本数），评标委员会将否决全部投标。中标人为N家（1＜N≤3）的项目，如果有效投标人少于2N家（不含本数），评标委员会将否决全部投标。中标人为N家（N＞3）的项目，如果有效投标人少于1.5N家（不含本数），评标委员会将否决全部投标。 3.3.3 投标人的澄清、说明和补正应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。 3.3.5 评标委员会必要时可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。拒不按照要求提供原件的，评标委员会可以否决其投标。 |
| 第五章 | 技术规范书 | 未能完全响应任意一项★号条款的投标将被否决。 |

- 详细评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 详细评审标准 | 综合得分=商务得分+技术得分+价格得分。 商务部分标准详见附表1，技术部分标准详见附表2，价格评分标准详见附表3。 |  |
| 3.2 | 评分计算原则 | 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 3.3 | 中标候选人推荐原则 | 评标委员会按照招标文件规定的评分标准进行打分，评分均四舍五入保留小数点后两位，按综合得分高低次序排出名次，并推荐不超过N+2个中标候选人。 其中综合得分（综合得分由高到低的顺序排名）排名第一的投标人将被推荐为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人推荐为第二中标候选人，以此类推。综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分也相同时，以技术得分高者排名优先。如中标人放弃中标的，则按评标委员会推荐的中标候选人排名依次递补，或重新招标。 |  |

附表1：商务部分评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力（满分4分） | (1)投标人近三年（2023年10月1日至开标日，合同签订时间）具有同类项目实施案例，并提供符合上述要求的合同/协议关键页作为有效的业绩证明材料。合同/协议关键页包含但不限于合同/协议首页、体现项目内容页、签署日期页及盖章页等。每提供1个有效案例得0.5分，最多得2分。 | 2 |
|  |  | (2)所投产品制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的，得1分。缺一项，扣0.5分，直至0分。 | 1 |
|  |  | (3)投标人所投品牌制造商的特种设备制造许可证中乘客电梯资质曳引式乘客电梯为A级，且投标人的乘客电梯安装、维修资质为A级的得1分，否则不得分。 | 1 |
| 2 | 安装售后服务（满分11分） | (1)投标人的销售、安装、售后服务为项目所在地市注册企业且具备乘客电梯安装维修资质的得3分;在项目所在省其他地市注册企业且具备乘客电梯安装维修资质且在市技术监督局备案的得1分。 | 3 |
|  |  | (2)根据投标人的售后服务机构、人员素质、质量保证期、应急响应时间、维修内容、技术培训、备品备件、专用工具、应急专用工具等。设置优、良、中、差，得分分别为8、5、2、0。 | 8 |
| 总分 |  |  | 15 |

附表2：技术部分评分标准

| 序号 | 评审内容 |  |  | 评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数(满分4分) | 根据各投标人所投货物对招标文件第五章招标内容及要求”中技术规格及要求”的各项技术参数要求的响应承诺等情况，由评委进行评议并打分， | 指标完全满足招标文件要求的得基本分1分，有细微偏离且评委会认定不予废标的每项0.5分，直至0分。 | 1 |
|  |  |  | 指标在完全满足招标文件要求的情况下有优于招标文件要求的由评委加分，每增加一项加 0.5分，直至3分。 | 3 |
| 2 | 功能配置(满分3分) | 根据各投标人所投货物对招标文件第五章“招标内容及要求”中“技术规格及要求”的各项功能配置要求的响应承诺等情况，由评委进行评议并打分， | 功能配置完全满足招标文件要求的得基本分1分。有细微偏离且评委会认定不予废标的每项扣0.5分，直至0分。 | 1 |
|  |  |  | 功能配置在完全满足招标文件要求的情况下有优于招标文件要求的,每增加一项加 0.5分，直至2分。 | 2 |
| 3 | 部件配置情况（满分14分） | (1)控制系统采用32位及以上CPU微电脑处理器系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统，安防系统及消防自动化系统兼容主控制基板采用原电梯厂原品牌的得2分，否则不得分。(提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函） |  | 2 |
|  |  | (2)驱动系统采用原电梯厂原品牌设计的，且主驱动基板采用原电梯厂原品牌设计的得2分，否则不得分。(提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函） |  | 2 |
|  |  | (3)曳引机应采用原电梯厂设计制造的永磁同步(PM)无齿轮型曳引机驱动，且采用盘式抱闸技术的得2分，否则不得分。(提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函） |  | 2 |
|  |  | (4)门机系统:门机系统采用原电梯厂原品牌设计制造的得2分，否则不得分。(提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函） |  | 2 |
|  |  | (5)门保护装置采用机械+光幕2合1双重保护装置的得2分。光幕保护的得1分。(提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函） |  | 2 |
|  |  | (6)主控制系统、驱动系统、门控制系统CPU采用原电梯厂原品牌设计的得2分，其余的得1分。(提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函） |  | 2 |
|  |  | (7)轿厢侧导靴采用滚轮导靴，型号不低于T89-16或等效性能型号。对重侧导靴采用滑动或滚轮导靴，型号不低于T75-3或等效性能型号。均满足得2分，一项不满足得1分，均不满足得0分。(提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函) |  | 2 |
| 4 | 电梯装潢（满分4分） | (1) 电梯轿厢采用304发纹不锈钢材料，材料厚度不小于1.5mm。(提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函）。投标电梯的轿厢高度2500mm（在不影响安全、结构及符合国家/行业标准的前提下实现）。投标方须对现场条件进行复核，提供实现2500mm净高的技术措施与风险评估。上述条件均满足得2分，一项不满足得1分，均不满足不得分。（如轿厢高度无法满足，须明确可实现的最大净高及对装潢、层门、井道顶部净空、检修空间的影响说明）” |  | 2 |
|  |  | (2)轿厢照明采用LED节能照明，且采用高档的一体化轿内操纵箱的得2分，其它不得分。提供制造商的相关证明材料或制造商承诺函。 |  | 2 |
| 5 | 产品的节能性（满分2分） | 根据投标型号主机功率，耗电量由低到高排序，最节能得2分，第二名的得1.5分，依次类推，最低得0分。(需提供所投品牌型号厂家样本彩页证明或制造商承诺函) |  | 2 |
| 6 | 安装实施方案、项目实施计划及技术服务水平（满分8分） | (1)安装调试施工方案:根据项目安装组织计划、工程进度计划、项目人员安排及安全保障措施等的科学性、合理性进行评分，优秀得6分，良好得4，一般得2分，差不得分。(提供相应管理人员工程师证书、主管部门的安全管证书等及施工方案) |  | 6 |
|  |  | (2)检测报告:所投电梯具有国家认可的检测部门出具的检测报告或型式试验报告的得2分，否则不得分。 |  | 2 |
| 总分 |  |  |  | 35 |

附表3：价格部分评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格评审 | 50 | 1、低价优先法： 1）适用情形：有效投标人少于5家（不含本数）。 2）评标价：各有效投标人的含税投标价并剔除可抵扣的增值税进项税额。 3）评标基准价：满足招标文件要求且最低的有效评标价。 4）价格分计算：有效投标人的评标价=评标基准价的价格分得满分；其他投标人的价格分按照以下公式计算，并精确到小数点后两位： 价格得分=（评标基准价/该投标人的评标价）*50 2、偏离度计算法： 1）适用情形：有效投标人大于5家（含本数）。 2）评标价：各有效投标人的含税投标价并剔除可抵扣的增值税进项税额。 3）评标基准价：取所有有效评标价的算术平均值。 4）价格分计算：按照以下公式计算，并精确到小数点后两位： 价格得分=（1-A*丨1-该投标人的评标价/评标基准价丨）*50 A：价格调整系数，当该投标人的评标价低于评标基准价时，A=0.3；当该投标人的评标价高于评标基准价时，A=1；当价格得分<0时，取0分。 |

一、评标方法

本招标项目评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评审因素和评审标准进行评分，并按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或者根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于成本的除外。

二、评审标准

2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会根据本章第2.1条规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合初步评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）按照招标公告要求已经递交电子投标文件，但未按时递交纸质投标文件；

（2）投标文件未经投标单位盖章或单位负责人签字；

（3）允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议；

（4）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（7）投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（8）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（9）不接受或不确认因算术性错误进行的价格修正；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不确认修正后价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.1.5 中标人为1家的项目，如果有效投标人少于3家（不含本数），评标委员会将否决全部投标。中标人为N家（1<N≤3）的项目，如果有效投标人少于2N家（不含本数），评标委员会将否决全部投标。中标人为N家（N＞3）的项目，如果有效投标人少于1.5N家（不含本数），评标委员会将否决全部投标。

3.1.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章第2.2款规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。

3.2.2商务技术评审得分计算：所有评审专家的算术平均即为每个有效投标人的商务技术得分。

3.2.3 评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清、说明

3.3.1 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误、对同类问题表述不一致的，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当以书面形式通知该投标人。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或补正，不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.3.3 投标人的澄清、说明和补正应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.3.4 评标委员会对投标人递交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.5 评标委员会必要时可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。拒不按照要求提供原件的，评标委员会可以否决其投标。

3.4 中标候选人推荐原则

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”第7.2.1条授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合得分相同时的处理情形见第二章“投标人须知前附表”第6.4条。

3.4.2 中标候选人推荐原则与第二章“投标人须知前附表”第6.4条一致。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人递交书面评标报告。评标委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评标报告。

3.5.2 评标报告应当包括下列内容：

（1）项目简况；

（2）开标情况；

（3）评标方法、评分标准；

（4）初步评审情况；

（5）否决投标的情况说明；

（6）详细评审情况；

（7）评标委员会意见；

（8）合同签订注意事项；

（9）澄清、说明及补正事项；

（10）附件（《开标记录表》《评审专家签到表》《初步审查表》《评标专家个人评分表》《价格评分汇总表》《综合得分汇总表》）；

（11）拒绝在评标报告上签字的评标委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由；

（12）其他。

- 合同条款

- 一、普通货物采购合同

商务部分

第一条 项目内容及要求

（一） 项目内容及要求

（1）本合同项下甲乙双方约定的项目内容及要求见本合同【附件】。

（2）乙方应向甲方交付合同【附件】中列明的全部合同货物，负责合同货物的运输、安装、调试，并向甲方提供合同【附件】列明的技术服务。

（3）乙方须向甲方提供包括但不限于保修、维修、咨询、培训等在内的一系列服务。

（二） 质量标准

乙方根据本合同向甲方供应的合同货物，应是原厂生产的、未经使用的并且是安全的、经济的、成熟可靠的货物。双方约定合同货物的质量应满足同类货物的国家标准、部颁标准、行业标准中的最高标准。同时，如双方约定合同货物质量标准的，乙方交付的货物应符合约定的质量标准。

第二条 合同价格

（一） 本合同总价款为RMB_______元（大写_______）。合同价格明细见【附件】。

（二） 本合同总价款包括合同货物价格、合同货物安装调试费、技术服务费、售后服务费等费用，还包括合同货物的税费、技术资料费、运输费、装卸费、包装费、仓储费、保险费等与本合同有关的所有费用。除合同总价款外，甲方无须就本合同项下乙方的任何义务支付任何额外费用。

（三） 本合同付款安排见【附件】。

（四） 由于乙方未提供或未及时提供足额有效的增值税专用发票，或乙方变更账户信息但未提前通知甲方而导致的付款迟延，甲方不承担任何责任。

第三条 双方的权利和义务

除本合同通用部分约定的双方的权利义务外，甲乙双方在本合同项下的其他权利和义务见【附件】的约定。

第四条 包装和运输

（一） 乙方负责将合同货物安全运送至甲方指定地点，交付给甲方指定收货人，并负责安装、调试合同货物以使合同货物达到验收标准，乙方并提供相关技术服务；正式交付之前发生的运输费用、保险费用、仓储保管费用、合同货物灭失及毁损的风险均由乙方承担。

（二） 包装

（1）乙方应提供合同货物运至合同约定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。乙方提供的包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

（2）乙方需在每一包装箱（物）表面显著位置以显著方式标明合同号、箱号、收货人、目的地、内件品名、尺寸规格、数量、重量等内容，并对每一包装箱内合同货物附以标签，标明其在安装图纸中的编号。另外，乙方应根据合同货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以中文标明“保持干燥”、“小心轻放”、“此面向上”等国际惯用图示。

（3）乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的包括但不限于货物锈蚀、损坏或丢失的任何货物损失。

第五条 交付和收货

（一） 乙方应按合同约定的交付时间将合同货物运至甲方指定地点，并完成货物的安装和调试。交付和质量标准信息见【附件】。

（二） 收货

（1）乙方将合同货物安装完毕后，应当通知甲方进行收货，甲方应及时组织收货。

（2）甲方指定收货人在收货单上签字确认的日期视为乙方正式交付合同货物的日期。

（3）甲方在收货单上的签字确认不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不解除乙方对于合同货物质量缺陷或瑕疵负有的相应质量保证责任。

第六条 保修和维修

保修和维修

保修期内乙方对货物提供技术支持和保修维护服务，具体内容及方式见【附件】，甲方不再就此支付任何费用。

第七条 违约责任

违约责任

甲、乙任一方或双方违约的，违约一方应当向相对方承担相应的违约责任。违约责任的具体约定见【附件】。

通用部分

第八条 定义（适用于货物购买合同）

定义

（1）“合同”是指甲乙双方所达成的本合同以及所有与之有关的附件。

（2）“合同价格”是指在乙方完全和适当地履行其合同义务后，甲方根据合同约定应支付给乙方的价款。

（3）“技术资料”是指关于合同货物及其相关的安装、调试、验收的所有文件和信息。

（4）“合同货物”是指乙方根据合同应向甲方提供的全部货物。

（5）“技术服务”指的是根据合同约定，应由乙方向甲方提供的包括但不限于货物安装与调试、保修、维修、技术咨询与培训等所有服务。

（6）“日”、“天”：均指日历日。合同中期限的最后一日为国家法定节假日的，顺延至节假日后的第一个工作日。

第九条 双方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（1）甲方有权获得本合同项下乙方应提供的全部合格的货物并享有乙方提供的全部合格的服务；

（2）甲方有权在合同期内对乙方的供货及服务进行监督；

（3）乙方未按照合同约定履行义务的，甲方有权采取相应的措施；

（4）甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款；

（5）甲方享有其它双方约定的权利、承担其它双方约定的义务。

（二） 乙方的权利和义务

（1）乙方有权获得甲方支付的合同价款；

（2）乙方应按照合同约定向甲方提供全部合格的货物和服务；

（3）乙方应按照合同约定履行相应的维护和保修义务；

（4）乙方享有其它双方约定的权利、承担其它双方约定的义务。

第十条 禁止转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得将其本合同项下之全部义务或其中一部分义务转让给第三方执行。

第十一条 权利保证

权利保证

乙方确保甲方不因签署本合同、接受或使用本合同中约定的事项侵犯甲方或任何第三方权利。如乙方违反本保证，导致第三方主张权利或者甲方遭受索赔，乙方应负责解决并应当赔偿甲方为此而支付的一切费用以及因此而给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方支出的律师费、仲裁费、诉讼费以及向第三方支付的赔偿金）。

第十二条 违约责任

（一） 如果甲方无正当理由未能在合同约定的时间内向乙方支付相关合同价款，每迟延一日，甲方应向乙方支付应付价款部分的_______%作为违约金。

（二） 如果乙方未能按约定时间向甲方交付符合要求的合同货物并取得甲方收货确认，每迟延一日，乙方应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。乙方逾期超过约定10个工作日不能交付货物的，甲方有权单方面解除合同，甲方受到的损失超出违约金的部分，由乙方继续承担赔偿责任。

（三） 乙方所交付的货物不能全部满足合同约定的，包括但不限于货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定标准的，甲方有权拒收。乙方同意更换货物但逾期交付的，按乙方逾期交付货物处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款_______%的违约金。甲方受到的损失超出违约金的部分，由乙方继续承担赔偿责任。

（四） 如果乙方违反本合同约定的保密义务，乙方应向甲方支付合同总价款_______%的违约金，甲方受到的损失超出违约金的部分，由乙方继续承担赔偿责任。

（五） 除本合同的约定外，因乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应向甲方支付合同总价款_______%的违约金，如甲方受到的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十三条 保密义务

（一） 乙方应保证对本合同的所有相关内容及其因履行本合同所获知的各种甲方的具有保密性质的信息（包括但不限于经营、管理、商务、技术、营销、发展规划等）负有保密义务，未经甲方事前书面许可，不得将上述信息用于本合同目的之外；除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的乙方工作人员或其他第三方外，乙方不向其他任何人披露上述信息，且乙方应确保上述人员承担与本合同约定同等严格的保密义务。

（二） 乙方在本合同中所受领的保密信息应及时返还甲方或在甲方监督下予以销毁。乙方擅自留存备份信息，视为违反保密约定。

（三） 无论本合同因何种原因终止，本保密条款依然有效。

第十四条 不可抗力

（一） 本合同任何一方因不可抗力不能履行本合同约定的全部或部分义务，应尽快通知另一方，并应在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同影响程度的说明。甲、乙双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，协商确定是否终止合同，或继续履行本合同。

（二） 本合同任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行义务而使对方遭受到任何损失承担责任，但遭受不可抗力影响的一方有责任采取适当和必要的措施减轻或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方应当对未尽本项责任造成或扩大的损失承担责任。

（三） 合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

（四） 不可抗力因素消除后，双方应立即进行磋商，就不可抗力所造成影响程度甲方有权决定是否继续履行或者终止本合同。如果甲方决定终止合同，如甲方已经付款，乙方应将已交付部分的款项在5日内向甲方返还。

第十五条 消费者权益保护条款

乙方应确保本协议项下，各类业务严格遵守国家法律法规及监管规定中消费者权益保护相关要求，依法保护保险消费者合法权益。本条所指的法律法规及监管规定包括但不限于《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（银保监会令2022年第9号）等。具体如下：

（一）甲乙双方应重视消费者权益保护工作，依法合规建立合作机构准入和退出机制。乙方近两年内不得存在侵害消费者权益的行为或被监管机构通报的情形。乙方应建立健全消费者权益保护机制，积极配合甲方处理消费投诉。如果在业务合作过程中，乙方发生被监管机构认定的侵害消费者权益行为，或不配合甲方开展消费投诉处理工作，甲方有权终止与乙方的合作，包括但不限于解除合同等方式，并将其列入公司合作机构管理负面清单。

（二）双方应严格按照相关法律法规要求履行合规及风险管理、信息安全管控、服务价格管理、服务连续性、信息披露、纠纷解决机制、违约责任承担和应急处置等方面的责任。

（三）甲乙双方应按照《保险销售行为管理办法》规范保险销售行为，确保从事保险销售的过程中不存在损害消费者利益的行为，包括但不限于乙方不得在营业网点或者自营网络平台以甲方名义向消费者推介或者销售产品和服务，不得非法或超范围开展保险营销宣传活动，不得以欺诈或引人误解的方式对保险产品或保险服务进行营销宣传等。乙方应积极配合甲方对业务活动开展的监督检查，如发现问题应按照甲方要求及时整改。甲方有权对乙方在保险销售的过程中存在违反法律法规及合作协议要求情形时采取措施予以制止和督促纠正，并依法追究乙方责任。

（四）甲乙双方应建立健全消费者投诉处理机制，明示消费者投诉渠道和方式，完善投诉数据统计，妥善对接和处理合作过程中发生的保险消费纠纷。客户向乙方投诉的，乙方应在初步调查核实的基础上及时向甲方进行报告，并配合甲方后续处理措施；客户直接向甲方投诉的，甲方有权就与乙方相关的事实或乙方所掌握的信息要求乙方提供协助，乙方应积极配合；客户向监管部门投诉的，甲乙双方应立即成立专项投诉处理小组，相互配合完成投诉案件处置。双方在投诉处理过程中应积极做好与政府、监管部门、新闻媒体等机构的沟通协调，防范风险扩散。

（五）甲乙双方应根据消费者投诉反映出的问题积极进行溯源改进，查找服务薄弱环节和风险隐患，从源头上减少消费投诉的发生，提高服务水平，加强保险消费者权益保护。

（六）对于客户投诉较多、设计上存在缺陷的保险产品或服务，乙方及时通知甲方，并按照甲方要求妥善处理相关事宜，包括停止销售或提供服务等。

（七）无论本协议及相关保险产品合作补充协议是否终止、解除或撤销，甲乙双方均应当积极配合与消费者权益保护相关调查，按照调查需要提供有关材料，调查内容包括但不限于投诉、上访、舆情事件。如有关监管部门对于消费者权益保护开展相关问询或检查，甲乙双方均应积极配合对方提供有关信息和资料。

第十六条 客户信息保护条款

合作中若涉及客户信息收集、使用等处理，应确保符合《民法典》《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》《消费者权益保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、国家标准《信息安全技术个人信息安全规范》等规定要求，遵循合法、正当、必要、诚信的原则，向客户明示收集、使用及处理信息的目的、方式和范围，并经客户授权同意。具体要求如下：

（一）收集、使用及处理客户个人信息必须是依据法定义务或履行本协议所必要的行为，并在履行本协议必要范围内收集客户信息。未经客户授权同意，不得将客户个人信息公开披露，不得转移、出售给第三方。

一方向另一方提供其处理的个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。信息接收方应当在上述处理目的、处理方式和个人信息的种类等范围内处理个人信息。信息接收方变更原先的处理目的、处理方式的，应当协商确定重新取得客户个人同意。

（二）客户个人信息保存期限应符合实现本协议业务处理目的所必要的最短时间。完成收集和使用的目的后应及时删除或匿名处理合作过程中获取的客户个人信息。本合同不生效、无效、终止或被撤销的，甲方有权要求乙方返还或删除客户信息。

（三）涉及客户敏感信息处理的，应具有特定的目的和充分的必要性，取得客户的单独同意，符合个人信息保护相关法律法规规定和管理要求。

（四）乙方应对客户个人信息严格保密，采取技术措施和其他必要措施，确保客户信息安全。若乙方发生或者可能发生客户个人信息泄露、篡改、丢失的，应当立即采取补救措施，并同步通知甲方，减轻对客户及甲方的危害。

（五）乙方应保证客户信息来源合法，提供给甲方的客户信息真实、准确。客户对其信息提出的查阅、复制、更正、补充、删除等要求，在合法合理的前提下，甲乙双方应及时配合客户进行处理。在先收到客户要求的一方，应及时通知另一方。

（六）甲方有权对乙方处理涉及甲方业务及甲方客户个人信息的有关事宜进行监督，甲方有权按照法律法规相关规定，要求乙方配合完成涉及客户信息处理的相关事宜。乙方未按照个人信息保护相关法律法规及合同约定处理客户信息，给甲方及甲方客户造成影响和损失的，乙方应承担一切赔偿责任，同时甲方有权解除本合同。

第十七条 合同变更

合同变更

对本合同的任何变更或补充，须经甲乙双方协商一致，并另行签订书面补充协议。

第十八条 合同特别终止

（一） 甲乙双方同意在乙方出现下列情形时，甲方可以书面形式通知乙方（或者乙方的破产清算组或相关管理人）提出终止合同而不向其提供任何补偿：

（1）乙方破产、解散（包括但不限于乙方股东会决议解散、乙方被吊销营业执照、被责令关闭、被撤销、被司法机关裁决解散等情形）；

（2）乙方发生未经甲方书面同意的重大产权变更（包括但不限于合并、分立、注销等情形)；（如系上市公司）被勒令停止上市；以及任何原因背负重大债务导致无履行能力。

（二） 如果因上述原因导致本合同终止，甲方已经采取或者将要采取任何补救措施的权利不受任何影响。

第十九条 法律适用与争议解决

（一） 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

（二） 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第二十条 合同生效及其他

（一） 本合同经甲方乙方双方盖公章后生效。

（二） 本合同一式_______份，其中正本_______份，副本_______份。甲方执_______份正本，_______份副本；乙方执_______份正本，_______份副本。

第二十一条 合同效力

（一） 无论本合同是否有相反约定，本合同附件（如有）作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当附件条款与本合同条款发生冲突时，以本合同条款为准。

（二） 本合同及合同附件是甲乙双方关于本次交易所最终确定的全部内容，甲乙双方均承认其已审阅、理解本合同及合同附件的内容，并同意取代甲乙双方之间此前关于本次交易所做出的任何口头或书面的承诺。

（三） 由于法律和法规、政策而导致本合同任何条款无效或无法执行，则该条款无效，但不影响剩余其他条款的效力。

二、电梯采购合同补充协议

鉴于甲乙双方已签署《普通货物采购合同》（以下简称“原合同”），现因项目实际为电梯设备采购、安装、调试、报检及售后服务，双方为完善电梯专业内容，依据原合同第二十一条（合同变更/补充）之约定，订立本补充协议。本协议与原合同具有同等法律效力；如与原合同条款不一致，以本补充协议为准，未修改部分原合同继续有效。

第一条 术语与文件优先级补充

1.1 “电梯设备”指：品牌__________、型号__________、额定载重___kg、速度___m/s、提升高度___m、层/站/门数：___层/___站/___次开门，开门方式___，控制方式__________，含随附控制系统、安全装置、导轨、轿厢、门系统及随机备件、专用工具。

1.2 适用标准（不低于最新版本）：GB 7588-2020、GB/T 10058、GB/T 10059、GB/T 10060、GB/T 24476、TSG T7007、TSG T5002、消防及电气相关国家/行业标准，以及用户需求书及经确认的技术方案。

1.3 文件解释优先顺序（在原合同基础上补充）：(1) 双方签署的最新补充协议/变更单；(2) 本补充协议；(3) 原合同及附件；(4) 经双方确认的技术澄清/答疑纪要；(5) 用户需求书；(6) 适用的现行国家法律法规及强制性标准。

第二条 供货与服务范围扩展

2.1 乙方供货范围包括：电梯整机及随机文件、安装辅材、预埋件、免维护部件、专用工具、法定检测资料、备品备件。

2.2 服务范围：勘察与设计联络、施工图纸编制、土建接口技术支持、旧梯拆除（如适用）、设备运输、卸货与垂直/水平搬运、安装、调试、试运行、报检、取得《安全检验合格》证、培训、质保期与保修服务、信息提交、技术支持及质保期内定期保养。

2.3 乙方应提供完整《交付与质量标准》（附件六），包含：出厂合格证、装箱清单、主要安全部件检验报告、安装使用维护手册、布置图/井道土建图、接线图、竣工资料、报检资料、培训手册、维保计划。

第三条 设计联络与图纸

3.1 乙方在收到成交通知/预付款条件成就后___个工作日内完成现场复核并提交设计联络资料：井道尺寸复核报告、机房/控制柜布置图、土建预留预埋图、电源与通讯配置表、施工组织建议。

3.2 甲方自收到设计资料后___个工作日内书面确认或提出修改。逾期未反馈视为暂时性通过，不免除乙方对技术正确性的责任。

3.3 乙方须在最终确认后提供不少于___套纸质图纸及电子版（PDF + 可编辑格式）。

第四条 土建接口及现场条件

4.1 甲方负责完成井道/底坑/机房/电源/通讯/照明/防水等前提条件，并在开工前书面移交。

4.2 如甲方条件不满足致使工期延误，工期顺延；乙方应及时书面告知并提出整改建议。

4.3 乙方应书面确认接口条件，对于明显不满足安全或规范要求而未及时书面提示导致损失的，由乙方承担相应责任（不减轻甲方履约义务）。

第五条 旧梯拆除与环保

5.1 旧设备拆除、安全防护、吊装转运及分类存放由乙方负责。涉及特种作业须持证上岗。

5.2 报废与资源化利用符合《固体废物污染环境防治法》《再生资源管理》等规定，乙方提供合法回收或处置证明。

第六条 进度计划与里程碑

6.1 各地址开工时间

分公司本部、顺德支公司自成交通知或预付款满足之日起计算，分公司本部3部电梯采取串行方式施工。

南海支公司待具备开工条件后，由甲方开具开工通知书起计算。

6.4 付款安排

本项目采用综合单价包干形式。其中付款安排如下：

1.预付款：预付款的支付比例按签约合同总价的10%支付。合同签订并收到承包人提供合法有效的等额增值税专用发票后，发包人支付项目预付款。

2.进度款：

（1）E1、E5设备进场并验收合格后支付合同总价的20%。

（2）E1、E5安装调试验收合格，E2设备进场并验收合格后，支付合同总价的20%。

（3）E2安装调试验收合格，E3设备进场并验收合格后，支付合同总价的20%。

（4）E3、E4安装调试验收合格，项目通过发包人验收合格，结算审定后支付到审定结算价的95%。

3.质量保证金：全部电梯通过安装验收合格并经发包人审定结算后，扣留合同总价的5％作为质量保证金，承包人尽到质量保修义务，有效解决质量问题，不存在任何违约情形的，在缺陷责任期满后的30天内，扣除缺陷责任期间由发包人代支付的维修费用后，将剩余部分支付给承包人，质量保证金不计利息。缺陷责任期满后（从项目验收合格且交付发包人后起算二年）的30天内付清。

第七条 运输、搬运与风险

7.1 乙方负责设备运输、卸车、现场二次搬运及垂直运输，确保不损伤建筑成品。

7.2 设备灭失或损毁风险：自设备到场并经甲方到货验收且支付至累计价款___%后，非因乙方原因造成的不可抗力风险可由双方按保险约定承担；在最终验收（含《安全检验合格》证）前，乙方对因保管或安装不当造成的损失承担责任。

7.3 所有权转移：在设备（含主要部件）到货验收合格并支付至累计价款___%时转移；但甲方未支付到该节点价款不影响甲方对已安装部件的合法占有与使用权。

第八条 保险

8.1 乙方购买：

(1) 运输险（仓至仓，保险金额≥到岸价100%+10%）；

(2) 安装工程一切险（含第三者责任险，第三者责任限额每次事故≥人民币___万元）；

(3) 施工人员意外伤害保险。

8.2 受益人：甲方（与乙方并列或第一受益人）。乙方于开工前提供保险单及保费支付凭证。

第九条 安装与安全管理

9.1 乙方编制《施工组织设计/专项方案》涵盖：技术路线、工序、质量控制点、特种设备吊装方案、安全风险辨识、应急预案。

9.2 进入现场人员须培训并持证（电工、高处、焊接、特种设备作业等）。

9.3 发生安全事故，乙方2小时内初步报告，24小时内提交书面报告与整改计划。

第十条 质量与检验

10.1 到货检验：双方按装箱清单、技术规格核对；不合格部分甲方有权拒收并要求更换。

10.2 过程检验：隐蔽工程（导轨基座、预埋件、曳引机基础等）须乙方提前24小时书面报验。

10.3 自检与试运行：空载及额定载荷连续运行各≥4小时，填写运行记录。

10.4 验收项目依据GB 7588-2020及附件D《验收检验项目表》执行。

10.5 未通过政府特种设备监督检验的，视为未完成交付。

第十一条 报检与证书

11.1 乙方负责准备报检资料、申请、协调及费用，确保一次通过；因乙方原因二次及以上复检的，相关增加费用由乙方承担。

11.2 自设备安装完成之日起___个工作日内提出报检申请；取得《安全检验合格》证不晚于合同里程碑第___日。

第十二条 资料与移交

12.1 乙方一次性移交完整资料。缺项视为未完成交付。

12.2 竣工移交文件包括：竣工报告、试运行记录、检验报告、政府检验合格证明、培训签到及考核表、备件清单、维保计划。

第十三条 培训

13.1 培训时间：在取得《安全检验合格》证后__日内完成，培训总课时≥___小时；对象：甲方管理/操作/维保人员不少于___人。

13.2 内容：结构与原理、操作流程、故障代码与诊断、应急救援流程、日常点检与保养、安全注意事项。

13.3 乙方提供教材电子版与纸质版各___套；组织考核并出具合格证书。

第十四条 备品备件

14.1 乙方随货免费提供易损件与关键备件（见附件A）。质保期内因质量原因消耗或损坏的由乙方免费更换。

14.2 乙方在本地（或_______市_______区内）建立响应备件储备，确保在规定响应时间内到场。

第十五条 质保与服务指标

15.1 质保期：自取得《安全检验合格》证且甲方签署整体验收单之日起___个月（不少于___个月），且不短于投入正式使用后___个月。

15.2 服务KPI：故障响应≤1小时（电话/远程），现场到达≤6小时，故障排除≤12小时；重大故障（停梯>___小时）须提供临时风险控制措施。

15.3 年度累计停梯时间超过___小时或同一故障类型重复≥___次，乙方须提交整改报告；甲方可按违约条款扣减服务费用或质保金。

15.4 定期保养：≥每月一次例行保养，提供记录并双方签认。

第十六条 变更管理

16.1 设计/型号/配置/工期变更须由任一方提出《变更申请单》，载明：内容、原因、影响、费用和工期调整建议。

16.2 经双方授权代表签署《变更单》后执行；未书面确认，乙方实施变更的，费用及工期不予承认。

第十七条 价格与结算补充

17.1 合同总价中电梯设备、安装（含土建配合）、报检费用、培训、备件、保险、资料及税费均已包含。

17.2 除经变更单确认的新增工作外，甲方不再支付任何额外费用。

第十八条 质保金与履约保证

18.1 质保金：甲方有权在尾款中暂扣合同总价（或安装部分价款）的___%作为质保金，质保期满且无未解决缺陷/索赔___日内无息返还。

18.2 履约保证：乙方于签署本补充协议后___日内提交金额为合同总价___%的银行保函/保函有效期至（质保期结束 + ___天）。

第十九条 违约责任补充

19.1 关键节点延误：每延误1日，乙方向甲方支付对应未完成部分价款的___‰（上限为该部分价款___%）；连续延误超过___日，甲方可解除合同并要求更换供应商，相关差额及损失由乙方承担。

19.2 报检失败：因乙方原因导致初验未通过，复验费用由乙方承担；累计两次未通过，甲方可选择解除合同并要求乙方拆除撤场及赔偿损失。

19.3 KPI 未达：年度内响应/到场/修复指标任一未达标≥___次或单项累计达标率低于___%，甲方可按服务部分价款___%/次扣减或从质保金扣除。

19.4 资料缺失致使报检或使用延误，视为延误责任。

19.5 保险未购买或失效期间发生风险，乙方承担全部损失及第三者赔偿。

第二十条 知识产权与资料许可

20.1 乙方授予甲方在设备生命周期内非独占、免版税使用技术资料（用于运行、维护、技术管理）的权利。

20.2 甲方未经乙方书面同意不对乙方专有技术资料进行商业披露；正常运维所需的复制、内部培训不视为侵权。

第二十一条 制裁与合规

21.1 乙方声明自身及控股/实际控制主体未列入联合国、中国、欧盟、美国或甲方合规政策认定的制裁名单。

21.2 发生制裁触发事件，甲方可单方暂停或解除合同；乙方承担由此增加的替换采购差额及相关损失。

第二十二条 信息与消费者权益（如甲方为保险/金融机构适用）

22.1 乙方在培训/维保过程中接触的客户信息仅限履约使用，遵守《个人信息保护法》《数据安全法》与原合同信息保护条款。

22.2 发生（或可能发生）信息泄露，乙方应立即（≤2小时）通知甲方并采取补救措施。

第二十三条 环境与可持续

23.1 乙方优先使用符合国家节能认证的部件，并提供节能运行参数。

23.2 拆除废弃物分类回收，提供处置台账。

第二十四条 不可抗力补充

24.1 不可抗力影响关键节点超过___日，双方协商调整；超过__日甲方有权解除，不构成违约；乙方应退还未对应到已实际完成合格工作内容的预付款/进度款。

第二十五条 解除与撤场

25.1 合同解除（乙方违约）后，乙方在收到解除通知起__日内完成设备拆除、现场恢复、垃圾清运。逾期视为放弃遗留物处理权，甲方可自行处置，相关费用及损失由乙方承担。

第二十六条 通知

26.1 与进度、质量、安全、变更、报检相关的关键通知须以书面（含电子邮件/对接平台）形式送达并留存。

第二十七条 生效

28.1 本补充协议经双方签字盖章后生效，是原合同不可分割组成部分。签署地：_______。

（以下为空签署页）

甲方：______________（盖章）日期：_______年____月____日

授权代表：_____________________

乙方：______________（盖章）日期：_______年____月____日

授权代表：_____________________

- 技术要求与服务内容

本技术要求与服务内容为本项目对投标人所提供货物及服务的具体要求为关键性指标，即“★”号条款或“刚性条款”，投标人须完全满足。如不满足关键性条款（“★”号条款或“刚性条款”）的规定，投标将被视为不合格投标而被拒绝。

一、采购内容及技术要求

本项目拟通过公开招标的方式采购一家供应商，负责更换分公司本部大楼电梯3部（E1、E2、E3为消防梯），南海支公司大楼电梯1部（E4），顺德支公司大楼电梯1部（E5）。包括且不限于上述旧电梯拆除及处置，新电梯设备及随机附件的采购、设计、制造、检测、试验、包装、运输、货物装卸、仓储、保险、安装、调试、验收、办证、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、税费（含进口关税、增值税）、以及电梯安装过程中的配套改造项目等全部费用。按固定总价包干方式承包。

（一）项目及关键节点计划要求

本项目时长预计120天，其中实际启动日期以承包方进场时间为准。本部大楼3部电梯（E1、E2、E3）和顺德支公司大楼1部电梯（E5）在完成采购流程及相关审批流程后即可开工，本部大楼3部电梯采用串行安装。南海支公司大楼1部电梯（E4）需要在完成大楼加固工程后开工。本项目无续约计划。

（二）适用的主要法律法规与技术标准

《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》

《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2020（等同 EN 81 系列核心条款）

《电梯技术条件》GB/T 10058

《乘客电梯性能规范》GB/T 24476

《电梯节能评价规范》GB/T 24480

《电梯监督检验和定期检验规则》TSG 特种设备相关规程

《残疾人无障碍设计规范》GB 50763（语音、盲文、扶手等）

（三）本项目招标控制价1,400,000 元。

（四）合同价款形式和付款安排

本项目采用综合单价包干形式。付款安排详见合同。

二、技术要求

生产并安装5台全新标准办公用有机房载客电梯，规格型号如下：

| 序号 | 分类 | 功能 |  | 需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电梯编号 |  | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|  |  |  |  | (本部客梯1) | (本部客梯2) | (本部消防梯) | (南海支公司) | (顺德支公司) |
| 1 | 基本情况 | 额定载重 |  | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥800kg | ≥1000kg |
| 2 |  | 额定速度 |  | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.5m/s |
| 3 |  | 楼层 |  | 21层21站21门 | 21层21站21门 | 21层21站21门 | 8层8站8门 | 11层11站11门 |
| 4 |  | 服务楼层 |  | -1、1…20 | -1、1…20 | -1、1…20 | 1…8 | 1…11 |
| 5 | 核心部件 | 曳引系统 |  | 要求提供矢量型变频变压的永磁同步无齿轮曳引机，与所投电梯为同品牌产品；制动器设计使用寿命超过200万次；曳引机绝缘等级达到F级及以上；曳引机安全防护等级≥IP44级。” |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【（1）提供第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标志的型式试验报告扫描件（原件备查）,报告须包含本项参数的全部内容；（2）需同时提供检测机构官网或“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/)”的报告査询记录截图；报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构盖章的证明材料，并加盖制造商公章（如制造商为投标人，则检测报告无需加盖制造商公章），证明该报告真实有效】。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 缓冲器 |  | 与所投电梯为同品牌产品。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 限速器 |  | 与所投电梯为同品牌产品。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 控制系统 |  | 采用交流变频变压VVVF控制，基于CANBUS（现场总线）的数据网络控制技术，控制柜与所投电梯为同品牌产品，提供符合参数要求的证明材料（如产品彩页、证书、技术手册等）扫描件（原件备查）。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 门机系统 |  | 与所投电梯为同品牌产品。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 开门装置和门开关 |  | 轿门开门装置和门开关的动作寿命达到 1200 万次，层门门锁的动作寿命达到250 万次。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【（1）提供第三方检测机构出具带有 CMA 和 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）,报告须包含本项参数的全部内容；（2）需同时提供检测机构官网或“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/)”的报告査询记录截图；报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构盖章的证明材料，并加盖制造商公章（如制造商为投标人，则检测报告无需加盖制造商公章），证明该报告真实有效】。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 门保护装置 |  | 门保护装置采用的 2D 红外线感应光幕，交叉式，且扫描光束达到 155 束或以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【（1）提供第三方检测机构出具带有 CMA 和 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）,报告须包含本项参数的全部内容；（2）需同时提供检测机构官网或“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/)”的报告査询记录截图；报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构盖章的证明材料，并加盖制造商公章（如制造商为投标人，则检测报告无需加盖制造商公章），证明该报告真实有效】。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 呼梯按钮 |  | 呼梯按钮的机械动作寿命和电气动作寿命均达到 500 万次或以上。提供呼梯按钮的寿命试验报告扫描件，原件备查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【（1）提供第三方检测机构出具带有 CMA 和 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）,报告须包含本项参数的全部内容；（2）需同时提供检测机构官网或“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/)”的报告査询记录截图；报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构盖章的证明材料，并加盖制造商公章（如制造商为投标人，则检测报告无需加盖制造商公章），证明该报告真实有效】。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 安全钳 |  | 与所投电梯为同品牌产品。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 承诺五大核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器）耐久可靠，至少十年质保。投标时提供由投标产品制造商出具的质量承诺书（加盖制造商公章，格式自拟） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 轿厢 | 轿厢参考尺寸(mm) |  | 1600x1500x2500 | 1600x1500x2500 | 1600x1500x2500 | 1400x1280x2500 | 1600x1500x2500 |
|  |  | （以实际测量为准） |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 轿厢顶 |  | 轿厢顶：配置电梯轴流风扇和专用无水空调，并承受 200kg 以上的重量以便于维修。 |  |  |  |  |
| 17 |  | 轿厢空调 | 电梯专用无水空调 | 轿厢配置的电梯专用无水空调功率 1P；制冷量不小于 2500(W)；风量不小于 360m3/Hour；制冷消耗功率不小于 950W；运行噪音 ≦50db；防水等级不低于 IPx4；能效等级一级；提供符合参数要求的证明材料（如产品彩页、证书、技术手册等）扫描件（原件备查）。 |  |  |  |  |
| 18 |  | 内部装潢 | 轿厢壁 | 轿厢门正对面的轿厢壁采用镜面不锈钢，其余三面均采用发纹不锈钢，轿厢壁设不锈钢扶手； |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 轿厢扶手材质 | 304 发纹不锈钢； |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 轿厢地板材质 | 大理石花纹地板； |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 轿厢吊顶及地板装饰 | 中标后需提供符合要求的不少于三个款式供采购人选择； |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 轿厢按钮 | 控制按钮为微动式或触摸式，其面板采用发纹不锈钢； |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 轿厢门 | 采用发纹不锈钢，为自动中分门，带光幕保护装置。 |  |  |  |  |
| 24 | 层门 | 层门信号装置 |  | 层门信号装置：采用一体式按钮显示装置，各楼层均配楼层显示、运行方向、上下召唤按钮。信号装置面板采用抗菌发纹不锈钢。 |  |  |  |  |
| 25 |  | 层门、门套材质 |  | 层门、门套材质与轿厢材质保持一致。 |  |  |  |  |
| 26 | 其他 | 地坎 |  | 采用冲压硬铝并留有灰尘清扫孔。 |  |  |  |  |
| 27 |  | 操纵箱 |  | 应设有必要的装置，如：楼层登记及显示按钮、开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍电梯轿厢操纵箱按规范高度要求设计。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其余轿厢前壁设操纵箱，操纵箱面板材质为抗指纹发纹不锈钢，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向；还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮、开关门、对讲机、紧急呼叫等。 |  |  |  |  |
| 28 | 主要功能 | 安全保护 | 电机过载保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 |  | 安全保护 | 电机过热保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 |  | 安全保护 | 电机空转保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 |  | 安全保护 | 电机空转保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 |  | 安全保护 | 轿厢意外移动冗余监测和制动器功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 33 |  | 乘客体验 | 微动平层功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 |  | 运行效率 | 强制关门功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 |  | 乘客体验 | 延长开门时间功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 |  | 运行效率 | 关门按钮提前关门 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 |  | 乘客体验 | 按钮错误取消功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38 |  | 乘客体验 | 多媒体楼层显示终端 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 39 |  | 维护检修 | 按钮粘滞监察功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 |  | 安全保护 | 光幕保护，自动重开门功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 41 |  | 安全保护 | 二合一光幕保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 42 |  | 运行效率 | 满载直驶功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 43 |  | 运行效率 | 上下行高峰服务功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 44 |  | 运行效率 | 并联控制运行功能 | √ | √ | ⅹ | ⅹ | ⅹ |
| 45 |  | 运行效率 | 全集选控制运行功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 46 |  | 安全保护 | 超载报警、保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 47 |  | 安全保护 | 超速电气、机械保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 48 |  | 消防应急 | 消防运行功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 49 |  | 安全保护 | 开关门时间异常保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 50 |  | 运行效率 | 泊梯功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 51 |  | 安全保护 | 五方对讲 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 52 |  | 安全保护 | 警铃报警功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 53 |  | 安全保护 | 故障低速自救运行功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 54 |  | 安全保护 | 停车在非门区报警功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 55 |  | 维护检修 | 位置异常自动校正功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 56 |  | 安全保护 | 停电应急照明功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 57 |  | 维护检修 | 轿顶检修操作功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 58 |  | 维护检修 | 轿内检修操作功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 59 |  | 维护检修 | 机房内检修操作功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 60 |  | 运行效率 | 无效内指令自动消除功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 61 |  | 运行效率 | 反向内指令自动消除功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 62 |  | 维护检修 | 运行次数显示功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 63 |  | 维护检修 | 故障自动检测功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 64 |  | 维护检修 | 故障自动存储功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 65 |  | 维护检修 | 待机定期自检功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 66 |  | 运行效率 | 起动补偿功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 67 |  | 维护检修 | 层高自测定功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 68 |  | 乘客体验 | 语音报站装置中文 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 69 |  | 消防应急 | 消防迫降功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 70 |  | 安全保护 | 开门异常自动选层功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 71 |  | 安全保护 | 门过载保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 72 |  | 维护检修 | 轿内慢速运行功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 73 |  | 运行效率 | 提前预开门功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 74 |  | 运行效率 | 无呼自返基站功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 |  | 乘客体验 | 轿厢到站电子谐音器 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 76 |  | 运行效率 | 司机服务 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 77 |  | 运行效率 | 司机服务指示 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 78 |  | 乘客体验 | 层站自动运行指示 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 79 |  | 安全保护 | 安全触板保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 80 |  | 运行效率 | 开门时间自动调整功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 81 |  | 运行效率 | 开门时间自动控制功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 82 |  | 绿色节能 | 轿厢照明自动控制功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 83 |  | 绿色节能 | 轿厢风扇自动控制功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 84 |  | 维护检修 | 层门指层灯检查功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 85 |  | 乘客体验 | 专用运行功能 | √ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ |
| 86 |  | 维护检修 | 门停止运行功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 87 |  | 乘客体验 | 副操纵箱功能（无障碍操纵箱） | √ | √ | √ | ⅹ | √ |
| 88 |  | 安全保护 | 预留视频电缆功能 | √ | √ | √ | √ | √ |

三、生产过程控制要求

1.质量保证

（1）电梯执行《电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）》和《电梯技术条件（GB10058）》。

（2）供货商应保证主要零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，招标人发现产地不符合要求，供货商应无偿更换或负进一步责任。

（3）质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。

2.拆除及清运旧电梯

旧电梯拆除的材料抵扣人工费用及运输费，并由供应商自行处理。由供应商在拆除前办理拆装手续，拆旧后，需提供合法回收或处置证明。

拆除及安装的具体工作内容与界面划分以现场指定的为准。

3.安装、调试、验收

（1）供应商提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍要有成交设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供电梯产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担电梯的安装工程，并保证安装工艺达到电梯运行合格的要求。安装工作必须由制造商的施工服务队伍执行，不准随意分包。

（2）施工服务队伍资质要得到电梯使用地政府管理部门认可，上岗人员要有相应的上岗证，施工前向招标人递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

（3）供应商应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师负责技术指导，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等。

（4）进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。供货商要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。

（5）供货商必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

（6）供货商进场所要的现场工作条件及施工中要招标人配合承担的项目由投标人在报价时提出,签署合同时作为合同条款之一予以明确。

（7）供货商应对每台电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。

（8）安装开始前，供货商应约招标人共同检查安装现场是否已具备进场条件，包括临时用电用水和临时用房的搭建地点。在确定施工条件已具备后5天内供货商与招标人确定开始施工日期。施工日期定于双方确认可进场施工条件具备10天之内。供应商负责当地建委质监站及技监部门的报装、报验手续，并承担所有有关费用。

（9）所用的机械工具、设备、材料由供货商自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由招标人提供恰当的场所存放并由供货商自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

（10）在安装过程发现的供货及其质量问题，供货商亦要负责补救处理。

（11）在整个施工过程中，电梯设备的保管由供货商负责，直至安装调试完毕，并在双方签署的电梯验收合格证明书后才移交给招标人。

（12）安装调试由供货商整机制造厂专职工程师主持完成，调试应通知招标人人员参加，应准备调试记录卡，并于事前10天交一份给招标人（空白）。

（13）供货商电梯安装调试合格后，供货商应及时向政府有关部门技术监督局检测站申请验收。验收费用由供货商负责。

（14）电梯的验收将按采购文件的技术规格、成交电梯制造商的技术规范、中国国内电梯技术规范（GB-10060）和供货商、招标人双方签收确认的电梯工程图纸进行初步验收合格后，经当地电梯安全使用管理部门（技术监督局检测站和质监站）签署安装验收合格证及电梯使用证，招标人得到合格证及电梯使用证才能与供货商签署最后电梯验收合格证明书。

（15）中标供应商需提供验收标准、验收手册及检测仪表（用后归还），以及本机安装调试报告及相应检测参数，届时将由广东省或市行政职能部门（具有电梯设备检验资格）按国家标准或国际标准验收。中标供应商需提供设备的原理图及使用说明书（中文）。所有验收文件、测试报告、资料要提交招标人完整的四套（一正三副），以作设备留档备案。所提供的资料必须是中英文版（必要时）。

四、验收要求

1.成交供应商完成电梯设备安装调试后，根据国家电梯设备安装验收规范和质量标准进行性能试验和试运行，试运行通过后方可进行竣工检验。竣工检验由成交供应商主持和组织，采购人参加，目的是全面检查安装质量和整机性能等。

2.每台电梯的全部检验项目都应合格，如不合格，必须整改。成交供应商应在规定的时间内完成整改，并进行复检。如仍有不合格项目，该台电梯将认定为不合格，成交供应商应提出可行的处理意见（包括相关部件更换或整机更换），但不能影响项目整体验收按计划进行。

3.通过性能试验和试运行的电梯，经采购人同意由成交供应商向电梯检测部门申请竣工验收。

4.竣工验收由成交供应商和电梯检测部门共同组织，采购人参加。

5.验收依据和标准：国家颁布的电梯施工验收规范和规定、施工深化设计图纸、技术交底及会议纪要。

6.竣工验收按国家规定的要求进行，成交供应商配合操作。对电梯检测部门提出的意见，成交供应商须无条件接受。对不能一次性通过竣工验收的电梯，成交供应商完成整改后，再次申请电梯检测部门检验，同时承担产生的一切费用。

7.对通过竣工验收，但仍需整改的电梯，成交供应商完成整改后，采购人方可签署竣工验收文件。电梯在竣工验收过程中的整改工作，应在规定的时间内完成，不能影响竣工验收的最终期限。如因成交供应商原因使竣工验收超出最终期限，则应按合同约定向采购人支付违约金或承担其他违约责任。

8.电梯检测部门的第二次检验仍不合格的电梯，（非设备原因造成除外）将认定为不合格产品，成交供应商应在规定时间内以全新同型号产品替换，替换安装调试后仍须进行竣工验收，验收合格后，采购人同意办理移交手续，成交供应商承担因此造成的工期延误责任，并按合同约定向采购人支付违约金或承担其他违约责任。

五、售后服务

1.为使设备能正常运行、维护及检修，供应商有责任提供相应的技术培训。

2.供应商应结合其供货货物的特点，阐述采取何种措施的培训，以保证采购人运行人员能最终熟练使用其产品。培训计划应包括培训的目标、培训的时间、地点、授课人员的简介，培训内容包括理论培训和实际操作的培训。

3.施工图设计联络的计划、时间、地点和内容由双方商定。供应商在报价文件中应提供方案供采购人审核。

4.供应商应在报价文件中分别提交本项目质保期内及质保期满后2年内的正常维修保养服务方案。

5.供应商提供的维修保养服务方案应至少满足如下要求：即供应商应在佛山地区设置常驻维修站，为采购人提供电梯的日常维护和保养服务。同时设有24小时服务热线，保证在接到故障电话后20分钟内予以响应，1小时内到达现场，且能在24小时内解决问题。

6.供应商应能满足本系统设备保修期后正常运行2年要求的备件、附件，列出清单、单价以及总价，但此费用不计入报价总价，并且其价格不能高于报价中相同设备的报价。采购人或业主有权按该报价选择备件。

六、其它要求

1.供应商应及时派出技术人员进入现场完成电梯井道、底坑等的测量和确认工作。

2.电梯井道与轿厢间隙如超过安装规范标准的，由供应商自行修补。

3.合同签定时，双方在供应商提供的电梯施工设计图纸上盖章确认，供应商作为电梯生产及安装的依据。

4.电梯设备安装前由供应商向当地政府主管部门申办开工许可，并承担有关的费用。

5.电梯轿厢内部设计，梯门入口等设计除满足技术规范的要求外，供应商可提出其它合理的设计方案供采购人参考选择。供应商成交后应根据采购要求的主要材料装修标准提供轿厢及厅门深化设计的效果图，并交采购人确认方可施工，轿厢及厅门深化效果设计的费用供应商自行考虑。

6.与强电系统接口：机房内电梯电源配电箱出线开关至控制箱间的电缆及井道内照明由供应商负责供货和敷设。

7.电梯内视屏监控摄像头由采购人提供，供应商应预留视频线及电源线至电梯控制柜的配电箱。

8.五方通话对讲产品、 机房到监控中心的铺线等线路由采购人负责。

9.供应商需提供紧急广播所需的扬声器及由轿厢至电梯机房（或指定接入位置）之信号线及接线。

10.无线信号覆盖接入由移动电信运营商单位完成此功能，供应商负责预留孔，并配合相关的接线等工作。

七、质保与售后

（一）质保服务

20分钟响应，1小时到达现场，24小时解决，重大故障48小时内修复或提供替换。

（二）提供年度巡检方案建议与易损件清单。

四、其他事项

1.本项目为交钥匙项目交钥匙工程，招标人只提供相应的配合，不增加其他任何费用，钢结构井道施工图纸由中标单位提供或由中标单位与具有设计资质的设计单位出具并承担相应费用。

2.禁止转包、分包。本次采购项目不允许转包、分包。未经我方事先书面同意，若供应商将本项目全部或部分工作分包或转包第三方承担，将导致违约。

第六章 投标文件格式

纸质投标文件封面格式

正本/副本 （项目名称） 项目 投标文件 （商务文件/技术文件/报价文件） 投标人名称： （盖章） 法定代表人（负责人）或其委托的代理人：（签字或盖章） 投标人地址： 年 月 日

格式：封口

-------------于年月日时分之前不准启封（公章）------------

一、商务文件

初步评审索引表

| 条款号 |  | 评审因素 | 页码范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 说明：XX 详见N-M页 |
|  |  | 法定代表人（负责人）身份证明 |  |
|  |  | 法定代表人（负责人）授权委托书 |  |
|  |  | 人保e采登录截图 供应商提供在“人保e采”外网登录进入系统后的截图。（应显示供应商名称） |  |
|  |  | 投标文件签字或盖章 |  |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  |
|  |  | 唯一授权代理证明 |  |
|  |  | 特种设备制造许可证 |  |
|  |  | 特种设备安装改造维修许可证 |  |
|  |  | 财务状况良好 |  |
|  |  | 税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | 无违法违规记录 |  |
|  |  | 未被列入黑名单 |  |
|  |  | 控股及管理关系 |  |
|  |  | 不接受联合体投标 |  |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标函 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |
|  |  | 供应商行为准则承诺书 |  |
|  |  | 供应商廉洁诚信承诺书 |  |
|  |  | 投标一览表 |  |
|  |  | 偏离表应答 |  |
|  |  | 其他实质性响应情况 |  |

详细评审索引表

| 序号 | 评审项 | 评审因素 | 页码范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（XX分） |  | 说明：XX 详见N-M页 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：本索引表仅提供格式参考，投标人可根据招标文件第三章的要求自行调整。

（一）投标函

投标函

致：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司

（投标人名称）   （以下称“我方”）已仔细研究了   （项目名称）    招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

现我方承诺如下内容：

1. 本投标函及投标文件自投标文件提交截止日起有效期为90天，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2. 随同本投标函提交投标保证金一份。

3. 我方承诺提供评标过程中可能要求的澄清、说明、补正或者算术性错误修正确认，并同意我方提供的以上材料构成我方投标文件的组成部分。

4 我方同意提供贵方可能要求的与我方投标文件有关的一切数据、资料、证明原件、证件原件，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

5. 我方承诺对在本次招标活动过程中所获知贵方一切商业秘密保密，不会向任何第三方泄露，不会用于本次招标活动之外的任何其他目的。

6．我方承诺对所递交的投标文件及有关材料的真实性、合法性、完整性、准确性承担法律责任。如有弄虚作假、串通投标、行贿等违法违规行为，将承担相应的法律责任，并赔偿由此给贵方造成的一切损失。

7. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金、支付招标代理服务费。

（3）我方承诺按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

（4）我方承诺双方合作后，我方可开具增值税专用发票。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（二）法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

成立时间：    年    月    日

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（需同时提供正面及背面）。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（三）法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签字盖章生效之日起至投标有效期到期之日为止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）。

投标人名称：             （盖章）

法定代表人（负责人）：               （签字或盖章）

委托代理人：               （签字或盖章）

日期：       年   月   日

（四）资格证明文件

1、投标人基本情况信息表

投标人基本情况信息表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 公司办公场所面职 | 平米 |  |  |  |  | 办事处地址 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供由工商部门核发的最新营业执照（正副本皆可）。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

2、财务审计报告或银行资信证明

提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（至少包含会计师事务所或审计机构签章页、资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）或开标日前6个月内开具的银行资信证明。

3、企业税收和社会保障资金缴纳凭证

提供近6个月任意一个月的企业税收和社会保障资金缴纳凭证。

4、无违法违规记录查询截图

信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/

（1）失信被执行人查询截图范例：

（2）重大税收违法失信主体查询截图范例：

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图范例：

5、未列入供应商黑名单且未在禁入期承诺函

致：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司：

我方 （投标人名称）  承诺截至本项目投标文件递交截止时间，我方未被列入招标人及其所隶属的中国人民保险各级机构的供应商黑名单且未在禁入期内。

特此承诺。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

6、投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司：

我方参加人保财险广东佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，我方与招标人之间不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。如我方中标该项目并签署合同后，一旦发现我方申报不实，招标人可无条件终止合同。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 单位负责人为同一人单位名称 |  |  |
| 控股关系 | 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |
|  | 被控股/被投资单位名称及出资比例 |  |
| 管理关系 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注 ：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

7、非联合体投标声明

非联合体投标声明

致：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司：

我方      （投标人名称）   独立参与    （项目名称）  的投标，非联合体参与投标。

特此声明。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

- 其他资格文件

8.1投标人应为所投产品的原厂商或其授权的代理商。

①投标人为本项目所投产品的制造商（提供声明函（格式自拟）或相关证明，并加盖投标单位公章），否则其投标将被否决。

②投标人为本项目所投产品的制造商唯一授权的代理商（须提供制造商出具的针对本项目所投产品唯一授权函，如制造商同时授权多个代理商参与本项目投标，则所有代理均否决投标资格）。

③制造商和其代理商不得同时参与本项目的投标，若原厂商和其代理商同时参与本项目投标，只接制造厂商投标。

8.2所投产品制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（证书级别须为B级或以上），或取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）。

8.3投标人必须取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（证书级别须为B级或以上），或取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）。

（五）投标人须知应答偏离表

投标人须知应答偏离表

项目名称：

| 序号 | 条目号 | 原文内容 | 应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有偏离须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（六）合同条款应答偏离表

合同条款应答偏离表

项目名称：

| 序号 | 条目号 | 原文内容 | 应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（七）供应商行为准则承诺书

供应商行为准则承诺书

一、参加中国人民保险集团公司、各子公司以及各级分支机构（以下简称“中国人民保险”）采购项目的供应商，不属于禁止交易的中国人民保险集团干部员工关系企业，必须维护中国人民保险的核心价值，在与中国人民保险合作时必须坚守对道德、社会及环境保护负责任的原则，促进公平和可持续发展。所有供应商（包括供应商及其员工、附属公司、关联企业及供应商分包的任何第三方在内）在与中国人民保险进行业务往来或参与任何与中国人民保险有关的活动时，都应遵守供应商行为准则（以下简称“本准则”）。

供应商经营业务时必须遵守所有适用的法律法规及相关政策等规定。如因违反任何适用的法律、法规而可能影响其按照本准则向中国人民保险提供产品及服务的能力时，应立即通知中国人民保险。

二、供应商应有道德地从事商业活动，坚持公平竞争原则，遵守其经营所在地及国家所有适用的反腐败法律、法规，不得有贿赂、腐败、恶意串通、恶意欺诈或其他损害中国人民保险利益的不良行为。

三、供应商应遵守当地与环境保护相关的法律及法规，符合国家和地方的节能降耗政策，低碳运营，合规排放。鼓励供应商建立并保持环境管理体系，制定环境政策和方针，确定环境管理目标和管理方法，并在组织内进行沟通，适当时在供应链上传递组织的环境理念。

四、供应商应遵守所有适用的有关工作时间、工资福利、工作条件、职业健康和安全以及劳资关系的法律、法规。包括但不限于：实施公平、非歧视的雇用政策，不得雇用任何类别的强迫劳工，不得雇佣童工，当发现有童工现象时，应采取补救措施；遵从不低于经营所在地当地及国家适用的法定最低工资水平及自律守则；确保雇员的工作时间合理，并符合经营所在地当地法规和行业惯例及国家适用的法律法规要求；确保雇员获得劳动安全卫生保护、接受职业技能培训等权利；遵守经营所在地所适用的职业健康及安全生产相关法律法规要求，向雇员提供安全及健康的工作环境。

五、供应商必须遵守信息隐私保护的法律及法规。由中国人民保险提供的所有信息，或与中国人民保险的业务往来期间所获取的所有信息（以下简称“中国人民保险的信息”），应被视为商业秘密、敏感及专有信息。供应商只有经授权或按照法律规定方可披露中国人民保险的信息，且不得向未经授权的第三方或公众披露中国人民保险的信息。未经中国人民保险的事先书面同意，供应商不得聘请或授权任何第三方服务的供应商处理中国人民保险的信息。涉及国家秘密的，严格遵守国家和中国人民保险相关规定。

六、供应商在运营过程中以及为中国人民保险提供服务的过程中，不得有违反知识产权保护法规的行为。供应商应承认且尊重与中国人民保险相关的商标、版权、设计及专利上的知识产权，不得从事可能会侵犯中国人民保险知识产权或损坏中国人民保险声誉的任何活动。

七、供应商应采取适当行动以确保其员工了解并遵守本守则的理念，并应用于其供应链（如适用）。在给予供应商合理通知的情况下，中国人民保险保留对供应商实施本守则的合规性进行审计的权利，即要求供应商根据需要提供相关文件及其他信息，以证明如何满足本准则的要求。

八、供应商承诺遵守中国人民保险有关采购管理和供应商管理的相关规定、履行相应义务。

九、供应商参与中国人民保险采购过程中，将认真阅读并理解邀请文件的内容，并保证严格保密文件内容，不泄露中国人民保险任何信息。

十、供应商保证所递交的投标文件、资格证明、产品资料、合同等文件内容的真实性、有效性；愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等违背诚实信用原则导致的一切不利后果。

十一、供应商承诺根据中国人民保险的要求提供供应产品的市场参考价格，并保证该数据的真实性与时效性；如提供不实或虚假数据的，自愿接受录入中国人民保险供应商诚信档案记录的不利后果。

十二、如果供应商（包括咨询顾问、董事、雇员、代理人和代表）违反或未履行本承诺下的任何规定、保证及陈述，将自愿对因违反或未履行承诺书的规定而对中国人民保险造成的直接损失进行赔偿。

十三、采购过程中涉及函件往来的，使用供应商以下地址及联系方式：

公司名称（全称、盖章）：________________

法定代表人（负责人）姓名、职务：__________________

邮编：__________地址：__________________

电话：__________传真：__________________

法定代表人（负责人）或授权代表签字：______________

（八）供应商廉洁诚信承诺书

供应商廉洁诚信承诺书

为维护公平竞争的市场秩序和公正透明的商业环境，保证与中国人民保险集团公司、各子公司以及各级分支机构（以下简称“中国人民保险”）合作项目的顺利进行，我方作为参与中国人民保险采购活动的供应商，深知采购廉洁诚信的重要性。为防止各类谋取不正当利益的违法违规违纪行为的发生，我方自愿加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德。在与中国人民保险的合作过程中郑重承诺如下：

一、遵守法律法规承诺。我们将严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家法律法规和中国人民保险采购管理、供应商管理相关制度要求，坚决不从事任何违法违规违纪行为。

二、避免利害关系承诺。我们将在采购过程中主动申报与中国人民保险及相关主体的关联及利害关系，包括我们的相关主体与中国人民保险及相关主体的关联及利害关系，避免任何可能影响公平竞争的关系或利益冲突，主动披露任何可能影响采购决策的利益关系，并采取必要的措施确保采购过程的公正性。

本承诺书所称相关主体，对任何一方而言，指：（1）一方或其关联方的工作人员；（2）受一方委托办理相关事务的单位或者个人；（3）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人；（4）前述相关人员的亲属；（5）与前述主体存在利害关系的其他单位或者人员。

三、廉洁自律承诺。我们坚决不以任何形式为获取或意图获取交易机会、竞争优势或谋取不正当利益而向中国人民保险或相关主体实施商业贿赂或营私舞弊行为，包括但不限于：

（1）以任何方式实施商业贿赂或违规提供金钱、实物、回扣、折扣、宴请与游玩活动或其他不正当利益；

（2）为其安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动；

（3）为其投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便；

（4）为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；

（5）违反规定为其在我方相关企业工作、挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便；

（6）向其提供借款、融资、担保等；

（7）给予或承诺给予其不正当利益的其他行为；

（8）其他违反国家法律法规或商业道德准则的影响公正交易的行为。

我们也不会以任何方式向中国人民保险或相关主体索要金钱、实物等不正当利益，或收受中国人保或相关主体给予的金钱、实物等不正当利益。

四、诚实信用承诺。我们坚决不进行任何违背诚实信用原则的行为，包括但不限于：

出借、转让资质证书；

伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手；

在采购活动中提供虚假资料，以他人名义参与或者以其他方式弄虚作假，夸大自身技术和提供服务的能力，损害贵方合法权益；

（4）隐瞒任何可能对贵方利益造成影响的信息，不配合贵方的审计。

五、信息公开透明承诺。我们将主动披露与采购项目相关的信息，包括企业真实情况、产品价格、技术参数、服务团队信息、履约情况等，确保所提供的一切材料和信息真实、合法、有效。同时，不利用非法手段向中国人保或相关主体打探有关涉及贵方的商业秘密、人员信息等。

六、加强内部管理承诺。为了实现以上承诺要求，我们将积极配合采取以下措施，不断加强自身内部管理：

（1）廉洁教育培训：加强对员工的廉洁教育和培训，提高员工的道德素质和法律意识，建立健全内部管理制度，确保员工行为的合规性和廉洁性；

（2）设立监督机制：通过专门的监督机构或人员，对我方的业务活动进行实时监督，确保员工行为的合规性；

（3）建立举报制度：鼓励员工积极举报违规行为，对举报人予以保护并给予奖励。

七、配合监督承诺。我们将积极配合中国人民保险及第三方机构的监督和检查，对发现的违规行为及时纠正，并严肃处理涉嫌违规的工作人员，确保采购过程和项目合作的公正性和透明度。贵方对涉嫌违法违规违纪的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

八、如违反上述承诺，我方自愿承担以下法律责任：

（1）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险有权依据其采购管理、供应商管理和采购文件相关要求，对我方进行严肃处理，相关处罚结果记入供应商诚信档案；

（2）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权限制或取消我方在中国人民保险参与采购项目的资格；

（3）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权选择单方全面终止与我方的合同及合作而无需承担任何责任；

（4）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，除承担前述（1）（2）（3）项责任外，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权扣除我方缴纳的投标保证金，投标保证金不足以弥补损失的，还有权要求我方承担相应的赔偿责任。

本承诺书自承诺方签字和盖章之日起生效。如我方成功中选中国人民保险采购项目，将按中国人民保险管理要求签署廉洁诚信协议作为采购合同附件，并严格遵守协议相关条款。

公司名称（全称、盖章）：________________

法定代表人姓名、职务：__________________

法定代表人或授权代表签字：______________

日期：__________________________________

### （九）企业证书一览表（制造商管理企业认证、资质认证）

制造商企业证书、资质认证一览表

| 序号 | 名称 | 获得时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

备注：按照招标文件第三章的要求，提供有效证明材料，并顺序排放证明材料。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

### （十）同类项目汇总表

同类业绩汇总表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购内容 | 合同金额（万元） | 合同甲方 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：按照招标文件第三章的要求，提供有效证明材料，并顺序排放证明材料。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（十一）安装售后服务

（十二）易损件清单

| 易损件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原装配件 |  | 代用配件 |  | 安装部位 | 数量 | 单价 |
|  | 型号 | 生产厂家 | 型号 | 生产厂家 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

（十三）其他材料

详细评审中商务部分涉及的文件及证明材料、投标人认为需提供的其他材料。

二、技术文件

详细评审索引表

| 序号 | 评审项 | 评审因素 | 页码范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术得分 （XX分） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| -- |  |  |  |

注：本索引表仅提供格式参考，投标人可根据招标文件第三章的要求自行调整。

（一）技术规范书应答偏离表

技术规范书应答偏离表

项目名称：

| 序号 | 技术偏离类型(正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：对于未列出的偏离内容视同投标人已完全接受招标文件的要求。如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。如技术规范书条款（★）要求提供承诺书或其他证明材料，投标人须按要求提供承诺书或相关证明材料，否则将视为负偏离。

投标人名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（二）技术方案

在充分响应技术规范书各项要求的基础上，编制技术方案，并提供技术规范书要求的证书、资质、承诺等材料。技术方案包括但不限于以下内容。

2.1技术参数

2.2功能配置

2.3部件配置情况

2.4电梯装潢

2.5产品的节能性

2.6安装实施方案、项目实施计划及技术服务水平

（三）其他材料

详细评审中技术部分涉及的文件及证明材料、投标人认为需提供的其他材料。

三、报价文件

（一）报价一览表

报价一览表

项目名称：人保财险广东佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换采购项目（第三次）

项目编号：ZJZB-2025-22522

货币单位：人民币元

| 电梯品牌 | 不含税总报价（元） | 税率（%） | 含税总报价（元） | 发票类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13% |  | 增值税专用发票 |  |

备注：

1.本次报价精确到小数点后两位（四舍五入）。

2.含税价=不含税价*(1+税率)，若报价与此公式不符，增值税专用发票以不含税

价为准进行修正，增值税普通发票以含税价进行修正。

3.后续如因国家税率调整，专票以不含税价不变进行调整，普票以含税价不变进行

调整。

4.本报价需包含完成本项目的全部一切费用。

5.发票类型填写增值税专用发票。

- 供应商名称：             （盖章）

- 法定代表人或其授权代理人：             （签字）

- 日期：   年   月   日

- 分项目报价表

分项目报价表

项目名称：人保财险广东佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换采购项目（第三次）

项目编号：ZJZB-2025-22522

货币单位：人民币元

| 电梯号 | 电梯型号 | 不含税总报价（元） | 含税总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1(本部客梯1) |  |  |  |  |
| E2(本部客梯2) |  |  |  |  |
| E3(本部消防梯) |  |  |  |  |
| E4(南海支公司) |  |  |  |  |
| E5(顺德支公司) |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：

1.本次报价精确到小数点后两位（四舍五入）。

2.含税价=不含税价*(1+税率)，若报价与此公式不符，增值税专用发票以不含税

价为准进行修正，增值税普通发票以含税价进行修正。

3.后续如因国家税率调整，专票以不含税价不变进行调整，普票以含税价不变进行

调整。

4.本报价需包含完成本项目的全部一切费用。

- 供应商名称：             （盖章）

- 法定代表人或其授权代理人：             （签字）

- 日期：   年   月   日

（三）投标保证金汇款凭证

投标保证金汇款凭证

致：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司

本单位已按人保财险广东佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换采购项目（第三次）（项目编号：ZJZB-2025-22522 ）的招标文件要求，于投标文件递交截止之日前汇入指定账户，汇款凭证如下：

（粘贴投标保证金汇款凭证）

（四）招标代理服务费确认函

招标代理服务费确认函

致：中捷通信有限公司

我公司同意招标方不向贵公司支付任何费用，而由中标人向贵公司支付代理服务费。我公司承诺如下：

如若我公司在贵公司组织的“人保财险广东佛山市分公司本部、南海及顺德支公司大楼电梯更换采购项目（第三次）（项目编号：ZJZB-2025-22522 ）”中标。我公司保证按照招标文件第二章投标人须知前附表的要求，在贵公司发出中标通知书后10日内向贵公司缴交代理服务费。

- 投标人名称：             （盖章）

- 法定代表人或其授权代理人：             （签字）

- 日期：   年   月   日

第七章 供应商黑名单

| 序号 | 供应商名称 | 通报时间 | 处罚期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北路阳汽车服务有限公司 | 2023年6月25日 | 5年 |
| 2 | 成都天问互联科技有限公司 | 2023年6月25日 | 5年 |
| 3 | 青岛一顺东本汽车服务有限公司 | 2025年9月24日 | 5年 |
| 4 | 青岛齐通路顺汽车服务有限公司 | 2025年9月24日 | 5年 |
| 5 | 青岛杰运嘉通汽车服务有限公司 | 2025年9月24日 | 5 年 |
| 6 | 北京耀然互动科技有限公司 | 2023年9月14日 | 5年 |
| 7 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 2024年4月7日 | 2年 |
| 8 | 四川天玑劳务服务有限公司 | 2024年4月7日 | 2年 |
| 9 | 创瑞技术有限公司 | 2024年12月18日 | 2年 |
| 10 | 安徽熠启科技有限公司 | 2024年12月18日 | 2年 |
| 11 | 中衡保险公估股份有限公司 | 2025年05月27日 | 5年 |
| 12 | 安徽靖亮窗业有限公司 | 2025年06月09日 | 长期 |

注：供应商黑名单以投标文件递交截止当天，招标人的通知为准。