广州市政务服务和数据管理局穗好办数字人民币项目采购需求

一、背景说明

为积极响应国家推动数字人民币应用推广的战略部署，满足广大用户多元化的支付需求，我分行与穗好办平台合作，在平台场景接入我行数字人民币和聚合支付功能，实现数字人民币支付、聚合支付、资金分账以及商户管理等功能应用，构建“数字人民币+政务服务”新模式，满足穗好办平台红棉码乘车、文旅消费等场景支付、资金结算需求，为广州市民及入穗游客提供一站式政务及生活服务。

二、服务内容

本次采购主要用于为穗好办平台接入第三方软件系统使用服务，实现与我行数字人民币钱包快付、伞列钱包、聚合支付等功能对接集成，满足穗好办平台支付结算、资金分账等需求。其中涉及的第三方系统包括：

- 乘车码平台功能模块开发

1.数字人民币支付：红棉码乘车码平台实现建设银行数字人民币支付的接入，功能涵盖用户的账户查询、签约、解约、支付渠道查询和切换、数字人民币乘车免密代扣、退款、数币支付和退款订单查询。

2.乘车码支付功能：乘车码原有平台改造和适配。穗好办APP以及穗好办微信小程序端增加数字人民币钱包免密支付的签约解约、订单查询等功能。

3.清结算：实现乘车码数字人民币支付的清结算。

4.乘车码运营管理：实现数字人民币乘车码支付的运营管理功能，乘车码运营管理平台协助客服完成乘车码投诉处理，完成退款、订单查询等操作。

5.穗好办APP适配改造：穗好办安卓以及IOS端改造，增加数字人民币钱包签约，支付渠道切换、订单查询功能。

6.穗好办微信小程序适配改造：穗好办微信小程序端增加数字人民币钱包签约，支付渠道切换、订单查询功能。

- 伞列钱包平台功能模块开发

1.用户签约管理：数字人民币钱包免密支付签约解约。

2.数字人民币支付与伞列钱包分账后台：

（1）穗好办数字人民币支付平台为穗好办平台的数字人民币支付提供能力底座，支持数字人民币钱包支付签约、解约、查询、支付、退款、订单管理、支付退款查询等基础能力，同时为商户API接入能力。

（2）伞列钱包分账平台提供商户开立，分账、账单下载、兑出兑回、转入转出、退款等功能。

3.Web运营管理：为伞列钱包分账、清结算提供管理工具，如商户开立、账单查询、发起和审核退款、客服受理等。

4.穗好办微信小程序端：小程序端完成数字人民币业务入口设计，入口跳转管理。

5.穗好办APP端：小程序端完成数字人民币业务入口设计，入口跳转管理。

6.数字人民币验收场景改造：数字人民币支付验收场景H5开发以及后台数字人民币功能改造。

- 聚合支付功能模块开发

1.聚合支付：接入聚合支付，实现微信、支付宝等功能。

2.穗好办微信小程序端：改造微信小程序端实现聚合支付接入。

3.穗好办APP端：改造安卓以及IOS端，实现聚合支付接入。

（四）风险控制及交付周期

1.系统风险控制：采取风险控制措施，确保系统满足业务、技术风险控制要求。

2.系统交付周期：供应商必须在90个自然日内完成交付，包括系统部署、调试及上线等。

三、服务质量要求

（一）供应商在收到我行需求后按要求完成系统软件开发部署，具备给平台企业直接使用的条件。如有特殊情况，以双方共同协商的系统使用服务时间为准。若因供应商未能及时完成系统软件部署而造成我行损失的，由供应商承担赔偿我行损失的责任。

（二）供应商完成软件及系统部署、调试完成后进入试运行期。试运行期限为1个月。试运行应表明应用软件的功能和性能符合我行平台客户的需求。如果在试运行期间发现任何因供应商原因造成的与我行平台客户的需求不符，供应商有责任对其进行修改和更正直到达到我行平台客户的要求，同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。

（三）试运行结束后20个工作日内，供应商可向我行申请进行最终验收。验收报告约定的范围及验收标准如下：

①功能验收：须保证系统能够正常运行，没有影响功能使用的缺陷；系统接口数据交互正常运行，没有数据及程序性异常错误；

②非功能验收：须保证系统通过性能测试，能达到本项目范围预设的各项非功能性需求指标；

③文档验收：双方在系统验收完成后，供应商提交验收报告给我行。如验收合格后甲方签署验收合格证明，如验收不合格，供应商应当立即采取措施纠正不符之处，并与我行协商约定新的验收时间进行验收（简称“重新提交验收”）。

（四）供应商应当按照下列约定为软件产品提供维护支持服务：

1.自验收之日起对我行所购软件产品服务提供1年免费的维护支持服务。供应商应至少提供一个紧急情况技术对接人‬，在系统运行中出现问题（问题诊断，系统故障排除等）时，我行联系供应商提供的紧急情况技术对接人，供应商应支持电话响应：7*24小时电话、30分钟电话响应等。

2.供应商提供方承诺，自我行下单采购之日起，对我行所购软件产品提供1年（以下简称“升级服务期”）软件版本升级服务，不再另行收费。

（五）培训服务

供应商承诺自软件交付之日起，合同期内至少提供一次免费的产品上门培训服务，直至免费维护支持期结束。当我行或我行平台客户书面提出系统软件使用培训服务的需求时，供应商应该在5个工作日内响应并安排培训工作，具体培训时间可协商与我行或我行平台客户约定。

四、款项支付要求

按合同约定付款。

五、报价要求

各入库供应商根据我行列示的服务需求进行报价，报价包括服务打包价及每项服务单价，报价均含税。

| 序号 | 需求 | 报价（含税） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乘车码平台功能模块开发 |  |
| 2 | 伞列钱包平台功能模块开发 |  |
| 3 | 聚合支付功能模块开发 |  |
| 总报价（含税） |  |  |