2026年分行特色平台ESSE业务系统维护

服务采购需求主要内容

一、系统背景说明

2025年分行特色平台ESSE业务系统维护服务采购合同将于2026年5月到期，为保障分行特色业务高效有序开展和分行特色平台ESSE业务系统安全稳定运行，计划启动2026年分行特色平台ESSE业务系统维护服务采购工作。

二、维护工作的范围、内容、期限

针对分行特色平台ESSE业务系统，提供工作量为85人月的维护服务。

分行特色平台ESSE业务系统主要功能包括代理社保、代收代付、代理财政P8、代理财政P5，智慧缴费、渠道运维、穿山甲、银校等云上物理子系统以及分行本地部署服务器等。代理社保物理子系统承载着天津市社保基金管理中心的社保代发业务，代理财政承载着天津市财政局的财政统发业务，天津市社保基金管理中心和天津市财政局均为我行重点客户；智慧缴费、银校等承载着第三方缴费业务；本地部署服务器承载着地方财政国库集中收付系统（国库电子化）业务和公租房业务等，地方财政国库集中收付系统属于A2级系统，公租房业务面向广大公租房客户，上述系统的平稳运行较重要。

该系统维护服务包含三项：一是故障解决服务，包含及时响应故障，根据故障严重程度定级，制定故障解决方案，在规定时间内保证系统恢复正常运行。二是系统运维服务，定期针对分行特色平台ESSE业务系统，包含编写应急预案，开展应急演练；进行框架升级；进行漏洞修复。三是系统升级服务，包含调整现有功能，持续优化迭代，保证系统的健壮性；基于现有功能，持续拓展功能，保证系统的实用性。

维护服务期限为1年。

三、维护工作方式

现场维护。

四、故障事件级别定义及响应处理的承诺

故障分为严重、一般、轻微三个等级，应根据系统故障的不同级别，提供不同的故障响应及解决服务：“严重”为系统无法运行或基本无法运行，或系统重要功能失效或基本失效；“一般”为系统可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响系统使用的故障。

应对我行故障报告做出及时响应：

对于严重故障，工作时间内现场高级技术人员应在收到故障报告后15分钟内排除故障，恢复系统正常运行；在非工作时间，高级技术人员未在现场，在收到故障报告后应立即预判通过电话、网络等方式是否能在15分钟内排除故障，恢复系统正常运行；若判断故障无法及时排除，高级技术人员应在30分钟内（从故障报告时间起算，下同）到达故障现场，并应在收到故障报告后2小时内恢复系统正常运行。

对于一般故障，工作时间内现场维护服务人员应在收到故障报告后30分钟内排除故障，恢复系统正常运行；在非工作时间，维护服务人员未在现场，应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在30分钟内无法排除，高级技术人员应在1小时内到达故障现场进行排查，并应在收到故障报告后3小时内恢复系统正常运行。

对于轻微故障，工作时间内现场维护服务人员应在收到故障报告后1小时内排除故障，恢复系统正常运行；在非工作时间，维护服务人员未在现场，应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在1小时内无法排除，应在收到故障报告后24小时内排除故障，恢复系统正常运行。

对于无法现场解决的故障，应按照我行要求采取其他补救措施。

五、供应商维护服务人员的数量、资质经验、角色等方面的要求

供应商应提供至少7名现场维护服务人员。

高级工程师：本科及以上学历，计算机相关专业毕业，硕士毕业工作4年以上或本科毕业工作6年以上，从事银行软件开发4年以上。熟悉ESSE平台部署的相关业务、开发框架和开发工具等。

工程师：本科及以上学历，计算机相关专业毕业，硕士毕业工作2年以上或本科毕业工作4年以上，从事银行软件开发2年以上。熟悉ESSE平台部署的相关业务、开发框架和开发工具等。

初级工程师：本科及以上学历，计算机相关专业毕业，硕士毕业或本科毕业工作2年以上。熟悉ESSE平台部署的相关业务、开发框架和开发工具等。

六、供应商人员与建行相关部门在系统维护工作中的关系。

合作关系。

七、工作成果要求，包括保密要求、最终提交文档要求、验收标准及验收流程等。

1.保密要求

双方应当对合同的内容以及在签订、履行合同过程中知悉或获得的所有有关对方的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密，除非该信息是：（1）披露方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；或（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为接受方违反本保密义务而导致该信息公知公晓的；（3）接受方从有权披露该信息的第三方获取的信息，且接受方对该信息无保密义务；（4）双方合同谈判前接受方已独立开发的信息。

在双方合同约定的保密期限内，未经披露方书面同意，接受方不得将保密信息用于合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。接受方的雇员为履行合同约定而必须接触相关保密信息时，接受方可以将此部分保密信息披露给该雇员，但接受方应当告知该雇员相关的保密义务并和其签署书面保密协议，使其承担不低于本保密条款约定的保密义务。

司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受方披露保密信息的，接受方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，接受方应将此事立即书面通知披露方，使披露方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

接受方或其雇员（无论该雇员是否已从接受方离职）在合同约定的保密期限内违反保密义务的，接受方应当对披露方因此所遭受的损失承担赔偿责任。

保密期限自合同生效之日起算，至双方合同解除或终止后10年终止。

2.最终提交文档要求

最终提交文档包括但不限于故障解决报告、应急预案、巡检报告、源代码、需求分析说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试报告、操作手册、运维手册等。

3.验收标准及验收流程

自维护服务期开始之日起，每满3个月进行一次验收，考核评价供应商的履约情况。

八、数据安全承诺

1、入选供应商承诺未发生过重大违法违规情形，或者迟报、瞒报数据安全事件和案件，或者产生过重大数据安全风险、事件、案件等。

2、入选供应商如被确定为建行的合作机构，在签订合同时，需同意建行在协议正文或以附件形式添加《数据安全条款》。若在建行进行驻场，会组织人员签署《第三方合作人员数据安全承诺书》。

九、其他要求

1、采取针对性措施，避免维护人员流动，保证维护服务人员稳定。定期组织培训，提升维护服务人员技术水平。

2、候选供应商需开立我行数字人民币钱包并录入龙集采系统用于本项目结算，或承诺入选后开立我行数字人民币钱包用于本项目结算（特殊情况除外）。

十、报价要求

针对分行特色平台ESSE业务系统，提供工作量为85人月的维护服务，报人月单价和总价，明确维护服务人员数量和报价税率。特别说明，合同金额的支付，以分行确认的、供应商实际提供的维护服务工作量为准，据实结算。

### 十一、款项支付要求

采用分阶段支付款项的方式，自维保服务期开始每3个月后30日内，向供应商支付已完成服务期的费用，全年分4次支付。