存取款一体机更换安装工程采购需求

一、项目名称

遵义分行辖内部分网点附行式存取款一体机改造项目

二、供应商资质要求

（一）供应商须为服务于贵州省区域，商品类型为室内、室外装饰装修供应商。

（二）公司正常经营、有独立办公场所，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营状况良好，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态，未被列入失信名单。

（三）供应商须为本项目配备满足需求的施工人员

三、采购主要内容

遵义分行辖内部分网点附行式存取款一体机改造项目包含存取款一体机更换、部分网点存取款一体机洞口封堵、部分网点加钞间地面、顶面钢网焊接、部分网点加钞间地面瓷砖拆除及铺设、部分网点加钞间顶面扣板吊顶拆除和安装、存取款一体机饰面及墙面恢复、拆除旧设备运输至甲方指定地点（20公里内）等。具体改造工程量见附件1[自助设备(非金标设备）清单。

四、项目质量

供应商需按照采购方需求开展本项目，满足采购方原址场地整理和使用需求。

（一）工程质量需符合行业和银行业施工、安全防护和消防要求及国家、地方有关现行法律、行政法规。

（二）工程完工通过甲方验收合格。

（三）必须了解、掌握房屋建筑结构，加强对房屋承重结构件的保护，不得随意拆除、损伤承重结构件。

（四）项目完成后应满足房屋及设备使用条件，即加钞间安全满足现今公安要求、设备能正常加钞和清机。

五、款项支付

遵义分行辖内部分网点附行式存取款一体机改造项目完工并经甲方验收后按照实际更换安装数量据实结算，按年支付。

六、合同签订要求

合同拟签署的期限（即合同签订日至2026年12月31日）。

七、报价要求

（一）供应商应根据项目情况自行组织现场踏勘，自行计算工作量。在满足采购方需求基础上报价，报价为包干价（含税金等全部费用），除甲方要求增加、减少工程及工程设计变更外，不做任何价格的调整。供应商按照采购方提供的工程量清单分项进行报价，报价为含税价，并注明适用增值税率。如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下产品或服务所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整产品价款，调整方法如下：即自增值税税率调整之日起，在原不含税价格不变的基础上，按照新税率重新计算含税价格，并继续履行本合同其他条款

（二）供应商提供最终报价清单，列明各拆除明细、工作量及单价。

（三）报价应视为已充分了解存取款一体机更换、部分加钞间维修维护、建渣运输、配合施工等的全部内容，其金额将被视为已包括了所有相关的费用。

（四）供应商应提供增值税专用发票。

八、其他要求

（一）供应商应按照甲方提出的项目内容和有关要求进行施工安排和实施，采取必要安全防护措施。

（二）供应商在项目施工中应尽量减少现场制作，能够场外加工制作的一律场外安排，现场只作拼接安装。无论场外场内施工，供应商应确保项目质量优良。

（三）供应商应遵守国家及项目所在地有关部门对施工现场的卫生、噪音等管理规定，负责安全、清洁卫生等各项工作。

（四）供应商应强化本方施工人员的安全施工教育，为施工人员购买人身意外保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。供应商同时应严格遵守甲方以及物业管理方关于施工现场出入管理、安全保密等各项工作管理秩序，服从甲方以及物业管理方关于施工时间的安排。

（五）供应商不得分包或转包项目。

（六）供应商应加强与甲方沟通协商，合理安排施工计划、流程，尽量减少对网点经营的影响。

（七）供应商应加强现场管理，做好现场保护工作，确保网点设施、设备的完好。

建行遵义分行渠道与运营管理部

2025年3月10日