# 佛山市第四人民医院（佛山市卫生应急医院）“银医通”项目采购需求

# 一、服务内容：

招标人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

委托方：佛山市第四人民医院

实施主要内容包括：主要用于提升医院医疗平台的运行速度和打造智慧自助医疗体系，实现挂号、缴费、查询等结合的定制化线上就诊服务，进一步优化患者就诊时的排队时间，降低医院就医患者就医分流压力，为患者提供高效而优质的就医服务体验。

# 二、技术参数说明

| 序号 | 产品 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微信智慧医疗服务系统一期 | 1.出入院系统模块。 2.个人信息上传模块。 3.微信自助推送模块。 4.住院缴费信息模块。 5.挂号缴费模块。 |
| 2 | 微信智慧医疗服务系统二期 | 1.公众号模块。 2.推送信息的优化改造，电子发票推送模块。 3.微信缴费后的退费模块。 |

# 三、软件需求

## （一）服务要求

### 1.技术、质量及安装要求

（1）投标人提供的产品需要满足招标人对于软件模块及功能要求，保证软件能与院方现行的HIS系统对接。

（2）投标人保证提供给招标人的软件产品已通过软件产品原厂商质量测试和检验。

投标人保证软件产品不包含任何明显的或主要的缺陷、错误，不包含任何恶意的、破坏性的或可能导致未经授权者侵入、操作、控制计算机或计算机数据的计算机病毒、木马程序、后门程序等程序设计或程序代码。

（3）投标人应自签订合同日起在收到招标人交付通知后60日内向招标人交付报价表所列软件产品的介质、技术资料或文档及使用许可证明文件，交付地点为佛山市第四人民医院。如遇特殊情况，投标人要求变更约定的交付地点、时间的，应当提前十个工作日通知招标人并取得招标人书面同意。招标人要求变更交付地点或时间的，应提前通知投标人，投标人应当予以同意，由此增加的运输费用由双方协商解决。

（4）对于经招标人初验合格并签署到货证明的软件产品，投标人应当在5个工作日内做好必要的测试验收准备工作并向招标人发出可以进行测试验收的书面通知。招标人自收到投标人可以进行测试验收的通知之日起5个工作日内开始对产品进行测试验收。如投标人在约定期限内未及时发出可以进行测试验收的书面通知，招标人也可自行决定开始进行测试验收的日期。招标人对软件产品享有5个工作日的测试验收期。测试验收的程序、标准及方式按照约定办理；除非招标人另行书面同意，否则测试验收应当在如下约定期限内全部完成并验收合格：自签订采购合同起70日内。

### 2.售后服务

（1）投标人需在项目上线前10个工作日内为使用方提供培训服务并验收合格。

### 3.维护支持服务

（1）自验收合格之日起对招标人所购软件产品提供至少2年免费维护支持服务。维护支持服务期内，维护支持服务提供方应提供7×24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。维护支持服务提供方可通过电话、网络等远程方式对采购在软件产品使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。软件产品出现故障时，招标人可以通过电话或网络方式向投标人报告故障（简称“故障报告”），维护支持服务提供方应按照本合同约定立即作出响应。

（2）软件产品故障分为严重、一般、轻微三个等级，维护支持投标人应根据软件故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：“严重”为软件无法运行或基本无法运行，或软件重要功能失效或基本失效；“一般”为软件可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响软件使用的故障。投标人应对招标人故障报告做出及时响应。

（3）投标人承诺，自验收合格之日起对招标人所购软件产品提供2年（以下简称“升级服务期”）软件版本免费升级服务，不再另行收费。升级服务期内，如招标人所购软件产品发布了任何更新、补丁、版本升级，投标人应立即通知招标人；如招标人提出要求，投标人应在 10 个工作日内为招标人无条件提供该更新、补丁、版本升级的使用许可授权及正版安装介质。如安装该更新、补丁或版本升级需要对软件产品进行重新安装调试的，投标人应当按照招标人要求无条件提供该安装调试服务。

## （二）款项支付计划

1、自签定采购合同生效之日起且采购方在收到供应商开具的全额增值税专用发票后30个工作日内，向供应商支付合同总价款的60%。

2、自项目验收合格并取得《验收报告》，且系统平稳运行6个月后的10个工作日内，向供应商支付合同总价款的28%。

3、自项目平稳运行1年后的10个工作日内，向供应商支付合同总价款的10%。

4、自合同期满后30个工作日内，向供应商支付合同总价款的2%。

# 四、其他说明

1、中标人承诺保守服务过程中知悉招标人的商业秘密，无论投标是否成功，均不对外散布有损招标人形象和声誉的言论；中标人需确保数据存储的安全性和隐私性，避免数据泄露。

2、中标人在投标文件中承诺的服务内容将写入合同；

3、合同期间因软件问题引起的事故，中标人应承担由此造成的经济赔偿责任；出现严重事故的，招标人有权终止合同。

4、招标人作为项目资产购置方，享有资产所有权，购置资产将按照招标人资产管理条例进行资产管理，在维保期内按照合同相关条款由中标人定期进行检查维护。

5、本项目资产所有权指软件使用权及软件程序物理载体的所有权，不包括在本项目实施前该系统的软件著作权、发表权、署名权、修改权、发行权。

6、如入选供应商在合同期内出现以下情况：

（1）无法正常提供报价单内所涉及对应服务需求；

（2）因入选供应商原因造成事故或造成招标人的名誉、形象等受损；

（3）在合同有效期内严重违反保密条款；

（4）入选供应商违反国家政策法规关于合法经营、依法用工等规定，影响本项目合同正常履行。

出现以上任意一种情况，经协商未果，招标人有权提前终止服务合同，并启用备选供应商。即如入选供应商被终止服务合同，由备选供应商执行入选供应商剩余额度（含应提供而未提供的额度）。