格力财务中国建设银行

银企直联接口服务项目

采 购 需 求

2025年11月

（一）项目名称

格力财务中国建设银行银企直联接口服务项目。

（二）项目背景

根据总行《关于推进外联服务总线（ESBX）直连客户升级改造CSSP密码安全服务的通知》（金融科技部〔2025〕321号）部署要求，现行CSSP（密码安全服务平台）因未适配商用密码技术规范，存在商密算法改造合规性缺口，与新一代系统架构存在技术代差。为严格遵循监管机构关于密码安全体系的建设要求，亟需在限期内完成迁移改造工作。

经排查，我行客户珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“格力财务”）的现金管理直连业务现采用CSSP加解密服务模块，依据监管规范及总行技术架构要求，格力财务需对其财务软件新一代票据系统进行升级优化，以适配我行CCB_CCIP_银企直连客户应用接口。鉴于此，我行需对新系统进行对接。

（三）项目采购内容

本次采购主要为银企直连接口中间件系统升级服务，服务内容具体如下，请供应商结合本项目的实际需求进行报价：

| 序号 | 服务内容 | 报价 （单位：人民币元） | 功能用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银企直连接口中间件系统升级服务 |  | 交易类型： 1、余额查询； 2、当日明细查询； 3、历史明细查询； 4、对公转账支付； 5、交易状态查询。 | 报价金额为含税价 |

（四）项目进度

供应商应在本合同生效之日起至2025年12月10日前完成上线工作。

（五）免费维护期

系统上线（上线工作确认之日或视同确认之日起一年内），需要对格力财务中国建设银行银企直联接口服务项目提供至少一年期免费技术支持及维护服务。

（六）验收方式

供应商应在合同生效之后，2025年12月10日前完成银企直联接口中间件系统升级服务，并提交纸式的《中国建设银行新一代企业现金管理系统测试报告》、《中国建设银行新一代企业现金管理系统验收报告》经甲方确认后视为验收通过。

（七）付款方式

合同生效后的10个工作日内，我行收到供应商开具合同价款30%增值税专用发票后，支付该项目总价款的30%。

我行在合同中约定的服务完毕之后进行验收。验收合格后的10个工作日内，我行收到供应商开具合同价款65%增值税专用发票后，我行向供应商无息支付总价款的65%。

项目验收合格之日起一年内为免费维护期，供应商需提供一年期免费技术支持及维护服务。免费维护期满后的十个工作日内，我行收到供应商开具合同价款5%增值税专用发票后，我行向供应商无息支付总价款的5%。