采购需求

一、服务供应商要求

★（一）供应商资格条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4. 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上，或者具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包资质二级（含）以上。

5．本项目规定的特定资格条件：

（1）供应商应具备建筑装饰装修相关经营许可。

（2）零星维修时2小时内能及时响应到位，便于维修工作的便利及施工。鉴于维修服务事项繁杂、具有经常性、突发性、不确定性的特点，要求供应商提供24小时（含节假日）工程维修服务人员的维修服务准备，响应时间需在24小时以内。

（3）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

（4）供应商需日常储备提供的工程维修服务人员应具备水电工、泥水工、油漆工等专业施工技术资质，要求业务熟练，服务态度良好。

二、服务品类

1、零星维修服务范围：甘孜分行本部管理和使用的建行房屋建筑。2、零星维修服务内容：对甘孜分行本部管理和使用的房屋进行零星维修、局部办公室作简单维修改造、同时对甘孜分行本部管理和使用的其它房屋进行零星维修改造等。详见附件《房屋零星维修服务项目预算清单》。3. 合同期限：拟与入选维修供应商签定的《房屋零星维修服务合同》（框架合同），合同期限为叁年。

三、服务范围及内容

1.服务范围

甘孜分行本部管理和使用的建行房屋建筑，包括办公大楼、周转用房及营业网点等。

2.服务内容

（1）房屋建筑的墙面、顶棚、地面、门、窗等设施维修维护及更换。

（2） 房屋建筑的给排水、强电、弱电、照明灯具等设备设施的维修维护及更换。

（3） 办公家具拆装搬运、工位调整、物品搬运等用工，以及甲方指定的其他零星维修。

四、服务团队

1.供应商应派出专业的维修维护团队为甲方零星维修服务项目提供保障，且团队成员应具备水电安装施工技术资格，能开展泥水施工、油漆、木工等专业施工。

2.维修技术人员，责任分工明确，业务熟练，工作认真，作风端正，服务态度良好。

3.要建立健全项目维护维修的管理制度、安全施工制度及实施细则。

- 服务质量要求

1.供应商应根据甲方需求，提供符合要求的施工方案。施工期间，供应商应严格按照国家相关制度、甲方消防安全管理规定、施工方案等进行施工，确保工程质量和施工安全，按约定时间如期竣工和交付。

★2.维修验收，按照国家相关行业质量验收标准进行验收，工程质量应达到国家质量评定合格标准。建筑装修材料及制品，应符合环境管理体系认证、环保产品认证。

六、服务供应安排

1.按甲方要求，及时提供维修服务。

2.供应商服务地点：甘孜分行管理和使用的建行房屋建筑。

3.施工过程中，因设计变更引起的工程量变化及主材档次的调整，从而引起的价款增减，经甲方确认后一并进入竣工结算。

4.当施工中发生因供应商施工不当或失误造成的返工损失、或因供应商的失误引起费用增加的；或其他因供应商的原因造成的损失，不得调整预算。

七、款项支付要求

单项维修项目按照集采确定《房屋零星维修服务项目清单》各项单价，以实际完成的工程量，经审价部门审定的单项维修项目结算价进行结算。费用按季结算，供应商应向甲方提供符合国家规定的增值税专用发票。

八、售后服务要求。

质保期3年，防水防漏类项目质保期为5年，设施设备保修期与原厂家质保期保持一致。质保期从项目结束甲方验收合格并签字确认之日起算。鉴于维修服务事项繁杂、具有经常性、突发性、不确定性的特点，要求供应商提供24小时（含节假日）工程维修服务人员的维修服务准备，响应时间需在2小时以内。

在质保期内属施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件免费维修。超过质保期，若遇确属施工遗留的质量问题，仍由供应商负责返修，费用由供应商自行负责，甲方因此遭受损失的，供应商还应赔偿甲方全部损失。

九、报价要求。

1.按采购需求清单报价，本项目供应商包工包料，供应商的报价包含税金、规费、材料、运输、人工等维修项目产生的所有费用，我行不再向供应商支付本项目维修维护服务结算价款以外的其他费用。

2.清单内各项项目单价以本次入选的两家供应商各自报价作为执行单价，应标时成品类物品需要明确应标品牌。如出现恶意报价行为的将取消入围资格。

十、其他要求。

1. 供应商响应的《房屋零星维修服务项目清单》中的施工材料或产品，均需参考备注栏品牌同等质量和价位注明应标品牌。

2.附件《房屋零星维修服务项目清单》之外的维修项目，应在2家维修供应商间进行项目比价，选择项目报价低的供应商实施维修服务。

3.对于使用的各类产品、材料，供应商应确保所指定品牌型号是原厂商生产的、完整、全新、未使用过的产品，非加工类的标准产品应提供原厂质量合格证或供货单、出库单、质检证书等相关资料。一经发现以次充好、以旧充新的，甲方可无条件解除协议，甲方因此遭受损失的，供应商还应赔偿甲方全部损失。

4.供应商应为其工作人员购买相应的保险。由于供应商不按照安全制度、规范、要求等施工而造成的人身伤亡、设备损坏等责任事故，均由供应商承担全部责任和一切费用。

5.施工现场需动火作业（动火作业是指电焊、气焊、切割、打磨和其他所有可能引起明火或高温的作业）时，施工单位须先向分行办公室报告并按建行要求完成审批，动焊作业前还需落实现场监护人、配消防器材、按照摄像设备，作业人员持证上岗。作业中需清除易燃可燃物、采取防火隔离措施，安装广告牌及外装饰禁用易燃材料，且不得妨碍消防救援、破坏建筑防火结构。作业后需检查清除火种，供应商违规将追责。

6.供应商及供应商员工不得向与供应商有实际或潜在业务关系的甲方或甲方关联机构的员工和/或家属提供任何酬金、礼物或其它有形或无形的利益（在商业交往中按照商业惯例赠送小额礼品的除外），任何此类行为均视为商业贿赂行为，一经发现，甲方可无条件解除协议，并对供应商采取禁用或退出供应商库等处理方式。

十一、考核管理

1.第一年份额分配：入围的两家供应商分别分配比例50%。第二年份额调整：依据上一年度（即第一年）的供应商考核结果进行重新分配，排名第一的供应商服务份额为60%，排名第二的供应商服务份额为40%。第三年份额调整：依据上一年度（即第二年）的供应商考核结果进行重新分配，情况一：两家供应商考核结果与第一年排名相同，则排名第一的供应商服务份额为70%，排名第二的供应商服务份额为30%；情况二：两家供应商考核结果发生变化，则分配比例重新调整为各自50%。

2.供应商年度考核表:(1)维修质量：重点考评维修工程是否符合建筑规范（如防水、墙面、水电改造等工艺标准）、维修后质保期内是否出现返工、工程验收合格率.(2)服务效率：考评维修响应速度（如接到需求后多久上门）、维修工期是否按约定完成、紧急维修（如漏水、电路故障）的处理及时性。(3)现场清运：按约定时间清理垃圾不拖延，垃圾分类后运至合规场所不违规倾倒，施工区域及周边无残留垃圾、恢复基础卫生。(4)结算对接：结算时需求方指出的结算差异或问题后，供应商是否及时改正，以及是否存在故意隐瞒结算问题的情况。(5)使用方评价：对维修效果的满意度评价、是否存在有效投诉（如维修不彻底、服务态度差）及投诉处理闭环率。详见表格（附件1）

附件1

供应商年度考核表

| 序号 | 考评项目 | 考评细则 | 分值 （10）分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修质量 | 维修质量：重点考评维修工程是否符合建筑规范（如防水、墙面、水电改造等工艺标准）、维修后质保期内是否出现返工、工程验收合格率。（最高得2分。） |  |
| 2 | 服务效率 | 考评维修响应速度（如接到需求后多久上门）、维修工期是否按约定完成、紧急维修（如漏水、电路故障）的处理及时性。（最高得2分。） |  |
| 3 | 现场清运 | 按约定时间清理垃圾不拖延，垃圾分类后运至合规场所不违规倾倒，施工区域及周边无残留垃圾、恢复基础卫生。（最高得2分。） |  |
| 4 | 结算对接 | 结算时需求方指出的结算差异或问题后，供应商是否及时改正，以及是否存在故意隐瞒结算问题的情况。（最高得2分） |  |
| 5 | 使用方评价 | 对维修效果的满意度评价、是否存在有效投诉（如维修不彻底、服务态度差）及投诉处理闭环率。（最高得2分） |  |
| 总 分 |  |  |  |
| 备注 |  | 年度考核将以办公大楼及康定辖内营业网点为单位进行打分并汇总，汇总时仅计算考核总分，最终依据总分排名确定第一、第二名。 |  |

附件：《房屋零星维修服务项目预算清单》