广州预约消费保障服务平台软件使用服务采购项目采购需求

一、背景说明

在广州市政府的推动和指导下，我行参与建设广州市预约消费保障服务平台（简称“广信预”），在预付费场景接入我行数字人民币钱包快付、元管家资金监管以及伞列钱包分账等产品服务，实现数字人民币支付购买预付卡、消费者预付资金智能监管、商户管理与伞列钱包分账等功能应用，解决预付费行业商家挪用资金、消费者资金安全保障难等社会痛点。

二、服务内容

本次采购主要用于为广信预平台接入第三方软件系统使用服务，实现与我行数字人民币钱包快付、元管家、钱包快付等功能对接集成，满足广信预平台支付结算、资金监管及分账等需求。其中涉及的第三方系统包括：

1.线上购预付卡：消费者在广信预平台进入商家首页、选择预付商品服务，签署电子合同约定服务内容、资金划转条件后下单，在收银台选择数字人民币钱包付款。

2.用户资金监管：消费者在未享受商家服务前，商家不可动用用户预付资金。商家向消费者提供服务后发起核销指令，预付费平台根据商家核销申请、消费者核销确认等信息判断资金划转条件，自动释放资金并执行划转操作。同时，用户可在数字人民币APP查询预付卡权益、电子合约以及自助退卡、自动退款等操作。

3.平台资金分账：按照预付费商家与平台及相关服务方签订的分账协议，向建行发送资金分账指令，将待分账资金划转至各分账主体伞列结构钱包，为商家提供提现、对账等服务。

4.系统风险控制：采取风险控制措施，确保系统满足业务、技术风险控制要求。

5.系统交付周期：供应商必须在40个自然日内完成交付，包括系统部署、调试及上线等。

三、服务质量要求

（一）供应商在收到我行需求后按要求完成系统软件开发部署，具备给平台企业直接使用的条件。如有特殊情况，以双方共同协商的系统使用服务时间为准。若因供应商未能及时完成系统软件部署而造成我行损失的，由供应商承担赔偿我行损失的责任。

（二）供应商完成软件及系统部署、调试完成后进入试运行期。试运行期限为1个月。试运行应表明应用软件的功能和性能符合我行平台客户的需求。如果在试运行期间发现任何因供应商原因造成的与我行平台客户的需求不符，供应商有责任对其进行修改和更正直到达到我行平台客户的要求，同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。

（三）试运行结束后20个工作日内，供应商可向我行申请进行最终验收。验收报告约定的范围及验收标准如下：

①功能验收：须保证系统能够正常运行，没有影响功能使用的缺陷；系统接口数据交互正常运行，没有数据及程序性异常错误；

②非功能验收：须保证系统通过性能测试，能达到本项目范围预设的各项非功能性需求指标；

③文档验收：双方在系统验收完成后，供应商提交验收报告给我行。如验收合格后甲方签署验收合格证明，如验收不合格，供应商应当立即采取措施纠正不符之处，并与我行协商约定新的验收时间进行验收（简称“重新提交验收”）。

（四）供应商应当按照下列约定为软件产品提供维护支持服务：

1.自验收之日起对我行所购软件产品服务提供1年免费的维护支持服务。供应商应至少提供一个紧急情况技术对接人‬，在系统运行中出现问题（问题诊断，系统故障排除等）时，我行联系供应商提供的紧急情况技术对接人，供应商应支持电话响应：7*24小时电话、30分钟电话响应等。

2.供应商提供方承诺，自我行下单采购之日起，对我行所购软件产品提供1年（以下简称“升级服务期”）软件版本升级服务，不再另行收费。

（五）培训服务

供应商承诺自软件交付之日起，合同期内至少提供一次免费的产品上门培训服务，直至免费维护支持期结束。当我行或我行平台客户书面提出系统软件使用培训服务的需求时，供应商应该在5个工作日内响应并安排培训工作，具体培训时间可协商与我行或我行平台客户约定。

四、款项支付要求

按合同约定付款。

五、报价要求

各入库供应商根据我行列示的服务需求进行报价，报价包括服务打包价及每项服务单价，报价均含税。

| 序号 | 需求 | 报价（含税） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州预约消费保障服务平台数字人民币支付 |  |
| 2 | 广州预约消费保障服务平台预付资金监管 |  |
| 3 | 广州预约消费保障服务平台商户管理与伞列钱包分账 |  |
| 总报价（含税） |  |  |