租赁云系统2025年能力提升项目

采购需求内容

为进一步提升公司业务系统赋能水平，适应公司战略发展转型需要，我公司现启动租赁云系统2025年能力提升项目采购，需求如下。

一、业务需求说明

1、功能需求

| 功能目标 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 打牢风控基础 | 全面提升公司风险管理有效性 |
| 有效支持联合租赁模式 | 识别联合租赁模式与公司厂商租赁系统现状的差异，开展针对差异的适配改造，以支持公司未来择优开展联合租赁业务。 |
| 标准化租赁物信息 | 不断加强系统租赁物信息标准化水平，有效支撑经营租赁业务对租赁物管理的要求。 |
| 完善经营租赁系统功能 | 针对飞机业务大量资产转让场景，不断完善公司整体经营租赁业务功能，并做好资产入账等一系列财务处理。 |
| 强化非不良项目迟延违约金管理 | 按照公司相关要求落实计算规则。 |
| 全面推进业务凭证电子化 | 提升各种业务场景下财务核算系统支持水平，按照税法规定调整相关税务处理，提升各类凭证电子化水平，提升电子档案使用率。 |

2、性能需求

（一）响应效率要求

满足日常业务处理服务中实时性要求高的需求。

（二）扩展性

支持未来3-5年业务发展对系统性能提出的扩展要求。

（三）性能指标

投标人应提供系统的交易响应速度及对并发连接的支持能力。

二、项目进度要求

本项目计划2025年10月启动，于2026年8月底完成，具体时间以合同签订时间为准。

三、项目实施各阶段的服务内容和要求

投标人应根据招标文件要求，科学、合理地组建专业、稳定的项目实施团队，并划分合理的项目阶段，完成本项目各阶段的各项实施工作。

投标人的实施工作范围包括但不限于：

1）完成项目实施过程中的项目管理工作；

2）基于招标人的要求，完成系统调研与需求分析工作，确定最终版本的业务需求，并提交需求分析报告；

3）按照需求分析结果以及最终定版的我司业务需求，完成系统的客户化及适应性开发工作，包括但不限于咨询、设计、开发、集成测试、用户测试、试运行、验收等；

4）完成本项目整体集成测试、用户验收测试工作；

5）完成操作与维护人员的培训工作；

6）配合完成系统验收工作；

7）完成其他相关工作。

四、供应商投入项目的人员数量、资质经验、角色等方面的要求

（一）供应商资质要求

1. 公司应有一定实力，注册资本不应显著低于行业平均水平；

2. 作为主责供应商，请提供不少于6个面向建行集团系统建设案例。掌握建设银行集团开发管理规范和投产管理流程，具备建行集团信息系统生产运维条件；

3. 满足建设银行软件开发安全设计规范以及各种安全风险防范准则，满足用户隐私保护要求，满足金融科技认证产品备案要求；

4. 通过CMMI5、TMMI5、ISO22301、ISO9001、ISO27001、ISO20000、ITSS3等体系论证，在软件成熟度、质量工程管理、业务连续性管理、信息技术服务管理、信息安全管理、信息技术服务（运行维护）等均处于行业领先水平；

5. 熟悉建行云架构与部署，具有建行云开发实施经验与运维经验。

（二）服务人员资质要求

1. 服务商应根据我公司实际工作要求投入合理的人员数量及人员结构，且具备相应素质的技术服务人员。

2. 服务人员要求

(1) 服务商的项目经理负责对相关服务人员的监督和管理，按时向我公司负责本项目的负责人员进行工作汇报，并共同遵守我公司关于项目外包人员管理工作的相关规章和制度。

(2) 项目经理需拥有系统建设经验，负责过多个建行集团系统开发项目交付。

(3) 项目组核心成员需要具有建行集团租赁业务系统开发经验。

五、项目实施的环境要求

基于建行云各类基础设施进行实施。

六、项目管理方面的要求

- 投标方需要制定科学有效的项目管理方案。

- 投标方需要提供本项目的项目管理和进度管理方法。

- 投标方需要制定完善的例会制度，包括周例会、月例会、阶段性评审会等。

- 投标方需要提供本项目的风险管理方法，包括风险识别、规避、应对策略等。

- 投标方需要提供本项目的质量管理方法和实施策略。

七、项目成果要求

1. 知识产权

项目过程中客户化定制的全部产权归我公司拥有，中标人保证提供的软件产品或服务（无论中标人是否为该软件产品或服务的原厂商）不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。。

2. 保密要求

中标人及中标项目实施团队成员需签订保密协议，以保障招标方的信息安全。

3. 最终提交文档要求

投标人提供的各种文档应与其提供的系统功能和服务相一致，技术文档应该全面、详细、准确并能够为招标人系统管理人员提供指引。

（一）投标人提供的文档应能够满足招标人对投标人所提供的系统安装、使用、维护的需要，投标人提供的技术文档至少包括：

1)	技术手册；

2)	用户操作手册；

3)	系统维护手册；

4)	最终用户培训手册。

（二）投标人在任何时候向招标人提供系统升级和客户化功能增加服务时，都应提供相应的变更描述及完备的技术文档；

4. 验收标准及验收流程

1）项目交付物全部提交完成，在此基础上形成的《交付物交付情况一览表》获得招标方核对认可。

2）项目最终成果满足监管报送要求，数据处理符合信息安全的要求。

3）项目验收分为阶段验收、最终验收和免费保修期验收。中标人须提出验收申请并出具验收总结报告，才能提请招标方进行验收，经招标方审核批准后，通过项目验收。

4）中标人完成系统整体上线并稳定运行1个月，完全满足招标方的要求；中标人提供的服务情况良好；达到本合同以及在开发过程中双方认同的其他各项业务功能、技术指标，并由中标人提请验收。

5）项目上线试运行完成后，由招标方进行项目验收。

八、培训要求

投标人应对招标人员进行全面的技术培训和应用培训，使招标人员达到能独立进行系统操作、维护测试和故障处理等工作，以便系统能够正常、安全、稳定地运行。

1. 培训至少应包括技术及应用方面的内容，即系统的关键逻辑、系统的设计说明、系统的操作功能等方面；

2. 投标人在应答书中应提出详细的培训内容和培训计划；

3. 运行维护期间，投标人可结合本项目实际情况，不定期与招标人进行技术交流。

九、项目验收后的技术支持和维护服务要求

（一）免费维护期

系统上线投产后，免费提供一年的远程技术支持及维护服务。

（二）故障响应要求

在售后服务期内如发现程序质量缺陷或重大故障（因甲方硬件或网络问题除外），中标人应负责维护和抢修，自甲方提出维护或抢修请求之时起，中标人应在1小时内响应，并立即提供远程技术支持，如果需要为甲方提供现场支持，中标人应采用最快的方式达到现场。

（三）其他服务

中标人提供的不限于以上要求的有利于我公司的其他服务。

- 其他

具体功能及性能要求，以谈判并签订合同为准。