采购需求

一、服务品类

龙川县智慧物业服务平台接口及运维使用费项目。

二、服务内容

我行与龙川县住房和城乡建设局在“龙川县智慧物业服务平台接口及运维项目”进行合作。本服务主要是采集供应商提供接口对接及数据迁移、1年的运维服务。为确保采购人住宅专项维修资金业务平稳运行，择优确定1家运维公司。服务内容及要求如下：

（一）、服务内容

| 任务类别 | 具体内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 系统监控 | 1.监控接口运行状态（如响应时间、错误率等）。 2.监控数据库性能（如查询耗时、资源使用率等）。 3.实时检查系统日志。 | 提升平台稳定性，及时发现及解决问题 |
| 问题排查与处理 | 1.定位接口调用失败原因（如网络问题、参数错误、权限不足等）。 2.处理数据一致性问题（如重复数据、丢失数据等）。 | 快速解决平台问题，减少对物业业务的影响 |
| 性能优化 | 1.优化接口调用性能（如减少响应时间、提升并发处理能力）。 2.优化数据库查询性能（如添加索引、调整SQL语句）。 | 提升平台整体运行效率 |
| 技术支持 | 1.为住户和物业管理人员提供技术支持（如操作指导、问题答疑）。 2.定期与银行及相关系统方沟通，收集反馈意见及改进建议。 | 提升用户体验，优化功能，增强平台满意度 |
| 系统维护与升级 | 1.定期更新接口和迁移工具。 2.升级系统以适配最新需求和技术。 3.制定巡检计划（如数据备份、存储清理等）。 | 确保平台长期稳定运行，满足业务发展需求 |
| 安全管理 | 1.定期检查平台安全性。 2.修复漏洞，更新证书及加密算法。 3.监控异常访问行为。 | 确保平台安全，防范外部攻击或内部违规操作 |

（二）运维管理

1、平台稳定性：通过实时监控和问题处理，确保平台在高并发场景下稳定运行。

2、快速响应与问题解决：减少突发问题对物业和住户服务的影响，缩短问题处理时间。

3、性能提升：优化平台的接口和数据库性能，提升操作响应速度与并发处理能力。

4、安全保障：防范潜在的网络攻击和数据泄露，确保平台运行安全。

5、用户满意度：通过高效技术支持和功能优化，提升物业管理人员和住户的满意度。

（三）服务级别与事件处理时间

| 事件等级 | 服务时间 | 响应时间 | 故障处理时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通事件 | 5*8小时（工作日） | 2小时 | 2天 |
| 紧急事件 | 7*24小时（全天候） | 30分钟 | 2小时 |
| 严重事件 | 7*24小时（全天候） | 15分钟 | 1小时 |
| 计划事件 | 5*8小时（工作日） | 提前通知 | 根据计划执行 |

（四）任务执行与分工

| 任务类别 | 执行人员 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统监控 | 初级运维人员 | 负责监控接口、数据库性能和日志，及时发现异常并上报。 |
| 问题排查与处理 | 中级运维人员 | 定位问题原因，处理数据一致性问题，必要时升级为高级运维人员处理。 |
| 性能优化 | 高级运维人员 | 深入分析平台性能瓶颈，优化接口调用和数据库查询性能。 |
| 技术支持 | 初级+中级人员 | 初级人员负责日常答疑，中级人员协助解决复杂问题，并与银行及相关系统方沟通收集需求。 |
| 系统维护与升级 | 中级运维人员 | 中级人员负责接口更新、迁移工具调试、升级系统及制定巡检计划。 |
| 安全管理 | 高级运维人员 | 定期检查系统漏洞，修复问题，更新加密算法，监控异常访问行为。 |

（五）运维流程

1、监控与预警：

通过监控工具实时监控平台运行状态，包括接口、数据库性能及日志。配置告警机制，异常时自动触发通知。

2、事件分级与处理：

根据事件等级（普通、紧急、严重）分类，启动相应处理流程。紧急与严重事件需值班人员 24 小时待命。

3、性能优化：

每季度进行性能测试，识别并优化平台性能瓶颈。优化接口调用效率和数据库查询性能，确保高并发场景下稳定运行。

4、系统巡检与维护：

每月例行巡检，检查存储空间、日志、数据备份等。定期清理冗余数据，更新平台工具。

5、安全管理：

每季度进行漏洞扫描，及时修复安全隐患。定期更新证书和加密算法，防止数据泄露。监控访问行为，及时发现异常操作。

6、用户支持与反馈：

开设24小时用户支持通道，解答物业及住户的问题。定期与银行及住维系统方沟通，收集反馈意见并优化平台功能。

（六）风险防控机制

1、数据备份：

每日自动备份关键数据，确保在紧急情况下快速恢复。

备份数据存储在异地，防止单点故障。

2、应急预案：

为紧急及严重事件制定应急方案，包括流量切换、数据恢复等。

定期演练应急预案，确保团队熟悉流程。

3、权限管理：

严格控制平台用户权限，防止内部操作失误或违规操作。

定期审核权限分配情况。

（七）运维实施计划与周期

| 任务类别 | 实施周期 | 执行内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统监控 | 7*24小时持续进行 | 实时监控接口、数据库性能及平台日志，配置自动告警机制。 |
| 问题排查与处理 | 根据事件等级随时启动 | 按事件等级启动分级处理流程，快速定位并解决问题。 |
| 性能优化 | 每季度进行一次全面优化 | 定期优化接口调用和数据库查询性能，提升平台运行效率。 |
| 系统巡检 | 每月进行一次例行巡检 | 检查存储空间、备份状态和日志，清理冗余数据，更新平台工具。 |
| 安全管理 | 每季度进行一次安全检查 | 漏洞扫描、加密算法更新、异常访问监控，及时修复安全隐患。 |
| 用户支持 | 持续进行 | 提供日常技术支持，解答物业和住户的使用问题，定期收集优化建议。 |

（八）采购说明

1.必须对上述所有项目进行响应报价。

2.所有商品报价的单价与总价不包含税金等其他费用。

3. 具备审批系统或者物业服务平台相关著作权。

三、服务要求

1.供应商能接受我分行的服务时效要求，我分行在项目实施过程中提出的条件，供应商必须提供相应的配合。

2.供应商应对系统接口及运维执行过程中了解到的采购单位商业秘密、采购单位提供的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。

四、项目及款项支付程序

1.我分行确认合作供应商中标资格。

2.收到入选通知后，5个工作日内双方签订合作协议。

3.供应商依照合作协议完成系统及相关子系统开发，在我分行验收无误后，按订单金额开具增值税专用发票。我分行在收到增值税专用发票后20个工作日内以转账方式将款项付给供应商指定的账户。